
S10 
S10 

Indice
61
Generalidades


61.1
Entorno de trabajo del S10


71.1.1
Barra de títulos


71.1.2
Barra de menús


71.1.2.1
Archivo


71.1.2.2
Catálogos


71.1.2.3
Herramientas


71.1.2.3.1
Definir estructuras


71.1.2.3.2
Configuración


101.1.2.3.3
Correo interno


101.1.2.3.4
Calculadora


101.1.2.3.5
Calendario


101.1.2.3.6
Procesos especiales


101.1.2.3.6.1
Limpiar registro de control


101.1.2.3.6.2
Asignar propiedad IGV a los recursos


111.1.2.3.6.3
Resetear agrupaciones


111.1.2.3.6.4
Eliminar todos los filtros


111.1.2.3.6.5
Exportar plan contable a archivo texto


111.1.2.3.6.6
Verificar stock reservado en los pedidos


111.1.2.3.7
Movimientos de almacenes


121.1.3
Barra de herramientas estándar


121.1.4
Barra de vistas


121.1.5
Arbol


121.1.5.1
Escritorio


121.1.5.2
Proyectos ejecutados


121.1.5.3
Bandeja


121.1.5.4
Archivo Central


121.1.5.5
Papelera de Reciclaje


131.2
Diagrama de bloques del funcionamiento del almacén


131.3
Acceso al módulo de Almacenes


131.4
Ingrese al módulo de Almacenes como sa


141.5
Registro de usuarios en el sistema


141.5.1
Acceso al Catálogo de identificadores


141.5.2
Registro de usuarios en el Catálogo de Identificadores


141.5.2.1
Ingreso de datos del identificador


151.5.2.2
Calificar al identificador


151.6
Registro de usuarios en el módulo


151.6.1
Acceso al escenario


151.6.2
Registro de Grupos


161.6.3
Registro de Subgrupos


161.6.4
Registro de usuarios


171.6.5
Acceso al módulo


181.6.6
Acceso a los escenarios


181.6.7
Acceso a los catálogos


191.6.8
Acceso a las estaciones


192
Ingreso al Módulo de Almacenes como usuario


193
Registro del proyecto


193.1
Datos del proyecto


203.2
Acceso al escenario


203.3
Registro de un nuevo proyecto


203.3.1
Ingreso de datos del proyecto


223.3.2
Invitar usuarios al proyecto


223.3.2.1
Acceso al escenario


223.3.2.2
Usuario por Proyecto


233.3.3
Usuario por almacén


233.3.4
Permisos


243.4
Tipo de recurso que debe manejar el almacén


254
Partidas de control


254.1
Acceso al escenario


264.2
Definir estructura


264.3
Registro de las partidas de control


285
Destino específico


285.1
Acceso al escenario


295.2
Definir estructura


295.3
Registro del destino específico


316
Activos disponibles


316.1
Registro de activos en el catálogo de recursos


316.2
Acceso al catálogo de recursos


316.2.1
Registro del recurso tipo activo


346.3
Selección de activos disponibles


346.3.1
Acceso al escenario


356.3.2
Selección de activos disponibles


366.3.3
Propiedades del equipo


377
Unidades operativas


377.1
Generalidades


387.2
Acceso al escenario


387.3
Definir estructura


397.4
Registro de las unidades operativas


398
Ubicación física


408.1
Acceso al escenario


408.2
Verificar estructura


418.3
Registro de la ubicación física


429
Movimientos


429.1
Ingresos


429.1.1
Tipos de ingreso disponible


429.1.2
Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un ingreso


429.1.2.1
Acceso al escenario de ingresos


429.1.2.2
Elección del proyecto y el almacén


439.1.2.3
Elección del tipo de ingreso


439.1.2.4
Registro de un nuevo ingreso


439.1.2.5
Registro del tipo de cambio


449.1.2.6
Formulario de registro del ingreso


449.1.2.6.1
Registro de datos en la cabecera del formulario de ingreso


459.1.2.6.2
Registro de datos en el detalle del formulario de ingreso


479.1.2.6.3
Datos del pié del formulario


489.1.2.7
Impresión de reportes


489.1.3
Ingreso por Inventario [II]


509.1.4
Ingreso por compra [IC]


529.1.5
Ingreso por Devolución de Saldo [IDS]


529.1.5.1
Para registrar un nuevo almacén


529.1.5.1.1
Acceso al escenario


529.1.5.1.2
Registro de un nuevo almacén


529.1.5.1.3
Registro de datos del almacén De Saldos


539.1.6
Ingreso por Guías de Remisión [IRE]


539.1.6.1
Ingreso del recurso al almacén con respaldo de una guía de remisión


549.1.6.2
Regularización del ingreso con factura o boleta de venta.


579.1.7
Ingreso por Orden de Compra [IOC]


609.1.8
Ingreso por Devolución de Préstamo [IDP]


629.1.9
Ingreso por Préstamo IP]


649.1.10
Ingreso por Registrador de Documentos [IRD]


649.1.10.1
Tipo de documento de SUNAT


659.1.10.2
Tipo de Documento


689.1.10.3
Registro de documentos


689.1.10.4
Ingrese al módulo de Almacenes como usuario.


699.1.10.5
Elija la empresa


699.1.10.5.1
Registro del documento


699.1.10.5.2
Formulario de ingreso


739.1.11
Ingreso por Reingreso [IR]


769.1.12
Ingreso por Transferencia Externa [ITE]


789.1.13
Ingreso por Transferencia Interna [ITI]


809.1.14
Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC]


839.1.15
Ingreso por Fabricación [IF]


849.1.15.1
Registro del recurso en el Catálogo de Recursos


869.1.15.2
Generar la guía de Egreso para Fabricación


889.1.15.3
Ingreso del recurso fabricado


909.1.16
Ingreso con Descarga Directa


939.2
Egresos


939.2.1
Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un egreso


939.2.1.1
Acceso al escenario


939.2.1.2
Elija el proyecto, luego el almacén


939.2.1.3
Elija el tipo de egreso


949.2.1.4
Registro de datos en la cabecera del documento


949.2.1.5
Detalle del documento


979.2.1.6
Impresión de reportes


979.2.2
Egreso a Partida de Control [EPC]


989.2.2.1
Registro de datos en la cabecera del formulario de egreso


989.2.2.2
Registro de recursos en el detalle del formulario de egreso


989.2.2.3
Elección de recursos del stock del almacén


989.2.2.4
Ingreso de cantidades a egresar


999.2.2.5
Asignar partida de control al recurso que egresa


999.2.2.5.1
Elija la partida de control


1009.2.3
Egreso a Partida de Control con Descarga Directa [EPCDD]


1009.2.4
Egreso a Partida de Control con Pedido [EPCP]


1009.2.4.1
Desde el módulo de Pedidos, efectuar un pedido “A Almacén”


1019.2.4.1.1
Acceso al Módulo de Compras


1019.2.4.1.2
Acceso al escenario de Pedidos.


1019.2.4.1.3
Elija el proyecto y el almacén


1019.2.4.1.4
Efectuar un pedido A Almacén


1049.2.4.1.5
Aprobar el pedido


1049.2.4.1.5.1
Acceso al escenario de Aprobación


1049.2.4.1.5.2
Elija el proyecto y el almacén


1049.2.4.1.5.3
Elija el pedido a aprobar


1059.2.4.2
Usar el módulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido


1059.2.4.2.1
Acceso al escenario


1059.2.4.2.2
Elija el proyecto luego el almacén


1059.2.4.2.3
Registro del egreso a Partida de Control con pedido


1079.2.5
Egreso para Fabricación [EF]


1079.2.6
Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC]


1089.2.6.1
Acceso al escenario


1089.2.6.2
Elija el proyecto luego el almacén


1089.2.6.3
Registro del egreso


1109.2.7
Egreso por Bajas y Mermas [EBM]


1109.2.7.1
Acceso al escenario


1119.2.7.2
Elija el proyecto luego el almacén


1119.2.7.3
Registro del egreso por Bajas y Mermas


1139.2.8
Egreso por Devolución al Proveedor [EDPD]


1139.2.8.1
Acceso al escenario


1139.2.8.2
Elija el proyecto luego el almacén


1139.2.8.3
Registro del egreso por Devolución a Proveedor


1169.2.9
Egreso por Devolución de Préstamo [EDP]


1169.2.9.1
Acceso al escenario


1169.2.9.2
Elija el proyecto luego el almacén


1189.2.10
Egreso por Préstamo [EP]


1189.2.10.1
Acceso al escenario


1189.2.10.2
Elija el proyecto luego el almacén


1189.2.10.3
Elija el tipo de egreso


1199.2.10.4
Registro del egreso


1199.2.10.5
Del stock elija el recurso que se presta


1199.2.10.6
Ingrese la cantidad


1209.2.11
Egreso por Transferencia Externa [ETE]


1209.2.11.1
Acceso al escenario


1219.2.11.2
Elija el proyecto luego el almacén


1219.2.11.3
Elija el proyecto destino


1219.2.11.4
Elija los recursos a transferir


1229.2.11.5
Ingrese la cantidad


1239.2.12
Egreso por Transferencia Interna [ETI]


1239.2.12.1
Acceso al escenario


1239.2.12.2
Elija el proyecto luego el almacén


1249.2.12.3
Elija el almacén destino


1249.2.12.4
Elija los recursos que serán transferidos


1249.2.12.5
Ingrese las cantidades


1259.2.13
Egreso por Venta [EV]


1259.2.13.1
Acceso al escenario


1259.2.13.2
Elija el proyecto luego el almacén


1269.2.13.3
Registro del egreso


1269.2.13.4
Elija el recurso que se vende


1279.2.13.5
Ingrese la cantidad


12810
Stock


12810.1
Acceso al escenario


12810.2
Elija el proyecto luego el almacén


12810.3
Recosteo


12910.4
Botones del escenario de stock


12910.4.1
Sólo recursos


13010.4.2
Asignar ubicación física dentro del almacén a un recurso


13110.4.3
Kardex


13310.5
Recursos con problemas


13310.6
Opciones del escenario de Stock


13410.6.1
Reporte del valorizado o físico


13611
Inventario


13611.1
Acceso al escenario


13611.2
Elija el proyecto luego el almacén


13611.3
Registro de un inventario


13611.3.1
Registro del conteo


13711.3.1.1
Adicionar responsables


13811.3.1.2
Asignar recursos a los responsables para que cuente


13811.3.1.3
Proceso de conteo


13911.3.1.4
Generar diferencias


13911.3.1.5
Generar Guías de ajuste


14012
Guías de Remisión


14012.1
Acceso al escenario


14012.2
Elija el proyecto luego el almacén


14112.3
Auditorias


14112.3.1
Calificar el registro


14112.3.1.1
Acceso al escenario de egresos


14212.3.1.2
Elija el proyecto luego el almacén


14212.3.1.3
Elija el tipo de egreso y la guía


14212.3.1.4
Califique la guía


14313
Informes


14313.1
Resultados por destino – Partidas de control


14313.1.1
Acceso al escenario


14413.1.2
Elija el proyecto luego el almacén


14413.1.3
Opciones del Escenario de Resultados por destino – Partidas de Control


14613.2
Resultados por Destinos Específicos


14613.2.1
Acceso al escenario


14713.2.2
Elija el proyecto luego el almacén


14713.2.3
Opciones del Escenario de Resultados por destinos Específicos


14813.3
Físico valorizado


14813.3.1
Acceso al escenario


14913.3.2
Elija el proyecto luego el almacén


14913.3.3
Opciones del Escenario de Físico y Valorizado


15213.4
Resumen general por tipo de movimiento


15213.4.1
Acceso al escenario


15213.4.2
Elija el proyecto luego el almacén


15213.4.3
Alternativa a) Para un periodo determinado, elija el tipo de periodo


15313.4.4
Alternativa b) Para un rango de fechas, elija la fecha inicio y fin.


15513.5
Resultado de Auditorias


15513.5.1
Acceso al escenario


15513.5.2
Elija el proyecto luego el almacén


15513.5.3
Elija el tipo de movimiento


15613.5.4
Visualizar gráfico


15613.5.5
Visualizar el detalle de la auditoría


15713.6
Ordenes de compra


15713.6.1
Acceso al escenario


15713.6.2
Elija el proyecto luego el almacén


15713.6.3
Detalle de la orden de compra pendiente


15813.7
Préstamos


15813.7.1
Acceso al escenario


15813.7.2
Elija el proyecto luego el almacén


15813.7.3
Visualizar los préstamos


15913.8
Transferencias externas


15913.8.1
Acceso al escenario


15913.8.2
Elija el proyecto luego el almacén


15913.8.3
Visualizar las transferencias


16013.9
Cronograma de entrega por rango


16013.9.1
Acceso al escenario


16013.9.2
Elija el proyecto luego el almacén


16013.9.3
Elija el rango de fechas


16113.9.4
Visualizar rango de fechas para un recurso


16113.9.5
Opciones del menú


16213.10
Cronograma de entregas detallado


16213.10.1
Acceso al escenario


16213.10.2
Elija el proyecto luego el almacén


16213.10.3
Visualizar fechas de entrega


16313.10.4
Ver datos del proveedor


16313.11
Resultados por Recursos de Control


16313.11.1
Acceso al escenario


16413.11.2
Elija el proyecto luego el almacén


16413.11.3
Elección de rango de fechas y procesamiento


16513.11.4
Opciones del escenario


16613.12
Resultados por clasificación de recursos


16613.12.1
Acceso al escenario


16713.12.2
Elija el proyecto luego el almacén


16713.12.3
Elección de rango de fechas y procesamiento


16813.12.4
Opciones del escenario


16813.13
Pedidos, órdenes de compra, guías de almacenes


16813.13.1
Acceso al escenario


16813.13.2
Elija el proyecto luego el almacén


16913.13.3
Descripción de las pestañas


16913.14
Pedidos pendientes


16913.14.1
Acceso al escenario


16913.14.2
Elija el proyecto luego el almacén


17013.14.3
Visualizar pedidos pendientes


17014
Ejecución


17014.1
Tareo


17014.1.1
Asignar formato de tareo a la Empresa


17114.1.2
Acceso al escenario


17114.1.3
Elija el proyecto


17114.1.4
Exportar el tareo a Excel


17214.1.5
Asignar partida de control


17314.1.6
Elija el tipo de hora


17314.1.7
Importar tareo de Excel al S10


17414.1.8
Proceso del tareo


17414.1.9
Resultados  de la mano de obra por semana


17514.2
Partes de equipo


17514.2.1
Asignar formato del parte de equipo a la Empresa


17614.2.2
Acceso al escenario


17614.2.3
Elija el proyecto


17614.2.4
Exportar a Excel los partes de equipo


17714.2.5
Elija la carpeta donde se guardarán los partes de equipo


17714.2.6
Asignar partida de control al equipo


17714.2.7
Ingreso de la cantidad de días u horas


17814.2.8
Elija el tipo de hora


17814.2.9
Importar partes de equipo de Excel al S10


17914.2.10
Procesar el parte de equipo


17914.2.11
Resumen por Partida de Control


17915
Organización


17915.1
Personal disponible


18015.1.1
Registro de obreros en el catálogo de identificadores


18015.1.1.1
Acceso al catálogo de identificadores


18215.1.2
Elección del personal disponible


18215.1.2.1
Acceso al escenario


18215.1.3
Elija el periodo


18315.1.3.1
Propiedades de los obreros


18415.1.3.2
Registro de las propiedades de los obreros


18515.1.3.3
Copiar propiedades de los obreros


18516
Utilitarios


18516.1
Actualización de base de datos


18516.1.1
Acceso al escenario


18716.2
Mantenimiento de base de datos


18716.2.1
Acceso al escenario


18816.2.2
Opciones para el mantenimiento e datos


18917
Almacén de Activos


18917.1
Egreso a Persona


19217.2
Ingreso por reingreso




1 Generalidades
El módulo de almacenes es el encargado de administrar los recursos con los movimientos de ingresos y egresos. Generalmente todos los ingresos se realizan para stock, lo que determina el tipo de almacén es el egreso.

Un proyecto puede utilizar los siguientes tipos de almacenes:

De obra o de materiales:
Se caracteriza por los egresos que se realizan hacia una partida de control y son tomados por el módulo de Gerencia de proyectos para los resultados operativos.

De activos:
Los movimiento que realiza este almacén generalmente es para prestar activos hacia una persona, la que debe devolver. No considera costos, es para controlar la posesión del activo. 

Repuestos:
Los egresos se destinan hacia un activo, tiene la finalidad de controlar todos los consumos que este realiza.
Economato:
Los egresos se realizan hacia una unidad operativa (una oficina), permite conocer los consumos.
1.1 Entorno de trabajo del S10

[image: image1.png]B 510 Amacenes 2t

] Barra de Titulos

(=] E |

Archivo er Catélogos Herramisntas 2|

2}

Barra de Meniis

B [ —| Barra de botones

estandar

Waviniertas

Informes

Proyectos ’7

= SEIPUENTE EN CARRE

Ingreso por Compra 1]

&y Proyectos sjecutados || [ ¥ 1 [€] | Barra de botones del escenario
2 o[ s

L T
. DeMeterisies [l movimierto:
. De Trénsto
Berdein e
@ archivo Certral =
& Papefrade Reciclee H
Arbol 3
€

Botén de acceso
al escenario

o Gun | _Fecra [orgen
TH1082007 FERRETERA EL CONSTRL 1. 37
000000000C 12092007  FERRETERA LA SKENA 51, 40

000000000C 121172007 FERRETERIAEL CONSTRL S/, 37|
000000000C 171212007 FERRETERIA AVEFENK SI. 9|

Ed
Guias

Eecucién

Organizacibn

Barra de vistas « v
Detalle de la guia
=pid ]
Céigo [Recurss i
0204010001001 ALAMBRE NEGRO RECOCDO I & o
0204010001002 ALAMERE NEGRORECOCDON' 16 kg

General

Uiterios

LT

Lita

0204120010005
0213020010004

Barra de estado [ |Seridor=IRAMIREZ Base de Datos=prusbas

(CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAD kg
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRENTE und
0213010001 CEMENTO PORTLAND TPO | (425 ks)
231010001 MADERA TORNLLO
0231000010004 TRPLAY LUPLNA 4813 mm

bl
2
o

[





1.1.1 Barra de títulos

Muestra el título de la aplicación, nombre del programa que se viene utilizando,  el proyecto elegido por el usuario, así como los botones  minimizar  [image: image2.png]


, maximizar  [image: image3.png]


 y cerrar[image: image4.png]


.

1.1.2 Barra de menús 

Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).

1.1.2.1 Archivo 
Contiene las opciones,
· Grabar: Graba los datos de la ventana activa.
· Imprimir: Imprime el contenido del escenario.
· Vista preliminar: Muestra la apariencia en pantalla de un archivo como será impreso.
· Iniciar sesión como usuario distinto: Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de Almacenes, para ingresar como otro usuario. La misma acción se logra sí hace doble clic sobre la carita [image: image5.png]


 mostrada en esta barra de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema, donde puede acceder al sistema como otro usuario también permite el uso de otra base de datos. 
· Salir: Sale de la aplicación. 

1.1.2.2 Catálogos
Permite el acceso a cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema donde puede dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro no esté relacionado en alguna aplicación; todas estas acciones se realizan sin necesidad de estar elaborando un movimiento, todos los catálogos son abiertos y puede acceder desde cualquier aplicación.
1.1.2.3 Herramientas

1.1.2.3.1 Definir estructuras
El S10 maneja dos tipos de catálogos.

· De estructura definida, ej.: el catálogo de recursos, donde el usuario no tiene acceso a modificar su estructura.

· De estructura abierta, donde el usuario debe definir los niveles, longitud, y colores de los niveles de registro, ej.: catálogo de partidas de control, destinos específicos.

1.1.2.3.2 Configuración


Muestra la ventana de configuración del sistema, es independiente para cada usuario. Las opciones elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a modificar. 

General

[image: image6.png][ configuracion de Almacenes

-7 Recostea con e Tio de CanbloOftel
T

(@ sknaren Egresos automélicament lasPatas de onrcl
;

\ = coner_|





General a-1:

· Seleccionado, Calcula el precio promedio con el tipo de cambio oficial.
· No seleccionado, toma los datos del guía para procesar.

General a-2:

· Seleccionado, Sí efectúa el egreso de un recurso y le asigna una partida de control, al realizar un nuevo egreso del mismo recurso, el sistema le propone la misma partida de control.
· No seleccionado, el usuario debe asignar manualmente la partida de control al recurso que egresa.
Impresión

[image: image7.png][ Configuracién oe Almacenes 1. Jom]
ceneral - fmpresion, (€ O-oel supervsor

(b-T)~¥ Fane fecha y hora de impresidn

2 [~ Modifica margen

(B3 Solicta nimero primera pégina

(B Ereso pordescarga drects + Egresa

CB5T" ingresos por compra + ngresa por Orden de Conpra
BET" impine Logo

aceptar Cancelar





Impresión b-1:
· Seleccionado, el sistema registra la fecha y hora de impresión en los reportes.
· No seleccionado, no imprime la fecha y hora en los reportes.

Impresión b-2:

· Seleccionado, el sistema muestra la ventana que permite modificar los márgenes.

· No seleccionado, el sistema imprime el reporte con los márgenes por defecto.

Impresión b-3:
· Seleccionado, solicita el número de la página.
· No seleccionado, por defecto el sistema coloca a la primera hoja el número 1.

Impresión b-4: 
· Seleccionado, en el reporte de egreso elegido, adiciona el egreso con descarga directa.
· No seleccionado, imprime sólo el egreso elegido.
Del Supervisor

[image: image8.png]Configuracién de Almacenes e
ceneral (B~ imresién

oBRA REPLESTOS
™ Solictarte del Personal Disporible. | | [~ Solictarte del Persona Disporibe

Del Supervisor ‘

actvos econonTo
(@D Scictertsdal Persons isponile | | [ Solctartede s Orgarizacién

¢ Destina del Personsl Disponible ¥ Destino de la Organizacion

Solotar I de Factura /B0t
@ DT Eningress por Compra I~ Enngreso o Ordn d Conyra

(@@)-mpesto General ala Veria 1.6V [ 75 %

aceiar | Cancelar





Llamada c-1: En el almacén de Obra.

· Seleccionado, el solicitante es elegido del personal registrado en el escenario de personal disponible del grupo de Organización.

· No seleccionado, el solicitante es elegido del catálogo de identificadores.
Llamada c-2: en el almacén de Activos.

· Seleccionado, el solicitante es elegido del personal registrado en el escenario de personal disponible del grupo de Organización.

· No seleccionado, el solicitante es elegido del catálogo de identificadores.

Llamada c-3: en el almacén de Activos.

· Seleccionado, el destino es elegido del personal registrado en el escenario de personal disponible del grupo de Organización.

· No seleccionado, el destino es elegido del catálogo de identificadores.

Llamada c-4: En el ingreso por Compra
· Seleccionado, solicita en forma obligatoria el número de factura o boleta de venta.

· No seleccionado, permite registrar el ingreso por Compra, sin necesidad de registrar el número de factura o boleta de venta.

Llamada c-5: En el ingreso por Orden de Compra

· Seleccionado, solicita en forma obligatoria el número de factura o boleta de venta.

· No seleccionado, permite registrar el ingreso por Orden de Compra, sin necesidad de registrar el número de factura o boleta de venta.

Llamada c-6: En el almacén de Repuestos

· Seleccionado, el solicitante es elegido del personal registrado en el escenario de personal disponible del grupo de Organización.

· No seleccionado, el solicitante es elegido del catálogo de identificadores.

Llamada c-7: En el almacén de Economato

· Seleccionado, el solicitante es elegido del personal registrado en el escenario de personal disponible del grupo de Organización.

· No seleccionado, el solicitante es elegido del catálogo de identificadores.

Llamada c-8:  

· Seleccionado, el solicitante es elegido del personal registrado en el escenario de personal disponible del grupo de Organización.

· No seleccionado, el solicitante es elegido del catálogo de identificadores.

Llamada c-9: Impuesto general a la venta (I.G.V.)

· Sólo el usuario (sa) tiene el atributo de cambiar el porcentaje del impuesto general a las ventas.
· El valor del IGV es por documento.

· Sí modifica el valor del IGV, afectar al documento que registre y no a los anteriores.

1.1.2.3.3 Correo interno 


Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir  mensajes de un terminal a otro. Está disponible cuando se trabaja en red y en la misma base de datos.

1.1.2.3.4 Calculadora


Muestra la calculadora de Windows. 

1.1.2.3.5 Calendario

Muestra el calendario de Windows. 

1.1.2.3.6 Procesos especiales
1.1.2.3.6.1 Limpiar registro de control
Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de registros; esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando el usuario.
1.1.2.3.6.2 Asignar propiedad IGV a los recursos

En el catálogo de recursos tenemos una celda, que cuando está seleccionado permite indicarle que ese recurso está afecto del IGV. Esta opción hace que todos los recursos estén afectos del IGV.
[image: image9.png]Sistema 10 - Almacenes

===}

recursos. ¢Esta seguro de ejecutarlo ?

si

No

Esta opcion activard el LGV, para cada recurso en el catélogo de

e |





1.1.2.3.6.3 Resetear agrupaciones
El escenario donde se efectúan los movimientos, está compuesto con columnas y las “cabeceras” pueden ser arrastradas formando filtros que permiten agrupar por ese concepto. Este utilitario deshace o resetea la selección
1.1.2.3.6.4 Eliminar todos los filtros
Es un utilitario que elimina todos los filtros activos.
1.1.2.3.6.5 Exportar plan contable a archivo texto
El plan contable es enviado a un archivo de texto.
1.1.2.3.6.6 Verificar stock reservado en los pedidos
Al efectuar pedidos del stock con destino a una partida de control, la cantidad es reservada, esto hace que al mostrar el stock no sea real. El utilitario  restaura, deshaciendo el pedido.
1.1.2.3.7 Movimientos de almacenes

Este utilitario traslada los movimientos que se efectúan en la obra a la base de datos de la oficina.

Se puede dar el caso de trabajar con una sola base de datos centralizados, que se ubique en la oficina principal, y tener varias obras que no están conectadas.

Requisito de software

· Tener instalado el módulo de almacenes tanto en la oficina principal como en las obras.

El procedimiento para el manejo de información:

· En la oficina principal donde se encuentra la base de datos, preparar toda la información previamente, como es el presupuesto, la planificación.
· Luego sacar una copia de seguridad de la base de datos principal ubicado en la oficina y trasladar a la PC de la obra.

Limitaciones

· En el almacén de obra sólo se efectúan movimientos.

· En caso de que en una obra, necesiten registrar un nuevo recurso, el almacenero debe comunicar previamente a la oficina principal, de su requerimiento. En la oficina principal deben proceder a registrar el recurso y dictar el código a la obra, para que el almacenero registre en el sistema el recurso con el mismo código.
Exportación de movimientos
· Disponible para la oficina principal como para la obra, permite exportar sólo los movimientos y grabarlos en un archivo. 
Importación de movimientos

· Disponible para la oficina principal como para la obra, permite importar sólo los movimientos previamente grabados en un archivo. 

1.1.3 Barra de herramientas estándar


Presenta iconos que permiten simplificar las operaciones más frecuentes dentro del S10 y las funciones son:

[image: image10.png]



Envía el reporte directamente a la impresora previamente definida en Windows.

[image: image11.png]


 
Muestra la apariencia de la ventana al imprimirlo, o el reporte de la ventana activa en pantalla de donde se puede exportar al formato que elija el usuario como Word, Excel, etc. 

[image: image12.png]


 
Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.

1.1.4 Barra de vistas
Esta barra contiene las etiquetas con los nombres de los grupos, estos a su vez contienen  los  botones de acceso directo a los escenarios. Los grupos que contiene la barra de vistas varían de acuerdo a la personalización, ya sea por empresa o entidad.

1.1.5 Arbol

1.1.5.1 Escritorio
Contiene sólo los proyectos que se vienen utilizando en alguna aplicación o está en proceso de ejecución. Solo para los proyectos ubicados en esta carpeta están activas todas las opciones de edición. Use clic derecho para ver las opciones del menú.

1.1.5.2 Proyectos ejecutados
Los proyectos trasladados a  esta carpeta   no pueden  ser modificados por el usuario.
1.1.5.3 Bandeja
Esta carpeta almacena todos los proyectos  que no están en uso y en cualquier momento se pueden trasladar a la carpeta “Escritorio”.
1.1.5.4 Archivo Central
Esta carpeta almacena los proyectos  que ya no serán utilizados.
1.1.5.5 Papelera de Reciclaje
Todos los proyectos  eliminados o borrados son almacenados en la papelera de reciclaje, de donde pueden ser restaurados ó borrados en forma definitiva. Existe la opción de vaciar toda la papelera.
1.2 Diagrama de bloques del funcionamiento del almacén
[image: image13.png]Labores que debe realizar
el usu,
- (Si'en el médulo de Gerencia }
Labores que debe realizar el Registrar el Proyecto | de proyectos, se registro el |
Administrador del sistema | proyecto, ya no sjecutar este]
&) = {paso B
= Registrar i S
Parinas de control
Registro de usuarios Dactinn sepeciitn
(Empleados de Ia empresa) Actvos disponibles ‘.
Recomendable e-mail Unidad operatia
- Ubicacion fisica
Registar al usuaro en el -
médul ge Amacenes Trsess
=
Aoresoalos .
escenarios Stock | mm—) Egresos
= =
Acceso a los Consultas e informes
catélogos

- - -

Accesoalas Fisico y Valorizado | [ stock
estaciones





[image: image14.png]



Los informes varían de acuerdo al tipo de almacén.
1.3 Acceso al módulo de Almacenes

Del tapiz de su PC elija el botón de acceso directo  
[image: image15.png]Haga doble clic

s10

Almace.




1.4 Ingrese al módulo de Almacenes como sa

El (sa) es el administrador del sistema

[image: image16.png]Ingrese al sistema como sa

saJ Cancelar
e [ 2 L=

Usuario

=2





1.5 Registro de usuarios en el sistema
El sa”, es el encargado de registrar al personal que maneje el módulo de almacenes 
Datos que serán registrados

[image: image17.png][Descripeién

[Abreviatura

[Persona

[Teléfono 1]

[Celutar

[Email

[Endrade Andrade, Andres

[RAndrade

[Netural

3241258

87245621

[andrade@hotmalzom





1.5.1 Acceso al Catálogo de identificadores

[image: image18.png]SogosLiss=amientas 2
b/ Catlogos





1.5.2 Registro de usuarios en el Catálogo de Identificadores

[image: image19.png]== Catdlogo de Identificadores

Opciones 7
DEXET¢ YR Y - HIREGEG LEE
I k7] NVEL: 0
Gadge _[Desarisin T Arevtra JFersoma =
| 02010004 [z clic derecho en | |diica
oan10005

1| este segmento





1.5.2.1 Ingreso de datos del identificador
[image: image20.png]& centiicador

Eija | PR
[Eie [ pfRe

e [ ol

Codge [ et 3

Datos generales

s m‘em\

Tratamento  [02[6r. ...fﬁ-'sm\mmw A ruc| —IDN!\ T
}

ape.Patemns [Andiade

ape. Materna [itirags

1
Nombres  [intres.

Abrevitra [nirade

Essan | e |
onticndor |
¥ -
B2 8 [ &gregar —————— Tipo lgentiicador
Cédigo _[Descripeién Quitar Igentifcador

oy | 8 poots amaosterce
en este segmento e

D] T +f coractoms |_Emmas ] Dreceiones | Frapedeces ]

e

=





1.5.2.2 Calificar al identificador
[image: image21.png]&

Opciones 7.
i con doke e |44 % 8 & #) HH RS o BE
k7] e on
_Gadigo | [Descripsien
55 Jactousta

04 > EMPLEADO





Luego para grabar los datos de la ventana IDENTIFICADOR, use el botón ADICIONAR, con lo que concluye el registro. Cierre la ventana IDENTIFICADOR.

1.6 Registro de usuarios en el módulo

Con la finalidad de que cada unos de los usuarios, tenga acceso al módulo, atributos de uso, es necesario registrarlos.
Datos que serán registrados

[image: image22.png]CONSTRUCTORA

Porsonal Técnico [Usuario oguin

[Andrade Andrade, Andies [ Andres

Personal Administrativo

Wartinez Luna, Pecto FWARTINEL





1.6.1 Acceso al escenario

[image: image23.png]Elja | Utitarios

&





1.6.2 Registro de Grupos 

Registre el nombre de la empresa o constructora

[image: image24.png]Haga clic derecho





[image: image25.png]Cérigo,

Descripcibn

P

Constructara

acicionar

Ingrese

Cancelar





1.6.3 Registro de Subgrupos

Registre a Personal Técnico y Personal Administrativo

[image: image26.png]Haga clic derecho

T I
: — A





[image: image27.png]o SubGrupo

Cérigo,

Descripcibn

ot

‘ Personal Técnico

acicionar

Ingrese

Cancelar





1.6.4 Registro de usuarios

[image: image28.png]Haga clic derecho

= @ Toms os Usaes
5 i3y ntecos

<
5 & person e o[ N





[image: image29.png]Cédgo,
Usuario

Clave

Confirmacién
delaclave

Empleaco

o201 [oor

[ndies e

Es el nombre con el que
el usuaio Andrde Andrade, Ancrés
ingresaré_al sistema

i
=

La clave es una cadena de
caracteres alfanuméricos
de hasta 12 caracteres

\“ [ jl

Audtor V. -

Administiadar de Sistemas

Adicionar

.
=iy

P

Concelr |

Muestra el Catélogo de
Idetificadores, para elegir a
Anchade Andrate, Andrés





[image: image30.png]5 Catdogo vecenutcadoes | B

Opciones 2

DEXET¢ Gy S oo 2@ AE®
Ubique & Andrade Andrade, |—————
| anitety s o oo cie = wveLcon

Céigo_[Descripsion — Abrovidwa __[Persona
08010080 AANDRADE Netural





[image: image31.png]& Usuario =)

Codgo 0201 a0

Confirmacién ’nmnm—

delaclave

Enpleado [09010060 [ANDRADE ANDRADE, ANDRES .| ¢4
Autor Vb EERO)

it doSenss T <B)

Elija |+ adcioner Cancelar





Llamada a:
Uno de los usuarios puede ser elegido como auditor de la base de datos, el botón [image: image32.png]


 muestra una lista de visto bueno (VB) de diferentes colores. El auditor tiene la facultad de poner un VB luego de verificar que su registro está correcto, se refiere a la descripción y la rama, también cambiar de ubicación un recurso dentro del catálogo, a esto se le llama recodificar.

Llamada b:
Sí elije esta opción (poner check), este usuario tendrá todos los atributo de uso y acceso a todos los proyectos.
1.6.5 Acceso al módulo 

Para dar acceso al módulo de almacenes, necesariamente tiene que hacerlo desde almacenes.

[image: image33.png]



Sólo si elije una categoría, tendrá acceso a los escenarios. 

[image: image34.png]= [ Todos Ios Usuar s
= il Costuctors 10

= €@ omes
# nurace

e
v
Enpleada [02100015 [Ancrce, Andres -] 8|
aorve | ]

Adiristrador de Sistemas [~

Para dar acceso al
médulo de almacenes

Gusdsr | Deshacer
Descripcidn Categoria Il
Fresupuesios
Conpras
Amacenss [eedouwe o
Peacos
Gerenciade proyectos =

Contabiltad - caj bancos
Administracian de infarmacion

Elja sota pestaia [\ wscuos (ESEamIOE )\ CAAoaee ) Eeecones





Las categorías de usuario 

Administrador de sistemas:
Tiene acceso total a los módulos del S10, es el encargado de registrar a los usuarios y asignarles atributos de manejo del sistema de acuerdo a su jerarquía y al funcionamiento de la organización.

Administrador del módulo:
Tiene los mismos atributos que el administrador del sistema, pero está sólo limitado al presente módulo.  
Jefe de grupo:
Es el encargado de administrar a un grupo de usuarios que usan el módulo, tiene acceso a todos los escenarios y sólo a la información del grupo al cual pertenece.

Especialista:
Tiene la limitación de no crear usuarios, ni asignar atributos, tiene acceso a los escenarios que se le encargue. Es el asistente del Jefe de Grupo.

Usuario:
Sólo tiene acceso a los escenarios asignados donde puede realizar las modificaciones que crea conveniente.
Invitado:
Es el usuario que sólo puede ver los datos de los escenarios que se le asigne no permitiendo efectuar ninguna otra labor.

Accesos:
Para el usuario elegido en el árbol, desde esta ventana se le asigna accesos a los diferentes escenarios, catálogos o funciones que podría cumplir este usuario según a las responsabilidades asignadas, de acuerdo a lo siguiente:

1.6.6 Acceso a los escenarios

[image: image35.png]K ——————————————————" Clicderechoen
Descripgi Booeso | este segmento
= ALMACENES
= Moviiento
Detos Cefries
Ingresos Dar ajeeso
Eonon 0 quiafacceso
Stock ! Acces total
nvertario .
ingun acceso
i oota pestafia | Regsto totade Corpra
Regitro - docunertos @ s
! - ]
Escenarios A Catdoges J Estadones





1.6.7 Acceso a los catálogos

[image: image36.png]Descripeién [0

XEEE a

5 CATALOGOS GENERALES =

Recursos

Idertifcadores

Uicacién Geogréfica

Unidades

Empresas
Ponga check a las opciones
que tendrd acceso el usuario

Elija esta pestaia

B

e e e )




1.6.8 Acceso a las estaciones
[image: image37.png]7 Todas las mauinas de fa red

=

Elija esta pestaia

Catdiogos NEsaciones ]





Llamada a:
Permite al usuario acceder a todas las PCs de los demás que conforman el grupo de trabajo.

Llamada b:
En estas celdas se ingresa el IP de las PCs de los integrantes del grupo para tener acceso.


[image: image38.png]



Sólo la persona que registre el proyecto tendrá acceso a este, pero puede invitar a otros usuarios para que compartan la información del proyecto.

2 Ingreso al Módulo de Almacenes como usuario 
[image: image39.png]WA ingrese al sistema como usuario

=0 Usuerio L‘W

e [

aceptar

cancelar

i

Ay





3 Registro del proyecto
[image: image40.png]



Sí el proyecto ha sido registrado en el módulo de Gerencia de proyectos, ya no es necesario registrarlo.

Sí el módulo de almacenes es utilizado en forma independiente, o este módulo es utilizado primero, sí es necesario registrar el proyecto. Si el registro lo efectúa el usuario (Andrés) el sistema por defecto le proporciona los accesos al proyecto y sus almacenes.
3.1 Datos del proyecto

Para que el usuario pueda realizar un seguimiento, se registrará el proyecto:

Proyecto:


Puente en carretera

Propietario:

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Lugar:



Urubamba

Fecha Inicio:

05/11/2007

Plazo:



150 días 

Tipo de moneda: Nuevos Soles (Utilice el mismo tipo de moneda que el presupuesto).

Calendario:

Base 

3.2 Acceso al escenario

[image: image41.png]Elja

}— [Movimiertos

]




3.3 Registro de un nuevo proyecto

[image: image42.png]Proyectos.

Clic derechn H—ogpescjiono

G proferis? | tuvoproyerto |

& Bancefa Prosentacisn b

@ archivo
iy Papsteracf & Refrescar





[image: image43.png]o Catalogo de Proyectos

Elija un registro del segundo

nivel, con clic derecho =X 23 RE @ =]

= STodas o] Regitros X | R WvEL: 22
2l Eiisciones

R

Chiigo Aero_[Descrién

[ Gaamo





3.3.1 Ingreso de datos del proyecto

[image: image44.png]Projecio e

codgo 01 o2 Cerigo aterno

Descripeién [FUENTE EN CARRETERA | P21 fegistrar el nombre del 1=
propietario ubigue el cursor en

Aovten fC esta celda y digits el nombre

Fropitata [FEB10030_RISTERO OF TRANGPORTES ¥ COMUNCAGONE . K(®)|

g [pera [RUBAER
CusCo - URE)MeA - UnuBAMEA

Fechalnici [ogmio07 3] FechaFin [omaooe +] Pz 150 clas

Lasemana

comienzasl W a

Woneda 51 Eves SOLES © 14|
M Secunderis 57 [DOLARES AMERICANGS Gy =14

Amacenes
Enpresa 0000 [5105 4

swusal [ KGS

orsin iy e 7 )

I restoee s @ @





Llamadas de la ventana “Proyecto”
Llamada a: Del catálogo de identificadores, elija al propietario del proyecto.

Llamada b: Del catálogo de lugares, elija el lugar donde se ejecutará el proyecto.

Llamada c:
Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir de este el sistema genera períodos semanales y mensuales.
Llamada d: Este dato es calculado por el sistema a partir de la fecha de inicio y plazo. Este dato es informativo.
Llamada e:
Ingrese el número de días (calendarios) que demora ejecutar el proyecto, es un dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio.

Llamada f:
Hay muchas empresas que inician la semana para efectos del pago de planillas el día lunes, otros el miércoles. Cuando el sistema genere los períodos semanales, la semana iniciará el día que eligió.

Llamada g:
Cuando se elije techo para un proyecto, en el escenario de Techo del grupo de Informes, muestra los recursos presupuestados del o los presupuestos asignados al proyecto. Esto permite control de los recursos mediante equivalencias.

Cuando la celda techo está seleccionada (con check), muestra la siguiente ventana:

[image: image45.png](TG Presupuestada € L

¥ Permit excederse deltecho





Llamada g1: 
Cuando está seleccionado, toma los recursos del presupuesto asignado al proyecto.

Llamada g2:
Cuando está seleccionado, permite importar el listado de recursos desde una hoja Excel, en el escenario de Techo del grupo de Informes. Los recursos serán manejados de forma libre.
Llamada g3:
Cuando al proyecto tiene techo, controla que no se exceda de las cantidades presupuestadas, en este caso puede elegir la opción “Permitir excederse del techo”.
Llamada h: Elija el tipo mismo tipo de moneda que utilizó en el presupuesto.

Llamada i: Elija el tipo de moneda alterno.

Llamada j: Ingrese el nombre de empresa que ejecutará el proyecto.   

Llamada k:
Sí la empresa tiene sucursales elija la que corresponde. En el catálogo de identificadores se registra la empresa y las sucursales.
Llamada L:
Este dato es informativo, ingrese la dirección del proyecto.

Llamada m:
Este dato es informativo, ingrese el número telefónico del local donde funcionan las oficinas del proyecto.
Llamada n:
Este dato es informativo, ingrese el número de fax del local donde funcionan las oficinas del proyecto.

Llamada o:
Después de registrar todos los datos use este botón para grabarlos y cerrar la ventana y el proyecto será mostrado en el catálogo de proyectos. 

[image: image46.png]3 Catdlogo de Proyectos 01 AT02007 T [ ]

Opciones

o some Haga doble dlic sobre este registro para
= X &
) 59 &% trasladarlo al rbol del escenario de datos
=1 S5 Todos los Regstros generales

01001 _|Vivienda Lifamiar

oo R

] afio 2007 Céigo | Descripcien J





Después, el proyecto es mostrado en el árbol del escenario de datos generales

3.3.2 Invitar usuarios al proyecto
La persona que registra el proyecto puede invitar a otros usuarios para que tengan acceso al proyecto, con la finalidad de ingresar información o visualizar, esta labor se realiza en el escenario de Datos Generales, haciendo clic derecho sobre el nombre del proyecto que se ubica en al árbol, para luego elegir Grupo de trabajo y adicionar a los demás usuarios.
3.3.2.1 Acceso al escenario

[image: image47.png]Elja

}— [Movimiertos





[image: image48.png]Proyectos.

%, e Mtoroes
SBe sctvos

El cursor tiene
que estar sobre
el nombre del
proyecto

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

%) 1§ Papelera de Reciclle





3.3.2.2 Usuario por Proyecto
[image: image49.png]Usuario | Nombre del Usuario

Responsable

@

Andres ANDRADE ANDRADE, ANDRES | grg—————
|—‘W Adicionar

Eii seta pectafia [Cic derecho en
[l sta pecia ] leste segmento

X Eliminar

I

Decimales por tipo de amacén




Llamada a:
El sistema por defecto lo selecciona como responsable al que registró el proyecto.
[image: image50.png]&, Catdlogo de Usuarios : Todos los Registros (S

Opciones 2

L2 I Ol ) A==

B = nveL:sn
:‘gv":“sd Catigo_|Descripeidn
| | | 0102012 Elija don doble clic
||| 0201001 | ANDRADE ANDRADE, ANDRES -





3.3.3 Usuario por almacén
[image: image51.png]Proyectos.

Be scivos

e B Vivienda rifir
i Proyectos szctados
&y Bandeja

@ archivo Certral
1§ Papelera de Reciclale

El cursor tiene
que estar sobre
el nombre del
almacén





[image: image52.png]Usuario | Nombre del Usuario Aprobador | Audtor

Ancres  ANDRADE ANDRADE, ANDRES FO) FO)
Eija esta pest (Cic derecha en| _— [ adicionar |
leste segmento X Elrminar





3.3.4 Permisos

Al usuario asignado al almacén, se le debe proporcionar permisos para el manejo de las guías.
[image: image53.png]Descripsion [

[EEndres]

Ingresos

- Egresos
Stock

- Inventario
lotas de Compra
Stock PlusPetrol

Usuarios por aimacén Permisos.

Elja





[image: image54.png]Seleccionado,

Permite registrar nuevas guias

No seleccionado

No seleccionado: No permite gregistrar nuevas guias
. | Seleccionado:  Permite modificar guias previamente registradas
= No seleccionado: No tiene permite modificar las guias.
% | Seleceionado:  Permite liminar guias previamente registradas
No seleccionado:  No permite eliminar las guias
g | Seleccionado  Pemite mprimir las guias

No perrite imprimir las guias.





3.4 Tipo de recurso que debe manejar el almacén

Para cada tipo de almacén, es necesario hacer algunos “ajustes”.

[image: image55.png]Elija el almacén

e mm |Datos Generales
aree

Fioyeclo 01002 PUENTE Ell CARRETERA

Breacios | Amecén  [101 Cadgo ahero

e el g [peiteres
Gy Proyectos sfecutados

ép Bandeja Amacenero
@ archivo certral

{8 Papelera de Recice | Fecha icio [0811172007 -] FechaFin 02042008 -

e 88 i 2 oL v |4

Norets o uevessaes

R ~Ia)

Recursos que utilizari este almacén

N [

T reveldeskcoin @ Conircos y Epeiins  Gendioos ~ Eposicos

[FeBronsnanisrerio oF TRASFORTES v CoNICAGON . | 4]





Llamadas de la ventana Datos generales:

Llamada a:
Permite elegir el tipo de recurso que utilizará el almacén. Sí es un almacén no efectúa ninguna elección por defecto manejará todos los tipos de recurso.
Llamada a-1:
El uso de esta opción está reservado sólo para aquellos almacenes en los que requiere manejar sólo determinados materiales. Ejemplo, si un proyecto tiene varios almacenes y uno de estos sólo manejará tuberías, entonces elija esta familia.

Llamada a-2:
Sí previamente uso el botón marcado con la llamada a-1para elegir el grupo de recursos, luego efectúe la selección del nivel.

4 Partidas de control 
Se refiere a la planificación económica del proyecto, que viene a ser una relación de todos los conceptos en lo que gasta el proyecto.

· La partida de control se asigna a un recurso de la guía de egreso, como destino. 
· Los resultados de los egresos son mostrados de acuerdo a la partida de control y al período elegido. 
· La partida de control es por proyecto, y se le relaciona con una partida de control a nivel de empresa.

· Comparten los módulos de gerencia de proyectos, pedidos y almacenes. 
· Registre las partidas de control sólo en el caso de que no exista. 
· No necesariamente las partidas de control tendrán unidades.

[image: image56.png]


 Sólo está disponible para el almacén tipo material o de obra.
[image: image57.png]


 Generalmente es registrada por el residente de obra, el almacenero sólo tiene que elegirlo.

Datos que serán registrados 

[image: image58.png]PC del Puente en

carretera

Costos directos

Costos indirectos

Preparacion de agregados

Gastos generales

Encofrado Permisos sindicales y
descansos médicos

Concreto Vidticos
Pasajes

Acero

Alimentacion

Combustibles

Hospedaje

Transporte

Aseo
Fluido eléctrico

Agua potable

Teléfonos

Gastos notariales

Remuneraciones sueldos





4.1 
Acceso al escenario 
[image: image59.png]Elja

#

]




[image: image60.png]Efieire o1 correreea S
R Vivienda Unitamilar

) Proyectos ejecutados

i+l &l Bandeja

- [ Archivo Central

i §f Papelera de Reciclale




4.2 Definir estructura 

[image: image61.png]5 Nuevo: Partida de control  F2

Procerdencia de a pert de col G5 Moifcar F3
Deseripcién |9 puplicar Fs
© Nota F10

4 Eiminar blogue Fo

Defini estructura

Clic derecho | —!





[image: image62.png]7 Toeserpeon TCongina |
T Toatzscor 2
2 Gngo 2
3 artida de Control 2

Despues de registiar los
niveles, ciere laventana

RRRHHK

Longitud acumulada méxins: 20 Cormar





4.3 Registro de las partidas de control 

[image: image63.png]Partida de Cortrel  —() Nusvo: Totaleador 72
Descripgién | %, Nuevo: Grupo
Haga clic derecho | |5 Modicar 3

en este segmento | |2 puptcar s





Cuando registre el último nivel

[image: image64.png]o Partida de control

caso (opcional)

Ingrese el nombre de la partida de
control, luego elja la unidad en

Cérigo,

Descripcibn

Urided

Partida de
control general

o101

for

fororont

[Preparacien de stregados

acicionar

P ‘

= |

Elja una partida de
control equivlente





A continuación se muestra el registro concluido,

[image: image65.png]5
S Costos directos

Comrets

[ —

(@I Costos indirectos

vitors

Rimertasin

Fluido eléctrico
‘Agua potable
Teléfonos

Internet

Medicinas

Gastos notarisles
Seguros.
Remuneracién sueldos

Unicac

ms
m2
ms
kg
on
kg





[image: image66.png]


 
Importante:
Después de que una partida de control tenga movimientos, no modifique la estructura de registro.

5 Destino específico
El destino específico es un lugar, persona  o equipo que forma parte del proyecto u obra. A un egreso se le asigna una partida de control en el caso del almacén de obra, además se le puede asignar un destino específico, con la finalidad de contar con un reporte de destino específico en un rango de fechas.
[image: image67.png]


 Sólo está disponible para el almacén tipo material o de obra.
[image: image68.png]


 El destino específico está disponible sólo para la versión corporativa.
Ejemplo de destino específico para el proyecto Puente en carretera:

[image: image69.png]Puente en carretera
Trabsios en cartera
Preparacicn de agregados
Estructuras
Ciientos estribo derecha
Cimientos estrio izauerdo
Elevacicn estribo derecha
Elevacicn estrio izauerdo
Superestructura
Personas
Fuiz Suérez, Antaria
Ocampo Lazo, César
Garcia Dularto, Rafael
OtaziRado, Rafael
Remirez Nifiez, dosé
Vehiculos
Camioneta 4 x 4, placa 506018
Automovi Totoya Yaris BOGTS2
Automovi Totoya Corola BOCO38
Equipos
Corgador frontal sobre lrtas 110115 hp, 2.0-2.25 yd3 Atahuslpa
Tractos de orugas 140-160 h - Wiracocha
Locales
Oficna principal Av. San Borja Sur 754
Oficina residencia de obra km 92, carretera Lrubamba-Ollanta.





5.1 Acceso al escenario 
[image: image70.png]Elija





[image: image71.png]Efieire o1 correreea S
R Vivienda Unitamilar

) Proyectos ejecutados

i+l &l Bandeja

- [ Archivo Central

i §f Papelera de Reciclale




5.2 Definir estructura

[image: image72.png]Procedencia del Destina

Descripcion

Haga clic derecho

1 e
, e

W Modicar F3
% Duplcar s
B nota Fio
R Eimina Hogue "




[image: image73.png]Registre

Destina Espefiico por Proyecta

7 Toesjreen TCongina | Cor
T Profecto 2| Color
2 Grgo 2 cor
3 Desting especifco 2 cor

E3

AT

Longtu scumiada méins. 20 —





5.3 Registro del destino específico
Para registrar el nombre del proyecto,

[image: image74.png]ProcederiaceiDesiino Epeciico | Puereencaneters

Descripcién ]

— 3 Nuevar Proyecta

Flaga clic derechn 5, Muevo: Grupo
en este segmento

@ Modificar F3





[image: image75.png]3 Destino Especifico.

coago [or

Deseripeién ‘Pueme en carretera

Registre

acicionar Cancelar





A continuación se muestran los registros concluidos,
[image: image76.png]Destino Especifico
Procesencia de Destio Especico | ) PUENTE EN CARRETER A

Dosorpon
S perts encarriera
S Trabos e cantera

9] Preparacién e sgregecos

B @Esictes

nento estivo derecho
entos estoo zaerc>
eveckn st derecto
evecktn et rquerdo

iz Suérez, Antoria
campo Lazo, César
ercfa Dulerto, Rafeel
Otazi Rado, Rafael

amicneta 4 x 4, placa SQG018
tomovi Totoya Yaris BOQTS2
tomovi Totoya Corols BOG038

argacor frortal sobre lentas 110115 hp, 2.0-2.25 a3 Atahualpa
ractas de orugas 140-160 hp - Wiracosha

ficina principal &v. San Bora Sur 754
ficin residencia de obra km 92, carretera Urubamba-Ollarta.





6 Activos disponibles
El equipo propio y de terceros que se utilizará en el proyecto debe ser registrado.

Los activos se usan para:

· Generar los partes diarios de equipo, que luego serán utilizados en los resultados   operativos del módulo de Gerencia de proyectos.

· Como destino cuando se realiza en egreso en el almacén de repuestos (disponible sólo en la versión corporativa).

[image: image77.png]



Sí en el módulo de Gerencia de proyectos, ya fueron elegidos los activos, estos serán mostrados también en el módulo de Almacenes. 
6.1 Registro de activos en el catálogo de recursos

Los activos (equipos) tienen que ser registrados en el catálogo, antes de ser elegidos para un proyecto.

Datos que serán registrados:

[image: image78.png]Me zeladora de concreto tipo tambor [como recurso principal]

Mezcladora de concreto tipo tambor de 11 p3 16 hp (p2a) [como recurso especfiica]





El recurso específico es el que se elije como activo disponible, se caracteriza por que tiene 14 dígitos en el código y como unidad puede ser pieza o unidad.

6.2 Acceso al catálogo de recursos

[image: image79.png]Elja

archivo Yo | Cotiogos | Herroment
archive er | Codlogos | Herramientas 2
1

Waviniertas

nformes

@ Identiicadores

Proyeedores




6.2.1 Registro del recurso tipo activo
[image: image80.png]5o Catalogo de Recursos. -

00702 Mezcladoras de concreto

Opcones 2

DB XETEe %85 8 - - RGO HEE

$ MANO DE OBRA

I L NVEL: 33

$EQUPOS
® SUBCONTRATO|
= acTvos

@ Equipos par:

Despliegue el arbol
y haga clic derecho
Sobre este grupo

[Descripoin

| ezcladora de concreto tipo trompo 9 p3, 8 hp , gasolne

@ Equipos para

® Camionetas
S orias
=1 Eipos para

erfo

@ Equipos de transporf

osuctidn y vaciado,

[Mezcladora de cancreto trampo 11p3 12H.





[image: image81.png]Recurso Ingrese estos datos (]

cédgo. 100702 [o002 Céuigo atero

N e

p—
Pt

-184|
e o T
wnicsniesio| | s

[T [T ry—

Especifcaciones]
Recursos ips
[ Coige__oescleon T orvgad [ Factor
Recursos espeotficos || Doslerame ] Easvories
General Cortatle Aoives

adicionar Concelar |





[image: image82.png]Desea continuar adicionands o recursos especicos

Elija esta opion 551 no





[image: image83.png]s Recurso)

Cérigo, 100702 [o002

Covigo aerno

DESREN  iezciaora de concreta o Tambar

Descripcibn
Aterna

e fior—
clu

Cosos-st0 ||
Indice Uificado | |

Espesicaconss] |

2

[cadin | Joeserncen

Haga clic derecho
en este segmento

Regcursos especificos 0

General

Elija esta pestafia | Madiicar

DO adiconar

Replca tiulo

3 Exportar a Excel

Audtora

[ vista prefiminar
=]

Impriir

# Refrescar

=14
[ 1 Miey

_—
Factor

Equivlertes

Activos





[image: image84.png]0 Ingrese estos datos

EEX

Céligo too7ozoopz 0001 Codsosterno:[ T
Descripeién IMezcladora de concreto tipo tambor de 11 p3 18 HP.

Descripaiin

o

ied ooz — ~]a|

Corigo, —
Costos - 10

Factor A

f

Indice Unificada

1)

Especiicaciones]

Chsticacitn | T

Céeigo de Barras

Tenpotises —
e sencn

Gonedl [ Tonae T o ]

Peso fsico ()]

Detllereouso | | Equivalentes

adicionar

T |





[image: image85.png]s Recurso)

cédgo. 100702 [o002 Céeigo aterno

DESREN  iezciaora de concreta o Tambar

Descripcibn
Aterna

Unidadt fior ™ pza | 84|
D Factor T Miey
wotrtont | [ I8

Especiicaciones]

Recursos hios
[Descripeion Urided | Factor
Mezoiaciora de conoreto tpo tambor de 1153 15FP _ pza T

Use este botén para grabar
los datos registrados D

Fecuises esost

General

Cancelar





En el catálogo se muestra los registros efectuados

[image: image86.png]5o Catalogo de Recursos. -

00702 Mezcladoras de concreto

Opcones 2

DB XETe %85 8 - - i RSO HEE

B MANO DE OBRA

® EquPos

B SUBCONTRATOS.

® REPUESTOS

£ acTvos

@ Eouipos para Movinierto de T
@ Equipos para perforacion

@ Eouipos de transporte.

® Camionetas

S orias

= < Exuinos para procteciony ve
] lantas de corcreto

2l bombasce
B Voo e comcretd

i

NVEL: 33

Descripeion

(1007020001

Wezcladora de canareta tho trompa,

1007020001 0001 | Mezoladora ce concreta i trampa & p3, & o , gasalny

1007020010002 | Wezclacora e coneretorompo 1193 161

1007020002 — Mezclacora e conereto o Tambor

00702000201 |

|

|
74‘7

Este es el recurso especifico

Este es el recurso genérico





El recurso genérico se caracteriza porque tiene 10 dígitos.
El recurso específico se caracteriza porque tiene 14 dígitos y este es el que se utiliza como activo.

6.3 Selección de activos disponibles  

El activo disponible es elegido y registrado como “Equipo disponible”  para el proyecto.

Estos son los activos que serán elegidos,

[image: image87.png][Descripeién [Unidad
(Corgaor trodal sobre ertas T1E-115 g, 2022530 pza

Tractor oe Oruges 140-160 pza

[Carien voluele 12 m3 6xt, 355 pza

Riezeladora de concreto o tambor e 11 73 T8FP 8aUpO T Joza

ezcladara de concreto o tampor de 11 3 16 HPEqUDI 2 Joza

Vi ador e cancre & FP ge 240" 01D T oz

ibrador e concrele 4 FF oo 3 40°6qipo S e Debido a que se tiene dos
[Chancadora primaria mandibula 15" 24 S0HP 46 - 70toni. lpza [ grupos de concreto, se
[Zersrviss vireto 5" 14" mator elctica 152 pza registra un equipo para
Moloboriza 12 n 4" 60 T oz cada gupe
olohonia 12 p 4" €qlip0 2 oza

Molohorisa 12 p 4" E3lip0 3 oza

Motohoriza 12 v 4 €qipo 4 oz

[Grupo clechfgeno 350 HP 250w pza

[Grupo slecirageno 56 HP 37 5 k. B





6.3.1 Acceso al escenario

[image: image88.png]Elija





[image: image89.png]Proyectos.

£
0 Viier Lniamiir
i Proyectos szctados
&y Bandeja

@ archivo Certral
& Papsiera de Reciclaje

Elja





6.3.2 Selección de activos disponibles

[image: image90.png]Activos disponibles

=pida

Clan [escrneién

Haga clic derechn

en escto segmento [ |2 Adicionar

X Eliminar
B3 Copiar





El sistema muestra el catálogo de recursos, (donde previamente se tienen registrados) todos los activos propios y de terceros que se usará en la construcción del proyecto, 

[image: image91.png]o Catalogo de Recursos ¢ Todos los Registros

Opciones 2 Luego use este botén —
D& X&) $u‘7;a«§ﬂ - tZ RS RE®
= G Todos et k7] NIVEL: 4
= Sactve [Deseripcien Unidad
olobora 1217 471 o ey =
Grupo scicgeno 58| P 2501w =
| — e
Fcvinns cra pretenselio =
De Ia ventana superior T
elija los activos hacienda| »[]
doble clic sobre cada 010001 Motobomba 12 hp 4" equipo. Pz sa 07021200
uno de elos loto0o2  Wotobomba 2o e | b2 sa o7n2em
Loo aetos dlegidon s e [ oo a2 e
; k oo e Orugee 140180 [p e e
Serin mostatos e 12 {0k e s 12106 551 pza 26 o0t
ventana inferior 020001 Mezcladora de concreto tipcftambor de 11 p3 18 HP equipo 1

TO070200020002  Mezclaclora e concreto tipcltambor 11 53 18 HP ecipo 2
0070400010002 Vibrador d concreto 4 HP o 240" ectipa 1 pza
0070400010004 Vibracor de concreto 4 HP ol 240" ecpipo 2 pza
1080100030001 Chancatora primaria mancit{ia 15" x 24" 30K 46 - Totonh ¢
1005000020002 Zarancias vibratoria 4" x 6 14” molor eléctrica 15HP_pza
1070100010001 Grupo electrigeno 380 HP 20 kw pza s 240812004 11
1070100010002 Grupo electrigeno 56 HP 37[5 kw pza  sa 24092004 11

| I—





Los equipos elegidos son mostrados a continuación
[image: image92.png]7 canpo|codeo Tl cosqsr poscin =1

ciino |pescrieién [urida
100401 GO050005 _ Camin voluee 12173 6¢4, 585 =
1001010010005 Cargador rrtal sobre lrtas 10115 i, 20225 a3 pza
1006010003001 Chancadors prinara manabuda 15 x 24 304 45 - Ttonh  pza
1017010001001 Grupo sectgeno 560 HP 250 o
1017010010002 Grupo electrgeno 56 19 3.5 kw s
1070200020001 ezciadors e concreto t tamtr e 11 53 161 sauipo ! pza
1070200020002  ezciadors e concreto s tamtr e 11 53 151 sauipo 2 pza
1015010001001 etoboa 12 ¢ ecapo 1 s
1015010001002 _ ictobora 12 ¢ ecipo 2 s
1015010001003 _ ictobora 12 ¢ ecapo 3 s
1015010001004 ictobora 12 ¢ ecapo 4 s
1001080001004 Tractor e Orugas 140-180 s ora
1007040010003 virador de concreto 4 de .35+ s
1070400010002 Virador de oncreto 4 HF de 240" eauipo 1 s
1070400010004 Viradr de concreto  HP e 240" sauipo 2 s
1020500020002 Zavandes vibratoria 4" 6" x 14" mofor eléctrica 15HPpza




6.3.3 Propiedades del equipo 

Se refiere al recurso equivalente con el que aparece en el presupuesto y el costo del alquiler, sí el activo elegido no tiene un equivalente en el presupuesto, este debe ser elegido del catálogo general. 
Estos son los precios que realmente se pagará en obra:
[image: image93.png][Alquiler

lcodigo  [Descripcion Junidad [Moneda [Aiauer
(0343040005 [CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 110-115FF 2225 vd3 | |NUEVOS S| _233.00]
0343040033 [TRACTOR DE ORUGAS DE 140-150 HP m__[NOEVOSS| 23300
[0343040034_[CAMION VOLGLETE 12 m3 m_[NUEVOS S| 123.00]
(0345010085 | WEZCLADORA DE CONCRETO 11 53 15 FP @ [NoEvoss| ool
(0343070000 _[VIBRADOR DE CONCRETO ¢ HP 135" @ [NoEvoss| sooul
[0343080001_|CHANCADOR PRIMARIA WANDIBULA 15" x 24" 30 P 46 - T0tonh | hm __|NUEVOS 5| _12300)
(0343080010 | ZARANDA VIBRATORI 4" X 5' X 14" MOTOR ELECTRICO 15 FP__| hm __|NUEVOS 5| _123.0)
(0345080001 | MOTOBOMBA 10 P 4~ @ puevoss|  7so
(0343150008 _[GRUPO ELECTROGENO 380 FP 250 Kl tm__[NOEVOSS| 12300
0343150013 |GRUPO ELECTROGENO 56 HP 37 5 Kol m__[NOEVOSS| 12300

Responsable. Rueda Rail





Para ingresar las propiedades a los equipos:

[image: image94.png]Haga doble clic

i1 canpo codon _l]|mawwpmn =
casor  esrein

Unidsd [ Disp. _[Recurso i

Registre los datos

Cérigo, 1001100010005 aterno [ |
Descripcidn  Caradir frortal sobre lartas 110-115 b, 2.1 225 yat3

[ Use este boen |

7343040005 [CARGADOR SOBRE LLANTAS 100 . 1T para clegirel |

! recurso |

Fecwso & Uiizada C General
ectivalente

Propitario

|
Respnsate [prcnczt ot Feil 1| | L2
atmiernormal | 25550554 T
stviroxra | 00000 |

stvitrprac| 00000
Woroia o e | ] dA|

wodcar ————  Cancelar





Llamada a: Se refiere a que el recurso equivalente que elija, es del presupuesto.

Llamada b: Se refiere a que el recurso equivalente que elija, es del catálogo general.

[image: image95.png]


Necesariamente un equipo debe tener recurso equivalente.
Temas relacionados:
En el grupo ejecución, ingrese al escenario de Partes de equipo para registrar el trabajo del equipo. Además los egresos del almacén de repuestos serán hacia un activo.
7 Unidades operativas
Los egresos del almacén tipo economato se realizan hacia una unidad operativa.  
[image: image96.png]



Los egresos del almacén tipo economato serán hacia una Unidad operativa.
7.1 Generalidades
Entiéndase por unidad operativa a cada una de las oficinas, en este caso cada una de las celdas que forman parte del organigrama funcional de la empresa. También unidad operativa es un proyecto específico; ejemplo, desarrollar software, organizar y dictar un curso de capacitación, producir una revista, En resumen todo lo que se quiera controlar. 
A continuación se muestra el organigrama funcional del Grupo Empresarial.

[image: image97.png]Empresa
I 1
Gerencia de Obras Gerencia de Administracion | [ Gerencia de Equipo
T T
Provedt =
toperaciones | puerts en [ acminstracion Administracn
carrstera de Equipos
{{Licitaciones [{aimacenes
Reporaciones
L finmobifaria L{ Contatilidad





7.2 Acceso al escenario
[image: image98.png]Elja





7.3 Definir estructura

[image: image99.png]Roles por Unid

Unidaces Operativas

Haga clic derecho
en este segmento

ol

W Modicar
¥ Duplcar

B nots

B, clrinar boae

Fs
Fio

Fe





[image: image100.png]Unidad Operativa

it perda |

Efectie estos registros

Toes i TCongina |

Color

E3

¥
1
2
3
4

Empiesa
Gerencia
letatura

Proyecto

Color
Color
Color
Color

fEETaeeE S

Longtud acumada méxina:_60

cermar





7.4 Registro de las unidades operativas

[image: image101.png]Unidacs Operativas

Haga clic derecho en

10 Mevoi Enpresa 2
este segmento y elijia

B nuevo: Gerenda





[image: image102.png]% Unidades Operativas

ctio  [or

Descrpein
Ingrese i





Este es registro concluido

[image: image103.png]Roles por Unidad Operativa

Unidades Operdivas
= @ Empresa
) Auditor
S erencia de Obrs
i operaciones
Proyecto: Puente en carretera
Licitaciones

Inmobil
=@ Gerencia e Administraciin

Amacenes
59 Gerencia de Equipo





8 Ubicación física
Permite el registro de la ubicación física en un catálogo, para luego  asignarlo a un recurso.

[image: image104.png]



  El catálogo de ubicación física es por almacén.

[image: image105.png]


  En el escenario de Stock, es donde se asigna ubicación física al recurso.
Se muestra como ejemplo un croquis de un almacén, el mismo que debe ser registrado en un catálogo,
[image: image106.png]Almacén de materiales

Estante C

| estante visto
e frente

Sector de cemento

La ubicacion es la siguiente:

Almacén de materiales
ESTANTE A
GAVETA 32





8.1 Acceso al escenario

[image: image107.png]Elja este grupo |—|Orgenizacon |————

Botén de acceso
al escenario





[image: image108.png]Proyectos.

Elija

Besoton

= I PUENTE EN CARRETERA *

i, De Wateis.
v activos
e B Vivienda rifir
g Proyectos sfecutados
&y Bandeja

@ archivo Certral
1§ Papelera de Reciclale




8.2 Verificar estructura

[image: image109.png]¥4 Ubicacidn Fisica

Opcianes

=k

Descripcion

Haga clic derecho
en este segmenta

3 s vl 1
8, nuevos ez

& Modficar

% @ B % | ek

B nocs

B8] cirinar e

2
Fs
Fio

Fe

1 [ pefinir estructura





[image: image110.png]Registie

Unaskn i |

7 Toeserpein TCongiua | Cor
T Amacén 2| Color

[ 2 Estontessector 2 Color
3 Casilero 2| Color

3

AT

Longtud acumulada méxina: 20

ceirar





8.3 Registro de la ubicación física
[image: image111.png]¥4 Ubicacidn Fisica

Opcones 2

o w5 g ® =

Descripcion

Haga clic derecho
en este segmenta





[image: image112.png]5 Ubicacitn fisica de recursos

Ingrese.
g for L2

Descripsién [Almacen de materiales

L ==





[image: image113.png][Ubicacién Fisica B
Desore
= @ ALMACEN PRINCIPAL

LS @estante
" Gaveta 12
Gaveta 1.3
- Gawetats
Gaveta 15
Goveta 2.1
- Gaweta22
Gaveta 23
- Gavetazs
Gaveta 25
Goveta 31
Gaeia

Estos son los registros efectuados





9 Movimientos
9.1 Ingresos
Todo recurso que llega al almacén debe ser ingresado al almacén y debe estar respaldado por un documento en el que figure la fecha, cantidad, unidad y precio unitario.

[image: image114.png]



Solo los recursos del stock pueden ser utilizados en los movimientos de egreso.

[image: image115.png]



Todo ingreso va hacia al stock del almacén, salvo aquel recurso que no se almacena como es el caso del concreto premezclado que apenas llega a la obra es utilizado, entonces el sistema genera el formulario de ingreso y luego mediante DESCARGA DIRECTA, genera el formulario de egreso.

9.1.1 Tipos de ingreso disponible 

Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC]
Ingreso por Compra [IC]
Ingreso por Devolución de Préstamo [IDP]
Ingreso por Devolución de Saldo [IDS]
Ingreso por Fabricación [IF]
Ingreso por Guías de Remisión [IGR]
Ingreso por Inventario [II]
Ingreso por Orden de Compra [IOC]
Ingreso por Préstamo [IP]
Ingreso por Registrador de Documentos [IRD]
Ingreso por Reingreso [IR]
Ingreso por Transferencia Externa [ITE]
Ingreso por Transferencia Interna [ITI]
9.1.2 Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un ingreso

Para efectuar cualquier tipo de ingreso:
9.1.2.1 Acceso al escenario de ingresos
[image: image116.png]Elija





9.1.2.2 Elección del proyecto y el almacén
[image: image117.png]Proyectos

Elija

= I PUENTE EN CARRETERA *

4, SRR

15 0e Actvos

-5 Viviendia Lnifamifar

i Proyectos szctados
&y Bandeja

@ archivo Certral
gy Papslers de Recicle

S

Los movirmientos de ingreso sdlo se efectian
para el almacén elegido.

S6lo para emitir reportes a nivel de proyecto,
en el 4rbol ubique el cursor sobre el nombre
del proyecto





9.1.2.3 Elección del tipo de ingreso
[image: image118.png]0| Use este boton para elegir el tipo de ingreso

Tio g
moviniento

Bxa





9.1.2.4 Registro de un nuevo ingreso

[image: image119.png]Tio
oot I L T -
=pda]

[Estovo-cuia [ Fecha_[Ohservasién

Ciic derecho |— [ asicionar I





Esta orden muestra el formulario de ingreso elegido y además solicita el ingreso del tipo de cambio.
9.1.2.5 Registro del tipo de cambio

Antes de ingresar los datos de la cabecera del formulario, el sistema solicita el ingreso del tipo de cambio para la fecha en la que se ingresó al programa. Sí el movimiento se efectúa para otro día, para ese día también es necesario ingresa el tipo de cambio.

El sistema muestra el siguiente cuadro de diálogo:

[image: image120.png]Sistema 10 - Aimacenes ==

No existe el valor del tipo de cambio para el dia 1211112007 ¢ Desea
ingresarlo?

Elja |— s no |





[image: image121.png]B9 Tipo de Camhin ===
Ingrese los valores

Moner
Base o nuevos soLes

Moneds  [of ]WE
Fecha  [ibrzo07 v

Valor Oficial

Promedio || Promedo | —
— 2

Ponaerado Fonersco P
Comra verta

adcionar Concelr_ |





9.1.2.6 Formulario de registro del ingreso
Todos los movimientos de ingresos usan el mismo formulario, cada tipo de ingreso genera un número de guía correlativo.

El formulario tiene tres partes:
[image: image122.png]1 Cabecera del formulario de ingreso
2 Detalle del formulario de ingreso

3 Pis del formulario de ingreso




 [image: image123.png]B Ingreso por Inventario [11] 01002-PUENTE EN CARRETERA = (S [E o]

Registra  Andres - AHDRADE ANDRADE Uttimo usuario Andres. N° de Guia

o (OO i stnzoorssassopm. 3| roooonamonot

) @ @

Fecra [p512007 & e, 575 [pocumenio nTEG ] 88| nocta yﬂ.mg@mm\nﬁmnm E
B

Voneda o1 [NEvoS SOLES 2188 oo de cantio | 16V 1%~

Ei o)

[[Recurs [ Cantidad [Procio s 6.V [Precio con 6.V | Parcil sn 6.V
Recurss  MADERA AGUANO TX™X10'— 32 ) Origen  (3d Catcuiado
Ubicacién —(30) Parcial SR 184400

&) ® ap_ i e 219430
| o [ 65 |





9.1.2.6.1 Registro de datos en la cabecera del formulario de ingreso
Llamada 1a: 
En esta celda ingrese la fecha del movimiento, el día que el material ingresa al almacén.

Llamada 1b:
Use el botón [image: image124.png]


 para ingresar al catálogo de Tipos de Documentos, de donde debe elegir el documento.
Llamada 1c:
Ingrese el número del tipo de documento elegido en la llamada 1b.
Llamada 1d:
Ingrese la fecha del documento elegido en la llamada 1b.

Llamada 1e:
Use el botón [image: image125.png]


 para acceder al catálogo de tipos de moneda de donde debe elegir la moneda utilizada en el movimiento.  
Llamada 1f:
Esta ventana es informativa que muestra el valor del tipo de cambio. Cuando eligió la fecha de ingreso (llamada 1a) el sistema solicitó el ingreso del tipo de cambio, para editarlo o cambiarlo use el botón [image: image126.png]


 que permite acceder al catálogo de tipos de cambio.

Llamada 1g:
Es el porcentaje de IGV (impuesto general a las ventas), asignado al documento que se viene registrando, este valor es almacenado por documento.

Para cambiar el valor del IGV, ingrese al módulo de Almacenes como (sa) luego use el botón [image: image127.png]


 que aparece en la barra de botones 
[image: image128.png]Configuracion e Almacenes

Elija esta pestaia

oBRA
™ Solictant del Prsanal Disporible

acTvos
¥ Solictant del Prsanal Disporible

¥ Destina del Personsl Disponible

Solster N de Factura / Bckta

I~ En ngreso por Compra

Impuesto Genersl a la Verta (.G.Y) [~ 13 %—] Modifique el valor

REPLESTOS
™ Solictant del Persan{l Disporible

ECONOMATO
¢ Solictante de a Orgaridacién

¥ Destina de Ia Organizaén

I~ En ngreso por Orden . Compra

cepiar

Cancelar





9.1.2.6.2 Registro de datos en el detalle del formulario de ingreso

Llamada 2a: Botones
[image: image129.png]


 Cuadro agrupar por:
[image: image130.png]Muestra o esconde este segemento, a donde se arrastra el encabezado
de la columna con la finalidad de agrupar la informacion

Para deshacer, devuelva el nombre de la colurnna donde originalmerte se
encontraba

BraE |
]

|cougo [Rezurso o] carissarecio sn 1|
C0H1Z000T0008  CLAVOS PARA WAGERA CONCABEZA 1 fa 250000 a0
0201200010001 CLAYOS PARA MADERA CONCABEZADE 1* kg 40.0000 40

2310000010001 MADERA AGUANO 1"X8"1T" pza 450000 1201
2310000010002 MADERA AGUANO "X pza 33000 a0
2310000010003 MADERA AGUANO 2X3"X1T' pa 1200000 60





[image: image131.png]


 Mostrar filtro avanzado
Este utilitario permite ubicar información contenida en el formulario de ingreso, de acuerdo al campo elegido.

[image: image132.png]Este botdn muestra o esconde las celdas
de busqueda, ademés muestra el botdn

Use este botén para
elegir las altemativas

Use este botén para elegir el nombre
de la cabecera de la colurna

Ingrese Ia palabra
que desea buscar

1

L Compolfears Howaae & —— oo
corigo [Recurso [ ottt [Preci s 16.v. | Preciocont.
0204120010008 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 177 kg 250000 0000 a7
anzmon LAV 4020000 40000 47
0231000010001 MADER,|  Sf activa este botdn espera |s  asoom 120000 142
ozmoooootonoz  maper, | Gue el usario pulse [ENTER] |, 53 g0 80000 95
02310000010003 MADER. para ejecutar la bisqueda 3 1200000 £.0000 7
0231000001004 MADERA AGUANO 2X3"HE' pza 12000 0000 sa





[image: image133.png]


  Mostrar campos, se refiere al nombre de la cabecera de la columna que puede ser mostrado u ocultado, también permite el cambio de ubicación dentro del formulario de ingreso.
[image: image134.png]


  Exportar el contenido del formulario a un archivo de Microsoft Excel.
Llamada 2b: El detalle del formulario de ingreso, tiene las siguientes opciones en el menú emergente
[image: image135.png][[Recurso

|unided] Cantidad [Precio sin .6.v. [Precio con 1.6 v | Parcial sin LG.v.

Clic derecho ||

D avwionar

X Eliminar

Y8 (mportar de Microsoft Excel (3)
@ Exportar a Microsoft Excel <25.1)

Multplicar al precio por el factor

Asignar Gtimo precio de compra—(Z-6)

Asignar a TODOS ifimo precio de compras

& mostrar campos





Llamada 2b-1:
Muestra el catálogo de recursos de donde se elige a todos los recursos que formarán parte del formulario de ingreso.

Llamada 2b-2:
Elimina el recurso elegido dentro del formulario de ingreso.
Llamada 2b-3:
Es un utilitario que permite importar recursos desde un archivo de Excel, es indispensable que el código del recurso a importar coincida con el que se tiene en la base de datos de la PC.
Llamada 2b-4:
Exporta o envía el contenido del formulario a un archivo de Excel, durante el proceso el sistema solicita la carpeta donde se grabará la información y un nombre para el archivo.
Llamada 2b-5:
Multiplica el precio del recurso por el factor que el usuario ingrese, este cambio es definitivo y no hay forma de deshacer. Está disponible para uno o un grupo de recursos previamente seleccionados.

Llamada 2b-6:
Sí un recurso ha sido comprado con el módulo de Compras del S10, el precio ya se encuentra almacenado dentro del S10, entonces permite asignar el último precio de compra.
Llamada 2b-7:
Sí los recursos has sido comprados con el módulo de Compras del S10, entonces permite asignar el último precio de compra a todos los recurso elegidos.

Llamada 2b-8:
Cumple la misma función que el botón “mostrar campos” descrito en la llamada 2a.

Llamada 2c:
Esta celda es informativa que muestra la unidad del recurso.
Llamada 2d: 
En esta celda registre la cantidad que ingresa al almacén.
Llamada 2e:
Para el ingreso del precio del recurso, depende de la celda que elija, que puede ser “Precio sin I.G.V., entonces el sistema calcula los valores de las celdas “Precio con I.G.V.” y el valor del I.G.V.

[image: image136.png]Ingrese las cantidades y los precios

[ [csdzo Recurso [Giricaa] Cart [Frecio s 16| [Precio son 16
245100000001 MADERR AGUANO TXE'X 10 pza 4500 ) ez
0243100000002 MADERA AGUANO X "X G pza 3300 o0 952
0243100000003 MADERA AGUANO ZX3'X 10 pza 12000 600 744
0243100000004 MADERA AGUANO ZX "X pza 1200 500 sss
o cavos arawoeceoer o o[ e oz
20200013 CLAVOS PARAMADERA CCOE1Z Ky 2500 a7





9.1.2.6.3 Datos del pié del formulario
Llamada 3a:
Muestra el nombre completo del recurso ubicado en el detalle del formulario.

Llamada 3b:
Esta opción es informativa, muestra la ubicación asignada al recurso. Para asignar la
ubicación al recurso hágalo desde el escenario del Stock.

Llamada 3c:
En la celda ingrese información relacionada con el ingreso, Ej.: Cheque Nro. 789237382, Redición 1 del 3-09-2007, etc. 
Llamada 3d:
A veces, la persona que elabora una factura manualmente efectúa los cálculos erróneos o los valores no los correctos. En estas celdas ingrese los valores que aparecen en la factura, serán tomados para contabilidad.

Llamada 3e:
Estos datos son calculados por el sistema en forma automática y sólo son informativos.

Llamada 3f:
Elija este botón para grabar el contenido del formulario y cerrarlo, con lo que concluye el ingreso.
[image: image137.png]Recurso  CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1" | Origen Calculado

Ubicacién Parcil 1pa400 184400

Oserveckén ’7 ov. [ mm
Elija
! Tota Zisia 249436

actptr | pescagadiecta|  cancer |





Llamada 3g:
Al elegir el botón “Descarga directa” el sistema graba el formulario de ingreso (o graba el ingreso) y genera automáticamente el formulario de egreso (Egreso con descarga directa). Use este tipo de movimiento cuando que el recurso que llega a la obra es utilizado inmediatamente como es el caso del concreto premezclado, la gasolina que se compra en un grifo y directamente se echa al tanque de la camioneta y no se almacena o guarda.

Llamada 3h: El botón “Salir” cierra el formulario de ingreso sin grabar.
9.1.2.7 Impresión de reportes
Use el botón [image: image138.png]


 para envía el reporte a la impresora previamente elegida en Windows.
Use el botón [image: image139.png]


 para mostrar una vista previa o impresión en pantalla de la forma como será impreso el reporte. 
9.1.3 Ingreso por Inventario [II]
Cuando se empieza a controlar un almacén de una obra en ejecución, todos los recursos existentes deben ser ingresados al sistema como “Ingreso por Inventario”. 
Datos que se utilizarán para el ingreso
[image: image140.png]Ingreso por Inventario [I1]

Foona 05712007 Voneds NUEVOS SOLES
Documeto_PIA N o014

Reaurso Tiricaa] Cartgaa [Freco SnTGY.
MADERR AGUANNG TEH1T Ga asoo0 12000
aDERA AcUAND 1466 pa 33000 50000
haDERA AcUAMNO 2310 pa 1200000 0000
aDERA AGUANO 236 pa 12000 50000
ICLAVOS PARA MADERA CONCABEZADET* kg 400000 40000
|CLAVOS PARA MADERA CONCABEZA 12" kg 25.0000 40000





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.
En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR INVENTARIO
Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Registre los datos en la cabecera del formulario de ingreso

[image: image141.png]B Ingreso por Inventario [I1] 01002-PUENTE EN CARRETERA ** S

Registra Jose - Ramirez lliiez, Jose  Utino usuario Andres W de Guia
Almacén  001-De Materiales Utima fecha @|| [eoo0v000000T

oo or-opma Eeo
8] oo, [o01
Wonets o vossoles 14| Trodecamsio [ 325

echn [G51172007 =] ot 5 oCOMENTO WTERO

143 FechaDeton 2007 <]

16V, 19%





Registro de datos en el detalle del formulario  

[image: image142.png]EYPFEES

[cogo [Reouss [iricaa] Cartida [ecio s 16.V.[Frcio con 6. Parcie sm1 6.V

Haga clic derecho eneste | | icionar

segmento y elja esta opcion
inar





Ingrese las cantidades y precios en  el detalle del formulario de ingreso  
[image: image143.png]Ingrese estos datos

B% &8 T )
[cougo [Reouss [l Cartid [Frcio 3 16.V.[Preci son 16V
2510000010001 MADERR AGUANG 110 Ga aso0 12000 142000
0251000010002 MADERA AGUANO 146756 pa 33000 s0000 9520
0251000010003 MADERA AGUANO 2310 pa 1200000 so00 71400
0251000010004 MADERA AGUANO 2936 pa 12000 so00 sas00
0204120001001 CLAYOS PARA MADERA CONCABEZAD kg 400000 40000 47500
0204120001005 CLAYOS PARA MADERA CONCABEZA . ky 250000 40000 47500





En el pie del formulario de ingreso, use el botón aceptar.
[image: image144.png]Recurso  MADERA AGUANO 1°X&"X10"

Ubicacién

Ohservacién ’7

Origen

Parcil 184400
1% 35038
Total 219438

Caleulado
134400

35036

2119436

Elja

— s |

e

salr





Imprima el reporte,  
Reporte 
[image: image145.png]51054,

Proyecto 02004 Pusrts an carrstera

Amacén 001 e Materisles

o 0

Ingreso por Inventario [11]

Pigina

& MATERIALES

Feoha 571172007 613 N* 000000000001
Documents  DOCUMENTO INTERNO N ooties

Facturafboleta
cédigs Descripsién Reourso

Moneda NUEVDS SOLES

Und.Cantidad P, Parsial (57

) Parcial (51 Parcial (US)

0243110000001 MADERAAGUAND "X 8"X 10 p2a 4600 1200 54000 000 10850
0243110000002 MADERA AGUAND 17X £ X & P w0 s 40 2400 w0
0243110000005 MADERA AGUAND °X 3"X 10 p2a 1000 800 71000 00 2080
0243110000004 MADERA AGUAND 2° X 3" X & a2 5w w0 w0 10
D021 CLAVOS PARAMADERACICDET® kg 4000 400 16000 10000 am
D001 CLAVOS PARAMADERAC/CDE 12 ky 2600 400 10000 10000 s

Teta Gufa 000000000001 Teaoo | ipaaon | &wss

Tatal Generat

saoo  seste





9.1.4 Ingreso por compra [IC] 
Este movimiento se efectúa cuando los recursos que ingresan al almacén vienen respaldados por una factura, boleta de venta o ticket.

Datos que serán utilizados para el ingreso por compra

[image: image146.png]Proyecto Puents en caretera
Almacén De Materiales
Documento Factura

Nro. Docurnento 1123

Fecha Movimiento 11/09/2007

Fecha Docurento 11/09/2007

Moneda Nuevos Soles
Tipo de Cambio 319
Proveedor Ferteteria E| Constructor

Forma de Pago  Contado
Orden de Compra_SB-12

Fecwso Unided] _Cartidad_|Precio sin LG.V.
[ALANERE NEGRO RECOOIDO 1T & g 35,0000 4.0000)
[ALAMERE NEGRO RECOCIDO M 15 kg 290,0000) 4.0000)
(CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3~ kg 158.0000) 4.0000)
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRENTE 34 X 12°_[und! 08.0000) a.0000)
[CEMENTO PORTLAND TPO | (425 kg) b | 1,550.0000] 15,0000
MADERA TORNLLO b2 | 2.0800000) 4.0000)
TRIPLAY LUPUNA 4% % 18 mm pin 24.0000) 75.0000)





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR COMPRA 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Registre los datos en la cabecera del formulario de ingreso

[image: image147.png]B Ingreso por Compra [IC] 01002-PUENTE EN CARRETERA = (=& ]

Registra Jose - Ramirez lliiez, Jose  Utimo usuario Andres W de Guia
Almacén  001-De Materiales Utinatecha 24112007 063544 pan. 3| (50000000000
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha  [11092007 7] et [601 [FacTuRas ] 4] wocto. |

1123 Fechapetoiimeznnr <]

Moneda o1 wuEvos sotes |84 Tino de cambio | 165, 19%

crovescer | 2000235 [FERRETERIA EL CONSTRUCTOR

Forma e Pago o3 [Cortaaa

|

woc X




Registro de datos en el detalle del formulario de ingreso 
[image: image148.png]EYPFEES

[cogo [Reouss [iricaa] Cartida [ecio s 16.V.[Frcio con 6. Parcie sm1 6.V

Haga clic derecho eneste | | icionar

segmento y elja esta opcion
inar





Ingrese de cantidades y precios en  el detalle del formulario de ingreso

[image: image149.png]Ingrese estos datos

feren 16 e coni6V [Perce sn 0¥,
ALAWBRENEGROF 5 PR T 47600 Te00
e NEGRO 15 @ moowo 400 a0 gm0
CLAVOS PARA MADERA CONCABEZAD kg 1580000 40000 47800 w200
PERNOKEXAGONALDES#'X12  pza 1080000 s0000 107100 w20
CENENTOPORTLANDTPOI(25kg) b 500000 160000 190400 2448000
aoeR TomLLO 2 w00 4000 a0 s2em
TRPLAY DE 4X5 X 13 m B towo  7so0  ss2so 150000
< ] >
Recuso TRIPLAYDE4Rs 19 mm origen Cateuiado

Uicacién Parcial | 3742000 37,428.00
Observacién ’7 |y [ rama s
Toiel [ e4giez #6332

= | e [ oo |





Reporte

[image: image150.png]Pagna: 1

Proyecto 02004 Pusrts an carrstera
Amacén 001 e Materisles Tio e MATERIALES

Ingreso por Compra [I C]

Feona
Documents
Facturafboleta
cédigs
0202000015
0202000010
0202010008
0202100080
0221000001
0243040000
0244030026

1110972007 _Guia N GODODOGD001 Proveedor 02100035 _Ferreterts E1 Canstrudar

GUIAS DE REMISION 0 GUIAS DE DESPACHO  Ne. 001123 Maneds NUEVDS SOLES
Descripsisn Reourso Und. Cartided .U Parcial (1) Parcial (U]
ALAMBRE NEGRO ¥ o o0 400 14400 e
ALAMBRE NEGRO # 18 W mm 4w L a0
CLAVOS PARAMADERA CONCABEZADE® kg 16800 400 20 10424
PERNO HEXAGD NAL DE 34" X 12 pa s w0 om0 oy
CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.6 kg) Bs swe em dmm 75230
MADERATORNILLO p1 a0 4w sawm 258
TRIPLAYDE4X 8 X 18 mm o o 700 a0 200

Teta Guia N°000000000001 Tazo0 | iasie

Tota Genersl —_a7azagn  idaten





9.1.5 Ingreso por Devolución de Saldo [IDS] 
Los saldos de los materiales se generan después de que los recursos egresan hacia una “Partida de Control”, eso significa que el costo íntegro de los recursos es cargado a la partida de control.

Sí después de utilizar los recursos hay sobrantes o saldos, se consideran como utilidad y aprovechamos para darle otros usos.

El saldo se considera como otro recurso más,  se ingresa al almacén con la finalidad de controlarlo, entonces incrementa el stock por consiguiente el inventario valorizado y se egresa como cualquier otro recurso.
9.1.5.1 Para registrar un nuevo almacén
9.1.5.1.1 Acceso al escenario

[image: image151.png]Elja

}— [Movimiertos

]




9.1.5.1.2 Registro de un nuevo almacén

[image: image152.png]Clic derecho

Proyectos.

Escrtorio
= < PLENTE EN CARRETERA
‘R De Materisles £ Nuevo proyecto
. De Trénsio
e & Vivienda it
§Proyectos seeundos. | |G Eliminar proyecto

R Duplicar proyecto





9.1.5.1.3 Registro de datos del almacén De Saldos

[image: image153.png]) Datos del Almacen | Ingrese

===]

Froyecto
Almasén

Descipeién

Amasenero

Fecha licio
Meneda
pincipal

Tipo almacén

01002 P[JENTE EN CARRETERA *

joos Cétigo ahemo.
lpe Saidos

Elija al almacenero

[ES010060 _[ANDRADE ANDRADE, ANDRES

05112007 -] FeshaFin [n2mazone <

Fr fevossores i

]88 Seceia [72 [FoArES A ] 4

o [oera

AL

e





En este nuevo almacén puede realizar los movimientos de ingreso y egreso de saldos.
9.1.6 Ingreso por Guías de Remisión [IRE]
Esta opción se utiliza para registrar el ingreso de materiales enviados por el proveedor únicamente con guía de remisión y que posteriormente serán regularizados con factura o boleta de venta.

Un ejemplo claro de este tipo de movimiento es el concreto premezclado que llega a obra sólo con una guía de remisión, pueden llegar varios viajes del camión y cada uno deja sólo una guía de remisión (cada una de las guías de remisión deben ser ingresados por el almacenero), y en el último viaje recién traen la factura, (el almacenero regulariza todas las guías de remisión recibidas anteriormente, con la factura donde recién aparecen los precios).

Otro ejemplo es el ingreso de madera, donde se realizan varios viajes para trasladar y cada uno sólo viene respaldado por una guía de remisión.

9.1.6.1 Ingreso del recurso al almacén con respaldo de una guía de remisión

A continuación se muestran dos guías de remisión que serán registradas como ejemplo para el uso de la opción, los recursos no necesariamente tendrán precios.
[image: image154.png]Guias de Remision

Feeha 4207
Bocuments  BR N oo 200
Movimiento  Ingreso por Gufss de Remisién

Recurso
MADERATORNILLO

Wiadararsz Ramasa B ing § AC
Moneds NUEVOS SOLES

unal Cantidad Py
I a0

Fecha 07n2007
Bocuments  BR N oo 2es
Movimiento  Ingreso por Gufss de Remisién

Recursa
MADERATORNILLO

Wiadararsz Ramasa B ing § AC
Moneds NUEVOS SOLES

unal Cantidad Py
I 200





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR GUIAS DE REMISION 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Registre los datos en la cabecera del formulario de ingreso

[image: image155.png]B Ingreso por Guias de Remision [ GR] 01002-PUENTE EN GARRETERA ** [

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Utino usuario N de Guia
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha —
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha  [04n122007 =] bcto. [308 [GUIRS DE REMSION | 48] 1 Deto. 001 | 200 Fecha DetofgEroz007 <]

Moneds  [i1 [NUEVOS SoLES |88 Teodecamsio [ 50016y 1au
)

L]

[E2000608 [Wadereres Remasa B Fina SA.C

Proveedor

FormaePags [ |

woc

L]




Registro de datos en el detalle del formulario de ingreso 
[image: image156.png]EYPFEES

[cogo [Reouss [iricaa] Cartida [ecio s 16.V.[Frcio con 6. Parcie sm1 6.V

Haga clic derecho eneste | | icionar

segmento y elja esta opcion
inar





Registro de datos en el detalle del formulario de ingreso  
[image: image157.png]EYPFEES

[cougo [Reourss

Ingrese

[iricaa] Cartida [recfo s 6.V [Frecio con .6

Q231010001 MADERA TORNLLO

2 [Boome—

’

Recwsa  MADERA TORIILLO Origen

Parcal [

Ubicacién

Calculado

Observacién ’77 wv. [
LTI —

soeptar |

|





Efectúe el ingreso de la segunda guía de remisión.

9.1.6.2 Regularización del ingreso con factura o boleta de venta.

Las guías de remisión 1 y 2 serán regularizas con la factura 001-0000221 de fecha 10/12/2007.

[image: image158.png]Tio

ngreso por G

moviierts:
Bra Clic derecho
[Reguirizado[est|woloun | Fecha [orgen Ji]

E ODOO00000D1afr272007 Macereras Remasa El Pno S A.C. S1
€ [DE0000GO006Z ] 071202007 Macereras Remasa I Pna S.4.C. SI.

O adicionar
& Modificar

X Eliminar

[ Regularizar





[image: image159.png]& Catdlogo oe Guias por Regularizar del Proveedor << Maderera... =] =1 s

Opeid Elja la guias que regularizard con doble clic

AT n R D RES
ird 12 ¥ NIVEL : 01
Woua| [ Feorm \sEne [ Documerto
Goooceno0sioar2ee0r 001 0

sin [ ——
000000000001 lzznnnsns 0411272007 001 200
oooooonns 220005 arnzzny oot 200





[image: image160.png]B) Guia de Reguiarizacion  01002-PUENTE EN CARRETERA [

Amacén 001 -1
oo 01-0|

Elja 0 ingrese

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES

Utimo usueria N de Gui
Utima fecha —
Estado _Edicion

'—1 =
P

[

Evos sores

i Trodecanbio [ 304 .. |16y, 19%

Proveedor

200595 ifrores Romesa BP0 5.

=

Forma e Pago o4

ooy

[evama 1 e

L]

[lircaa] Cartoad [recio s 5.V [Fecio con 6. Parcie sm LGV
3 6o 47500 m

B%&a
chuo [Recuss
C231010001  MADERA TORNLLO w2 z0om

’

Ubicacién

Recwsa  MADERA TORIILLO

Origen Caleulado

Parcil Ti00 112000

Ohservacién

1% 21280 21280
Total Taen 13280

aceftar

=





[image: image161.png]T Ingresa por Gufas de Remisén
e et 1S P Gl de R neR
B% &8

[Reguirizado[est[wo.Gun | Fecha [orgen [ie]
PorFacturaoeta £ [DDDBD00E000T] 041272007 adareras Remasa E1Pno SA.C. 5.
PorFacturaBoleta £ 000000000002 | 0711272007 Madareras Remasa E1Pino SA.C. 1.

L IEstoingica que fas guies de remision

estan regulatizadas con factura o boleta





Reporte 

[image: image162.png]0 Pagna: 1

S105.A.

Proyecto 01002 PUENTE EN CARRETERA®

Amacén 001 De Materisies Tio OBRA

Ingreso por Guias de Remision [ GR]

Guia N 0000000001 Fechs 04122007

Documents GR Ne oor.200 Moneda NUEVOS SOLES

FacuraiBaleta Orden de Compra N* - 58-020

codigs Recurso Und. Cantidad PUISLY  Parcial (51) Parsial (US)

0231010001 MADERATORNILLO v a0 0000 400 a0 10831
Tl Gufa N 0000000001 Gzooo 10831

Guia N* 0000000002 Fechs 07122007

Documents GR e oor-248 Moneda NUEVOS SOLES

FacuraiBaleta Orden de Compra N* 58-020

Cédino Recurso Und. Cantidad PULSI Farcial (51 Parsial (U3)

023101001 MADERATORNILLO  p2 200 0000 400 oo 2031
Tatsl s N 000000000002 0066 26316

Tatal Generat 112000 Exl





9.1.7 Ingreso por Orden de Compra [IOC]
Las órdenes de compra generadas y aprobadas en el módulo de Compras del S10, pasan al módulo de Almacenes para ingresar todos los recursos comprados. El sistema muestra en calidad de editado todas las órdenes de compra de donde se eligen las que serán ingresas al Almacén.


[image: image163.png]



Solo cuando lleguen los materiales a obra, y en las cantidades que aparecen en la orden de compra ACEPTE, caso contrario ingrese solo las cantidades que llegaron a obra.

[image: image164.png]



No use esta opción si no tiene el módulo de Compras donde previamente se generó la orden de compra.

Esta es la orden de compra generada y aprobada (en el módulo de Compras), que será ingresada,
[image: image165.png]= ORDEN DE COMPRA

Nimera PC-00001
Feoha 12122007

Tekétana Fax Facturara S105.A

Emai Dieccidn

web RUC Fax

Centro de Compra Centro de Compras José.

Proyecty PUENTE ENl CARRETERA **

Amacin De Materiales

Referencia Pedido(s) 00001

Solitante ANDRADE AIIDRADE, ANDRES

Frovesdor 72000235 FERRETERIAEL CONSTRUCTOR Fuc

pirecsisn AVELBOSQUE ENTRE PIMAVERA

Tratago con Telono(s) 4533444

[Formade Pago  Crédito 15 dias. Fax

lLugar e entiegs  Av. San Borja Sur 754 Tipo Cambie 301

[Fecha ge entrieqa 12422007

frem Cadigo Recurso Und Cantidad Precio Deto. (%) Parcial

[t 0204030001000ACERD CORRUSADO fy= 4200 kg/om?  var 360.0000 82353  0.00 286471

GRADD B0 DE 34" X4m
{Entregas: 60,0000, 1211207])

o 0204030001000ACER G CORRUGADD fy= 4200 kgjom2  var 5400000 154285 000 533144
GRADD 50 DE 172 X4 m
{Entregas: [540.0000, 1211207))

Sub Total 1286 18
Loy 1@ % 21427
Tota Sk

Obsarvaciin
S0M: _ TRECE MIL CUATROGIENTOS GURRENTIDOS Y 42/100 NUEVOS SOLES





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR ORDEN DE COMPRA 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Registro de datos en el detalle del formulario de ingreso 
[image: image166.png]T Ingresa por Orden de Compra
T et 5730 Por Orcen e Campra_[10C)
B% &8

[Estfovo.Gus [ Fecha_Jorgen [io]parcii |

Clic derecho |—s[B " agicionar desde Orden de Compra

‘ Estado: Edicién. .




[image: image167.png]B Ingreso por Orden de Compra_[10C]_01002-PUENTE EN CARRETERA ™ (=5 k]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Utino usuario W de Guia
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha —
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha  [12122007 <] peto, [ | 4 woeo [ Fecha Detol 77

Moneda [T |88 Trodecambo [ G116y 10%
provesdor | I ]| peases

FormaePags [ | ]|

woc T W FacurasEcits [
EvPE d
[cogo [Reouss [lincaa] Cartdad O.. | En Aimacén | por Recir

Clic derecho |— |0 adicionar





Elección del proveedor

[image: image168.png][ Orcenes oe Gompra

&
=pida

La ventana superior muestra todas las ordenes
de compra generadas desde el modulo de
Cormpras, del que debe elegir al proveedar que
estd entregando los recursos en el almacén

Nro e ds proveedor

T [Forma e pogo [ionsas [estase

[Feca

o001 [FERRETERTA EL CONSTRUCTOR ] Crédta 15 das NUEVOS Aprohada

=pida

[ Recurso

1211202007 024748 o

[l [ Cartioad Tt [precio’

'ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgibm2 GRADO 80 DE 358" X 81m var.

(0204030001 0002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglom2 GRADO 80 DE 172° X 3m var

3600000
5400000





[image: image169.png]B Ingreso por Orden de Compra_[10C]_01002-PUENTE EN CARRETERA ™ (=5 ]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES Utimo usueria N de Guia
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha 200000000001
Tpo  01-0BRA Estado  Edi

recns [0 <] v, [ e8] e, [ Feohebeo S =]
1o 9%

8] peaio) o000t

Woneda [ [UEVGSSOlES ] ¢ Tiode camsio |

[Fato0zss [FemreTeRia EL CoNSTRUCTOR

Proveedor

Ingrese las cantidades que

Forma depago [17[Gata 50 : ;
== realmente ingresan al almacén

Noc. ‘ 00001 N° Factura / Boleta ‘ _r
B%&8
o [Recurso [iricaa] Cantda O . | En Aimacen Por Recioe] o Atue
'ACERO CORRUGADO fy = 4200 ko2 G var 00000 00000 SA00O0D S40g000
0204030 ACERO CORRUGADO fy = 4200 ko2 O var om0 oo am0oom oo
¥ v

Recwso  ACERO CORRUGADO fy = 400 kglcm2 GRADO G0 DE 12" X9 m | Origen Caleulado

Ubicacién Parcial [11250 15 129645
Ohservacién lov. [Ziwa 242t
Total [1500202 13,4242

Ea e





Reporte 
[image: image170.png]s

S10S.A.C.
Proyecto 01002 PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales Tipo  OBRA

Ingreso por Orden de Compra [I OC]

Fecha 1211212007 GuiaN" 000000000001 Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR

Docum ento N Moneda NUEVOS SOLES
FacturafBoleta Orden de Compran® 00001
Descripcién Recurso Und. Cantidad P.U.(S') Parcial (S} Parcial (U$)
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglom2 var  $40.0000 15.4285  5,331.44  2,767.93
GRADO 80 DE 172" X 8m

ACERO CORRUGADO f = 4200 kglom2 var  380.0000 82353 2,984.71 984.95

GRADO B0 DE 37" X am

Total Guia N* 000000000001 1129615 3,752.89

Total General 11,0615 3,752.89





9.1.8 Ingreso por Devolución de Préstamo [IDP]
Este movimiento se genera cuando un proyecto, una persona natural o jurídica (identificador) devuelve al almacén un recurso previamente prestado. 


    Ver Egreso por Préstamo [EP]
[image: image171.png]



Previamente ha tenido que generar movimientos de Egreso por Préstamo hacia el proyecto o identificador, que ahora devuelve el préstamo.

   Un almacén puede recibir en devolución recursos prestados de: 
1) De otro proyecto

2) De un identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)


    Datos que serán utilizados para el ingreso por Devolución de Préstamo

[image: image172.png]Proyecto  puente en carretera
almacén  De Materiales

Fecha 1211212007

Dacumenta  DOCLMENTO INTERNO N* 001- 255
Deviele  Vegas, Carlos

Moneda  NUEVOS SOLES

Recursos que seran ingresados por devolucion de préstamo

Descripcién Recurso Und. Cantidad P.U.(S1) Parcial (Si)
TRIPLAYDE 4 X3X13mm  pln 100 7454 454





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO  
Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio
[image: image173.png]3 Ingreso por Devolucidn de Préstamo (I DP]_01002-PUENTE EN CARRET =] ) s

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Utimo usuario N° de Guia
Amacén 001 - De Miateriales Ut fcha —
o w-oma

Fecha [12722007 <] octo, 355 [FAS OE RWION |88 rvo,peto [001- 255

—

€ peProyecto ?De\demmcadav enticador(22000588 [veges, Carlos |44

Seleccione L[ Eliia a Ia persona que dewelve





Registro de datos en el detalle del formulario de ingreso
[image: image174.png]FE vadR

[cougo_[Recurso [uniaa] _prestada | Devusto | Por Devoner | ngresada | reci

Clic derecho y elja ———|  dicionar »+—srecursos prestados





El sistema filtra sólo los recursos prestados a Vegas, Carlos.
[image: image175.png]5 Recursos Prestados T E

Opciones 2

EBiaarecuso | 813 RS B [RE®

con doble clic ]2 neion

1
02310500010004_ TRIPLAY LUPUNA 4 x 6 18 mm_pin 2 74.363





[image: image176.png]Ingrese sl I cantidad que devuetve

viEHdE
[cougo [Reouss [urcaa] prestads | Devisto | por Devover [[raresasa
GZ\000T0004 TRPLAY LUPINA 4 xBX18mm pn 20000 0.0000 2000
—_— 1
Origen Calcuindo

Recwsa  TRIPLAY LUPUIA 4x3 x 19 mm pin

Parcil 7435
v, [ nan

Jicacién





Reporte
[image: image177.png]s Pigina

S10S.A.
Proyesto 01002 PUENTE EN CARRETERA

Almacén 001 De Materiales

Ingreso por Devolucion de Préstamo [ DP]

Tipe OBRA

Feona 12122007 Guia N* 000000000001

Documents GUIAS DE REMISION © GUIAS DE DESPACHO N* 001-285  MonedslIUEVOS SOLES

Cantidad PUSL) Parcial (5.) Parcial (U$)

codigo Descripcion Recurso und.
10000 7454 7454 2324

023105000 10004TR IPLAY LUPUNA 48 x18mm b
Total Guis N* 000000000001 7454 2324

Total 6 enaral





9.1.9 Ingreso por Préstamo IP]

Utilice esta opción cuando el proyecto reciba en calidad de préstamo recursos. Los recursos prestados deben ser devueltos, para esto el sistema lleva un control de lo que se ingresa y se devuelve.

Un almacén puede recibir recursos prestados de:   
· De otro Proyecto

· De un Identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)

Datos que serán utilizados para el ejemplo

[image: image178.png]Proyecto Puerte en careter

Almacén De Materiales
Documento Guia de Rermisién o Despacho Nro. 001301
Moneda Nuevos Soles

Fecha 111272007

Persona que presta Paredes Campos, Roberto

Recursos que seran ingresados por préstamo

Descripcion Recurso Und. Cantidad P.U(SL) Parcial (51
Clavos para madera con cabeza de 4" kg 4500 325 146.25





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR PRESTAMO 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Ingrese los datos de la cabecera en el formulario

[image: image179.png]32 Ingreso por Préstamo [IP] 01002-PUENTE EN CARRETERA = (= [ 5 fim]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, AHDRES. Utimo usueria N de Guia
Amacén 001 - De Materiales unl Elja e ngrese | [f55] | [000000000001
Tio 01-08RA l

.

Fecha [117122007 | bcto. [008 [GLIAS DE REMISION O GUIAS DE .-
I

e 3 e

Use este botén para elegir a la persona que presta —I

[





En el cuerpo del formulario

[image: image180.png]EYPFEES

[recurso

Jcéazo

[iricaa] restacs

[ Recepsionad [Por Recepcioner| Paresac Preco

Clic derecho

Adicionar 7

recursos prestados.
desde el catélogo general




Cuando se adiciona recursos por préstamo, puede ser desde dos orígenes:

· Recursos prestados, es cuando en una misma base de datos se maneja la información de varios proyectos y por lo tanto mostrará los recursos que han egresado por préstamo hacia el proyecto en que se está trabajando.

· Desde el catálogo general, es cuando en la base de datos que se trabaja sólo maneja información de este proyecto y llegan recursos desde otro proyecto.

Del catálogo de recursos, elija los recursos prestados

[image: image181.png]2 Catdlogo de Recursos - Todos los Registros (o[ 5 e

Opciones 2

Ubigue el recurso y
D@ XEGT ¢ 8y | diconitkdc (| RS > RE®
580 Todos los Registrd

B MANO DE OB

Descrpein
@ MATERIALES 2

[CLAVOS PARA CENENTO DE

Ll
EREEET





[image: image182.png]Ingrese

EYfFEES

Recurso

oepel s [meci snio
s

[lircaa] Prestad | Recepoinada [por

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg
[Recursa  CLAVOS PARA MADERA CO|I CABEZA DE 4" kg G G
icaciin Pareiel e
I 2119

oservacion 1o
o [ 1w





Reporte 
[image: image183.png]s Pigina: 1

S10s.A.
Proyets 01002 PUENTE Nl CARRETERA **
Almacén 001 De Materiles Tibo 0BRA
Ingreso por Préstamo I P]
Feha  TA2Z00T Gt 100000000001
001301 MonedalUEVOS SOLES

GUIAS DE REMISION 0 GUIAS DE DESPACHD e

Documents
Und. Cantidad P.U.SL) Parcial (%) Parcial (U$)

Codigo  Descripcion Recurso

020412000 CLAVDS PAR A MADERA kg 450000 32800 14825 885
CON CABEZA DE &+

Total Guia N* 000000000001 14625 4535

Total 6 enaral





9.1.10 Ingreso por Registrador de Documentos [IRD]
Permite el registro de documentos contables en el módulo de almacenes, los recursos registrados ingresan al almacén, además llena unas tablas para que luego sean tomados por el sistema de contabilidad para registrar los asientos en forma automática.

Los documentos contables son facturas, boletas de venta, ticket, etc.
[image: image184.png]



Importante: Es indispensable que el S10 efectúe la interfaz para enviar la información del módulo de Almacenes del S10 al módulo de contabilidad que la empresa usuaria venga utilizando.
Los tipos de documentos que se utilizarán deben ser registrados previamente en el sistema.

9.1.10.1 Tipo de documento de SUNAT
La SUNAT ha normado el uso de los documentos contables y estos deben ser registrados en el sistema, el encargado de esta labor es el  administrador del sistema (sa). 
Registro del Tipo de Documento en el Catálogo
[image: image185.png]Ingrese por Catdlagos

Catldnos

5% Lfidades operativas

Rol
B recursos

Tipo de documentthe Sunat




En el catálogo, haga clic derecho para efectuar un nuevo registro

[image: image186.png]&, Catlogo de Tipos de Documento de SUNAT

(o [ E

Opriones 2

LR

' v,’—‘ + NIVEL:O#

| Ctgo [peseripeon

[rirevitra [ <

o
of
2
o
0
o5
o
o
o
]
10

Fechos
Factura

Recibo de Honorarios Profesianales
Bokta de Verta

Liidaciones de Compra

Boletos d Compatia de Aviacién

Corta Porte Aerea - Conacimiento de emba
Neta de Crédta

Neta de Débto

Gula ce Remisién

Recios de Arrendamiento

P
RH
B
L
BA
cpa
NC
D
R
RA

Este catdlogo
debe ser
registrado
por el (sa)





9.1.10.2 Tipo de Documento
Los documentos que acostumbra usar la empresa, deben ser registrados en el sistema y compatibilizados con los documentos normados por Sunat.
Para iniciar el registro de documentos,
[image: image187.png]=

Catdd:

Ingrese por Catalogos

=]

[idades operativas





[image: image188.png]s Catalogo de Tipos. de Documento

Opciones 2
DB XBET¢ A%YRS A R 2 ®
k7] NVEL: 01
Céigo [Descrioan b evitura] Cosigo aferno]
||| [Haga clic derecho
[ || en este segmento addonsr__F2
1

P -





[image: image189.png]= Tipo de Documento

[ro—

Descrpion FACTURAS

Ingrese

Cédgoatero |

sooviza F
TroDocunents

o

[T
Sina

Impuesto

Codge [impuesta





[image: image190.png]s Catalogo de Tipo de Documentos de Sunat
Opciones 2
LA 82 =]

T L2 v on

oo [oescrincién [rbreviioa =
0 Retos
o 3
02 Reciuo de Honararios Profesionles R





[image: image191.png]po.de Documento

Tipa Dosumerta [0t Cédigo aema

Descrpion FACTURAS

Abeviatwa Tipo -

T Documerto o1 [Factura
Sunat

Impuesto

oo [impuesto

Haga clic derecho

T
en este segmento | A |

s =





[image: image192.png]&
Opcones 2
DB XBET¢ A%RS 9 HIU R RE®

Y vl on

T TCeaae D888 15 o gople o |Abrevetra JTasa codanshel o
002 _|Retencitn S s 2
003 |Retencitn | ReT 0





[image: image193.png]= Tipo de Documento

Tipo Documento

Descipeién

Abreviatua

Tipo Documento
Sunat

Impuesto

P codaterol

Faciiras

F e -

ot [octra

04

oo [Impuesto

Impuesto General a s Vertas (1%)

1900

Use este botén para grabar
el contenido de la ventana

[Ep—

ot





A continuación se muestra algunos  documentos registrados

[image: image194.png]o Catalogo de Tipos de Documento)

Opciones 7

DEXET¢ GRS s R&? =]
i) k7] NVEL: 01

Gige [Descrpein Forevitura] Corigo aterna | <
o _[FACTURAS v

||| 5 |recBos POR HONORARIOS PROFESONALES |
[ || 0s |eoteras oe venra v |
[ || 04 |LiouDACONES DE ConPra Jrc |
||| 05 |BOLETAS DE CoMPAfIAS DE AVIACON S
|| 06 |CARTAS PORTE AEREO-CONOCM. DE EVBARGLE _|Fa |
[ || o7 |notas e crepmo Jnc |
[ || o0& |notasoeoeamo o |
[ || 03 |ouasDEREMSIONO GUAS DEDESPACHO[oR |
||| oas|noTa beRemoRESO 3 |
[ || 10_|RECIROS DE ARRENDAMENTO e |
[ || 1 |POLIZAS DE LA BOLSA DE VALORES £ |
||| 12| TICKETS DE MAGUINAS REGISTRADORAS i |
[ || 13 |DOCCONTROLADOS X SUP.BANCOS ¥ SEGUROS |85 |
||| 14 |RECiOS POR SERVICIS PLELICOS |rs |
[ || 15 |oocuvento mreRno |
|| |18 _|pocuMenToS EMTOS FOR AFP | |
[ |21 _|conocmento be EveaRoLE 3 |
||| 50 |POLIZA O DECLARACION UNCA DE WFORTAC. __|pt |
[ 1|81 |poLiza 0 puFrACCONADA, JF |
||| 52 |DECLARACION SMPLFICADA, Jos |
||| 52 |DECLARACION DE MENSAJERIA O COLRER jow |
[ || s+ _|LioubACoN DE Coeranza Jrc |
[ || es |noraconanie Jnc |
[ || 7 |receonTeRo R |
[ || m|cEoLEBancaro Jcn |
[ || 72 |LemRa unca e caveo It |
[ || 72 |eacere 0 |
[ || 7s |paniaveraco JPL |
|| 75 |pePosioBANCARD. o8 I




Cierre el catalogo de Tipo de Documentos
9.1.10.3 Registro de documentos
La factura que se muestra a continuación será utilizada para mostrar el uso de esta opción.  

[image: image195.png]NV.RAZON SOCIAL
BrupoDeltron 5A

Deltron )

Usted, la Tecnologia y Nosotros
Grupo Deltron S.A.

Av. José Galvez Barrenechea 330 - 334 Urb. Corpac San Isidro - Telfs. 415-0101 Fax: 476-7586
Sucursales: Av. Salaverry 580 Urb. Patazca - Chiclayo - Lambayeque

.

: R.U.C.: 20212331377
Av. Nicolas de Pierola 844 Urb. Primavera - Trujillo Telf.: (044) 89-1102

Calle Mariscal Benavides 409 Urb. Selva Alegre - Arequipa Telf.: (054) 89-1121 F ACT U R A

= STSTEMA 10 5.5, ERE
SENOR(ES) : CODIG 3 o
S Eae) AV, SAN BORIA SUR 754 O EFECT-CHERUE 004-N°0041853
s COND./ PAGO,
SAN BORJA oo B /0 e 11/12/07
LA 4 U o opateszca ( FEchA ) (_WDEGUA )
avc. 20255390288 NRO.ORDEN : 748488 CEEE ]
( CODIGO CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO NETO
5TDIS0014 10 DISKETE 144MB 110 3.5* DS-HD 00 | s L2 s 1620
SON : DIECINUEVE Y |28/100
DOLARES AKERTCANDS §.E.Ju.0.
TRANSPORTISTA
R.U.C.
CHEQUE/OPERAC. & TBF PUNTD GE BRRGSA
% Deto. 0007 PUNTO DELLEGADA : -t
> VALOR DE VENTA DESCUENTO PRECIO NETO I.% TOTAL FACTURA
§ 1620 00 3.08 $ 19,28
> RECIBI MERCADERIA CONFORME:
DESPACHADO POR:
CHEQUE N°: CANCELADA
BANCO
NOMBRE:
\D.N.l.i EFECTIVO : LA e D i s DI i
LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR GRACIAS POR SU COMPRA

ADQUIRENTE O USUARIO




9.1.10.4 Ingrese al módulo de Almacenes como usuario.

Para iniciar el registro

[image: image196.png]Elija

}{ Movimiertos





9.1.10.5 Elija la empresa

[image: image197.png]Use este botén para acceder al Uss este botn para elegir
Catdlogo de Erpresas y elegirla el tipo de documents

P el O ST )

1 FACTUF I

T En esia relacion s6l0 apareceran |~(003 GLIAS DE REWSION O GUIAS DE DESPACHO) |
1 los Tipos de Docurmentos que | |010 RECIBOS DE ARRENDAMENTO

1

|

estan asociados o relacionados
con un Documenta SUNAT





9.1.10.5.1 Registro del documento

[image: image198.png]=pida

" Conetivo_[royects | Fesha [ Vencinerts [Sere

N Docunerto [provesaor | Wonean [Formade

Clic derecho —oUD Adicionar F2 “





9.1.10.5.2 Formulario de ingreso 
[image: image199.png][

47 FACTURAS
Enitdoa [P2100007 [ST0SAC 18| N° [ coosmosaoset
Proveeror 22000511 [DELTRON @M RU.C. 2021233

P e [ |

ooin o AEAes Ol | o[ i oo
Forma depeo ﬁ\cm(aia o] %

1 decombio |27 peccuerto (5 _000]2] Retaconado con [N
@S\nas\gnav @vaeda@cemmdecas\a [o1002 [PUENTE EN CARRETERA: - 44|

(Concepta u Otservacién [ (@

Reeursos o) | Coertes coras )| fmouesios () |
EYfFEEHS

Clan [recus

[l | Cartioad | .. sin eto.sin 6 [eto st 6.

-©
‘ ® @

Origen Calulaco

Actuizad por:
% 00
Tt 00

Valor en etras

sceptar—) | moreso a simacén<®) cancolr <D |





Nota:

El botón [image: image200.png]


 indica que el dato que se debe registrar en la celda, lo debemos elegir de un catálogo, en caso de que no exista, previamente haya que registrarlo.

El botón [image: image201.png]


 indica que el dato que se debe registrar en la celda, lo debemos elegir de un listado predefinido por el sistema.

Llamadas de la ventana FACTURAS

Llamada a: Este celda muestra la empresa previamente elegida.
Llamada b: Es un correlativo, empezará del número que el usuario ingrese, caso contrario del 1.

Llamada c: Use el botón [image: image202.png]


 y del catálogo elija al proveedor.

Llamada d: Es la fecha del documento que se ingresa.
Llamada e: En esta celda elija la fecha de cancelación.

Llamada f: Elija el tipo de moneda del documento que se registra.

Llamada g: Elija la forma de pago.
Llamada h:
Cuando se registra un proveedor en el Catálogo de Identificadores, se registran varios datos entre el ellos el RUC y es de donde toma el sistema este dato.
Llamada i: Ingrese la serie y número del documento.

Llamada j: Es el tipo de cambio que toma para la fecha del documento.

Llamada k: Registre el  porcentaje de descuento (considerado en la factura).
Llamada L: Permite elegir el documento con el cual está relacionado el registro.

Llamada n:
Elija esta opción cuando el gasto no está relacionado a ningún proyecto o centro de costo, esto significa que la empresa sólo usa el módulo de Almacenes del S10 y Contabilidad y solo le interesa registrar el gasto.

Llamada m:
Elija esta opción para indicar que el gasto está relacionado con un proyecto, o sea que la empresa utiliza los módulos de Gerencia de Proyectos.

Llamada o:
Elija esta opción cuando el gasto está relacionado con un centro de Costo, es cuando la empresa utiliza el módulo de Almacenes y Contabilidad; el control económico lo realiza por centros de costos.

Llamada p:
De acuerdo a la selección marcada con la llamada “m” u “o”,  permite elegir ya sea el proyecto o centro de costo a donde se cargará el gasto.
Llamada q:
Esta celta es editable con la finalidad de ingresar información relacionada con el registro del documento.

Llamada s:
Es ventana es informativa, que muestra el número de cuenta, la cuenta contable, debe y haber del recurso registrado.

Llamada t: Muestra los impuestos asignados al recurso.

Llamada u: Permite adicionar recursos al formulario.
[image: image203.png]Recwrsos <) | Cuertascontables<3)|  Impuestos (1) |

BYfE & HE

Gago [Reouss [l | Cartioad | L. sin eto.sin 6 [eto st L6

@ [Oie deresho [0 gdorar |

‘ ® @





[image: image204.png]& Catdlogo de Recursos - Todos los Registros. [

Opriones 2

DEXBETe aGe = - 8UREG? [ RE®
) 4 Todos los Registros. [ Elija el recurso con doble clic ~ wvfuias
W SMANODEOBRA [0 o
# SMATERIALES
# S EQUPOS
e atos |PSKETTE COLORES 55 [ FORMATOPC X 10und

«
o ®scos L L
[02907200020001  DISKETTE 144 MB X 10 und 35" D50 | o





[image: image205.png]Recwrsos () | Cuertascontables<S)|  Impuestos () |
EYfFEEHS Ingrese

Gugo [Reouss [lidaa [[cartoad | .. sin eto.sin 6 [eto st 6.

02802200020001 _ DISKETTE 144 MB X 10 und 35" DS-HD_ i 10.0000- To700] 161

-

T @ @

Registrado o Andres - ADRADE ANDRADE, ANIDRES. Grigen Cakusao

ctuslzado por: rotainets G 1610

Lo 30 3

ot 1918 1a1s

Valor en etras
DIECHIUEVE Y 16/100

acerter <)

Concelar~Z) ‘





Llamada v:
Estas celdas son editables, use cuando el IGV calculado por el sistema no coincide con el de la factura, esto producto de un cálculo manual.

Llamada w: Estos montos son calculados por el sistema (no son editables)
Llamada x: Graba el contenido de la ventana y lo cierra.

Llamada y:
Permite el ingreso al almacén del recurso que se registra, el usuario tiene que elegir al almacén que ingresará el recurso, luego registrar el tipo de cambio para la fecha de ingreso y el sistema mostrará el formulario de INGRESO POR REGISTRADOR DE DOCUMENTOS.
Llamada z: Sale de la aplicación cancelado el registro.

Reporte

[image: image206.png]s

Pagina: 1
S105.A.
01 FACTURAS
Registra N* 000000000001 Fecha 15/04/2005 Vencimiento 1510412005
Provesdor 02100124 DELTRON
Moneda  U$  Formadepago 01 Contado
Documento 01 FACTURAS
Serie /Nimero 004 0041853
Cédigo Recursa Und. Cantidad Pu Parcial
0622020008 Diskate 144 MB x 10 3.8" DS-HD. cla 000 162 1820
Parcial 520
Impuests
Total 1928





Opciones implementadas,

[image: image207.png]Registro de Documentos

Empresa 4| pocumenta 001 FacTUR

Clic derecho

=Nk

o Coneeive_[proyects | Fecha_[Vencimerto [serie [ Docunerto

000000000001 [PLENTE BN CAFFETERA T1M22007 11122007 004 004153

D adcionar w0 F2
L 85 pwpliear <> F5
Enviar {No Enviar <%y
Generar fira ()

[ vista preliminar <)
& imprimir <a5>
Exportar a Microsoft Excel
B

&

Mostrar itro
Mostrar fitos avanzados
Cuacko Agrupar por
Mostrar campos @D





Llamadas de la ventana “Registro de documentos”

Llamada u-1:
Muestra el formulario de registro del documento, para hacer un nuevo registro. 
Llamada u-2:
Cuando los documentos que se registran son semejantes, ingrese el primer documento y para registrar los siguientes duplique y cambie los datos que sean necesarios.

Llamada u-3:
Envía los documentos registrados a un archivo que luego es tomado por el módulo de contabilidad.
Llamada u-4: Previamente use Mostrar filtro, esta opción genera el filtro. 

Llamada u-5: Muestra en pantalla la apariencia del reporte.  

Llamada u-6: Envía el reporte a la impresora previamente elegida desde Windows. 
Llamada u-7:
Envía el contenido de la ventana a un archivo de Excel.
Llamada u-8:
Muestra u esconde la ventana del filtro.
Llamada u-9:
Ejecuta la misma orden que el botón marcado con el mismo número de llamada, el filtro Muestra el catálogo del plan contable para darle mantenimiento.
Llamada u-10: Muestra el catálogo de centros de costo, para darle mantenimiento.
Llamada u-11: Muestra el catálogo de recursos para darle mantenimiento.

9.1.11 Ingreso por Reingreso [IR]
Cuando se realiza un egreso de recursos hacia una partida de control, y no han sido utilizados la totalidad, los recursos sobrantes deben ser devueltos al almacén e ingresados por la modalidad de “Ingreso por Reingreso”, con el fin de descargar los costos de la partida de control a la que fue egresado y cargado.

[image: image208.png]



Previamente debe existir un egreso hacia una partida de control. Disponible para el almacén tipo material.
[image: image209.png]s El solicitando devuehve 3 kg de CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
DE 3" que no fué utilzado en |a partida de control ENCOFRADO

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso a Partida e Control [E PC]

Fecha  23/11/2007 Guia " 004000000004 Solictants Bolafios, Rens
Salicitante  Bolailos, René
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cantitad Precio Parcial Partida de Gontrol

b4t ALAMRE NEGRD RECODO N 8 4o 589541554 o1o0pEncoreto
(E20128001005 LGS PARA MADERE CON ORBEERDE S 3000 33045 3516 10102 e )
ERFTEITET GLAVOS PARA NADERA GON GREETAOF £ 40000 346001360 1610 st
wsioton wapERA ToRLLO w2 2r2m sa13 62122 01002 Enerto

Total Guia N° 000000000004 St gasa0





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR REINGRESO 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Registro del ingreso

[image: image210.png]T ot P Regeso 1R[]
B% &8

[Estovo-cuia [ Fecha_[wolsere

i Deto. b

‘D Adicionar ~‘— Clic derecho





[image: image211.png]2 Ingreso por Reingreso [IR] 01002-PUENTE EN CARRETERA ** (=5 ]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES Uttimo usuario N° de Gi
Amscén 001 - De Materiales Utima fecha ﬂ [000000000001"
T o1-0ma
Use este botén para elegir
Fecha [21172007 =] oo [ =48] ol 2 a persona que dewsehe
Devieve  [22000515 [ponfs, end Tin|
et i e ol
[ e encamrTena B
vEHE
o0 Campolcodes BErTrr| [Horwpo
|céuigo [Recurss [unided| Cartidad _[P.C. _|peltca de contr

Adicionar +— Clic derecho

“ i B





Esta ventana muestra todos los recursos egresados, de donde se elije los recursos que devolverán.
[image: image212.png]5 Recursos Egresados L] D ]

Opriones 2

DY i Re D RES
[ |- % ] e on
césige [Descripeion T Dridad] & Devalver| Precio|Partc| e Corirol o
TEOAD1 ALANGRE \FORO FECOCRD T o 1100 558 Encotfads
020093 ACERO| 10 ol recurso con doble olc |2 1200 917 crg
20k acero v o0 is43jaced]
20412 CLAVOS PARA WADERRJCONGRBEZADE T kg 509400 Encotfuio

022211 COLA SNTETICA

ol 1.00 22,00 Encoffxdo

| o[
02041 200010005 CLAVOS PAR MADERA CON CABEZA OE 3 _kg 28 38043 Encoirado





[image: image213.png]3? Ingreso por Reingreso_[IR] 01002-PUENTE EN CARRETERA =

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Utimo usueria

Amacén 001 - De Materiales Utima fecha || [o00000000001

T ot-oBRA
Foche [E1E07 =] b, [ 18] two.octo. |
Dewsive 2000515 [polsion, René 1
Procedenci de a pari de coiro
[P PueTE en carReTERA <1
Ingresa la contidad que devuelve
viEHdE
1 compofcaduo =] e cusaser posien <] [larepe
|couizo [Recurso [uncaa [corttes [P, _[part ae con
2041200010005  CLAYOS PARR WADERA CONCABEZADES I 3 610102 Encotrac

»

Recurs  CLAVOS PARA MADERA COll CAIlEZA DE " kg Cpm e
icaciin Pareiel e
000

oservacion 1o

—
i [ e
acter canceler





Reporte

[image: image214.png]o Pégina: 1

S10S.AC.

Projecto 01002 PUENTE EN CARRETERA

Amacén 001 De Materiales Tipo  OBRA
Ingreso por Reingreso [IR]

Fecha 251172007 GuiaN® 000000000001 Devuelve 22000516 Bolaiios, René

Documento v ManedaNUEVOS SOLES

Factura/Boleta Orden de Compra®

Codigo Descripcion Recurso  Und Cantidad P.U.(S/) Parcial (S7) Parcial (U$)

02041200010005CLAVOS PARA MADERA kg 3.0000 39043 1171 367
CON CABEZA DE 3"

Total Guia N* 000000000001 171 .67

Total General 11,71





9.1.12 Ingreso por Transferencia Externa [ITE]
Permite ingresar al almacén, recursos que son transferidos desde otros proyectos,  la cantidad  y costo son cargados al proyecto que recibe. La transferencia es permanente, no contempla devolución.
Datos que se utilizarán para desarrollar el ejemplo,

[image: image215.png]Proyecto origen: Vivienda unifarmiliar
Almacen origen: De Materiales

Proyecto destino: Puente en cartetera
Almacén destino: De Materiales

Fecha 1241212007
Moneda: Nugvos Soles
Documento:  Guia de Remisidn o Despacha Nro. 001-101

Recursos que serén ingresadas por transferencia externa
Descripcion Recurso Und. Cantidad P.U. Parcial (1)
AGERO GO RRUGAD O fy = 4200 kyfom2 vron2m0 sm 9600

GRADO 61 DE 3" X9 m





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR TRANSFERENCIA EXTERNA 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

[image: image216.png]Tio

e oo TR e e
o ort L2 B Tarstereroa Extere ITEL ] »|

=pda]

[estfovo o |

Focha [orgen

I I

Clic derecho

F—[E adicionar desde Gufa de Earesos ()




Llamadas del menú:
Llamada a:
Adicionar (Ingreso por Transferencia Externa manual): se utiliza cuando los proyectos trabajan en diferentes bases de datos y sólo se cuenta con una guía impresa.

Llamada b:
Adicionar desde Guías de Egresos  (Ingreso por Transferencia Externa automático): se activa, solo cuando los dos proyectos están trabajando en una sola base de datos.
Se describe el caso de la llamada b:

[image: image217.png]By Ingreso por Trensferencia Externa_[ITE] 01002-PUENTE EN CARRETERA (= [ E o]

Regstra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Uimo usueria N de Guia
Almacén 001 -De Materiales. Utima fecha I
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha  [12722007 <] peto. [ | e I L

woneds [ I8 Teodecamio [ 01 [ 16y 1an
Proyecta arigen| [ L

imacén orgen | [

EYPFEES

[cogo [Reouss [l Cartida [Frcio 5 16.V.[Precio son 16V

Clic derecho _.‘D Adicionar ‘





[image: image218.png]I Guia de Egresos por Transferencia Externa

& |Elja, con doble clic
=R

[Fiienca Unifarier De Materises 000000000007




[image: image219.png]B Ingreso por Trensferencia Externa (I TE]  01002-PUENTE EN CARRETERA (=& k]

Registra Andres - ANDRADE ANDRADE, AIIDRES Utine usurio W de Gui
Amacén 001 -De Materiales Utins fecha 300000000001
T o1-0BRA Bt Edicion

feora [ <] oo, [ - 148] oo [ Jpoget Facea et

Moneda  [i1 [\Evos SoLES #] Teodecantio [ 501 |16y 190
Proyecto origen|P1001 _[Vivienda Urifamilir E

Amecén origen i [peieteres

B%&a

Caigo Recurso [iricaa] Cartid[Frecio 5 6.V [Precio con 6.V [P
'ACERO CORRUGADO - 4200 Giem2 & var 120000 50000 S5m0

¥ 8

Recurso  ACERO CORRUGADO fy - 4200 kglem2 GRADO G0 DE 37X Sm [ Origen Caicuindo

Ubicacién parcial [ o600 %.00
1% 524 .24
Total [ itaze 11424

Elija |—»_&ceptar pescargadrecta| cancelr |

Ohservacién





Reporte

[image: image220.png]st Pagina: 1
S10S.A.

Proyecto 01002 PUENTE EN CARRETERA **
Almacén 001 De Materiales Tipo OBRA

Ingreso por Transferencia Externa [l TE]

Fecha 1211212007 Guiah® 000000000001 Froyesto 01001 Vivienda Unifamiliar
Dacumento N -000000000001 Moneda NUEVOS SOLES.
Codigo Descripcién Recurso Und. Cantidad P.U.(S%) Parcial (S%) Parcial (U$)
02040300010001ACERO CORRUGADO ¥ = 4200 var  12.0000  5.0000 96.00 31.89
kgiem2 GRADO 60 DE 35" X 3m
Total Guia N* 000000000001 96.00 31.89

Total General 96.00 31.80





9.1.13 Ingreso por Transferencia Interna [ITI]
Esta opción se utiliza para dar ingreso a recursos transferidos de otro almacén del mismo proyecto (el trabajo se realiza en la misma base de datos), la cantidad y costo serán descargados del almacén que envía los recursos y cargados al almacén que recibe. La transferencia es permanente, no contempla devolución.
Datos que serán utilizados para el ejemplo,

[image: image221.png]Proyecto Puente en Cartetera

Almacén origen De Transito
Almacen destino De Materiales

Fecha 1211272007

Moneda Nuevos Soles

Documento Guia de Rermisién o Despacho Nro. 001-106

Recursos que seran registrados por ingreso por transferencia interna

Recursa Unal Cartigaa PU Paroial (51
ACERO CORRUGADO fy = 4200 var .00 .00 64.00
kgion2 GRADO 60 DE 33" X 3m





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR TRANSFERENCIA EXTERNA 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

[image: image222.png]Ingresos

oot s o Tansierenci erna 1]

=l
[Est[two.Gus | Fesha [origen [ o[ _parcial |

O adicionar @)

i derochn |—|[B Adiirr desoe ou  Earesos 1)





Llamadas de la ventana Ingreso por Transferencia Interna.

Llamada a:
Adicionar (Ingreso por Transferencia Interna manual): se utiliza cuando el almacén que recibe no tiene una conexión directa con el almacén que envía, entonces el almacén que recibe elije los recursos del catálogo de recursos.

Llamada b:
Adicionar desde Guías de Egresos  (Ingreso por Transferencia Interna automático): utilice esta opción cuando los almacenes que envía y recibe están conectados, entonces el almacén que envía debe generar previamente un egreso por transferencia interna. El almacén que recibe visualizará la guía para realizar el ingreso.
Es esta oportunidad se usa la opción marcada con la llamada b.

[image: image223.png]I Guia de Egresos por Transferencia Interna

Elija la Guia de Egreso pendiente
de ingreso intema con doble clic

proyecto | [aimscén oG
FOERTE SYCARRETERE™ oe hinstc ]

=pida

Caigo Recurso [ricaa | Cartioaa | precio
'ACERO CORRUGADO fy = 1200 gfon2 GRADO BB DE 35X 9 _var 50000 _5.0008





[image: image224.png]By Ingreso por Transferencia Intema (1Tl 01002-PUENTE EN CARRETERA * (= [ o]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES Utimo usueria N de Guia
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha 200000000001
Tpo  01-0BRA Estado  Edi

recra [B122097 =] oo, [

48] octo [0t P

Moneda o [woEvos sotes |88 Trodecambo [ G116y 10%

ainacén origen 72 |

=pida

oo Recuss [unidoa] Cotito [Precko sin16.v.| Presto con 6.V [ arci
"ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgfem2 G var__ 6,000 0000 5200

« i '

Recursa  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/em2 GRADO GO DES8"X9m | Origen Calculado

Ubicacién Parcial | 6400 6400
oy, [z 1246
Total [ 7mie 1646

Observacién
Elja

o | eora [





Reporte

[image: image225.png]s

Pagina: 1
S10S.A.
Projecto 01002 PUENTE EN CARRETERA **
Amacén 001 De Materiales Tipo  OBRA
Ingreso por Transferencia Interna  [I TI]
Fecha 121122007 GuiaN® 000000000001 Amacén 003 De Materiales
Documento e 000000000001 ManedaNUEVOS SOLES
Codigo Descripcion Recurso Und. Cantidad P.U.(S') Parcial (51) Parcial (U%)
02040300010001ACER O CORRUGADO f = 4200 var  5.0000  5.0000 64.00 2126
Kgiom2 GRADO 60 DE 38" X 91
Total Guia N* 000000000001 61.00 2126

Total General





9.1.14 Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC]
Previamente se tiene que realizar un inventario de los recursos que existen en el almacén y cuando existen diferencias entre los saldos que muestran el sistema informático y el stock físico de un recurso, se deben realizar las correcciones del caso para igualar las cantidades.

[image: image226.png]



Las diferencias son detectadas al realizar inventarios.  
Para resolver el problema de la diferencia en stock:

a) Cuando en el escenario de Inventario, se realiza conteos, permite generar un ajuste automático.

b) Regularización manual, el sistema permite generar guía de ingreso o egreso por ajuste de cantidad según sea el caso.

Desarrollaremos el ítem b
Al hacer el conteo del recurso ALAMBRE NEGRO RECIDO # 8 se tiene como resultado 22 Kg., pero el sistema indica que debe haber 20 Kg. en stock; en este caso esta diferencia debe ser resuelta ingresando la diferencia de 2 Kg. por ajuste de cantidad.

Datos que serán utilizados para el ejemplo,

[image: image227.png]Proyecto  Puente en carretera
Almacén  De Materiales

Fecha 14112:2007

Documents DOCUMENTO INTERNO N°* 015
Moneda  NUEVOS SOLES

Recursos que seran ingresados por ajuste de cantidad

Und. Cantidad P.U. Parcial (SL)
200 40 800

Descripcién Recurso
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR TRANSFERENCIA EXTERNA 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

[image: image228.png]T, ErES2 o Auste e Canidaa_(1AC)
=pda]

[Estfovo.Gus [ Fecha_Jorgen [io]parcii

Glic derecho —o‘D Adicionar ‘





Registre los datos en la cabecera del formulario de ingreso ver  
[image: image229.png]B Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC] 01002-PUENTE EN CARRETERA = (=& [

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Litino usuario W de Gu
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha @ || [ooo000000001

Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha [14122007 =] octo. 675 [pCUMENTO NTERNG | 48] e Dcto. [ ] 018 Fecha beofrarzrzner <]

Moneds  [o1[NUEVOS SOLES 148 Thodecanbio [ 30
EYPFEES
[cogo [Reouss [liricaa] Cartita [ecio s 16.V.[Frecio con 6. P

cicgsrecho (3 Adenar ]





Elija los recursos:

[image: image230.png]&, Catlogo de Recursos

2040100010002 | ALAMERE NEGRO. Rllcoc\oo w18 kg |
<

Todos los Registros (=] E [
Opciones 2
DEXBT¢ MYa 8 o [Eiacondoiecic| RE®
5 ST o e - 9 1 wlise
SATERALES [ B i s
0204010001 | ALAMGRE NEGRO R|E0CD0

(0204010001 0001

“ALANERE NEGRO RECOIDO I8 kg 75 0 2las63





[image: image231.png]B Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC] 01002-PUENTE EN CARRETERA = SR

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Litino usuario W de Gu
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha @ || [ooo000000001
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha [14122007 =] octo. 675 [pCUMENTO NTERNG | 48] e Dcto. [ ] 018 Fecha beofrarzrzner <]

Voneda o1 [NEvOS SOLES 48] Toocecano [ 301
= — Ingrese

EYPFEES

[coo [Fecursa I e e e I

CE0I0TO00T0001 ALAVBRE NEGRORECOCDO S g [ 20000 = ==
‘ i v
Recurso  ALAMERE NEGRO RECOCIDO 1T Origen Caleiado
Ubicacién Parcial 779 1

Observacién ’7 E——— 1159 148 14
Total a27 921

ot =





Reporte
[image: image232.png]s Pagina: 1

S10S.AC.

Projecto 01002 PUENTE EN CARRETERA **

Amacén 001 De Materiales Tipo  OBRA

Ingreso por Ajuste de Cantidad [I AC]

Fecha 1411212007 GuiaN"_ 000000000001

Documenta  DOCUMENTO INTERNO -015 ManedaNUEVOS SOLES

Codigo Descripcion Recurso Und. Cantidad P.U.(S%) Parcial (51) Parcial (U%)

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO kg 2.0000  3.8963 779 259
s JR—

Total Guia N° 000000000001 7.7 2.59

Total General  7.79





9.1.15 Ingreso por Fabricación [IF]

Existen algunos elementos que necesitan ser fabricados, como paneles para encofrado, escritorios, muebles de cocina, columnas o vigas prefabricas, etc.,  que luego serán egresados como recursos fabricados, que tiene como destino final la obra o para venta
Para fabricar el recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm, necesitamos:

1) Registrar el recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm; en el Catálogo de Recursos, luego registrar el DETALLE DEL RECURSO, que se refiere a la cantidad de recursos que se requiere para elaborar el panel para encofrado.  

2)
  Tener stock suficiente de los recursos que forman parte del detalle del recurso para la cantidad que queremos fabricar.

3)
  Generar la guía de Egreso para Fabricación de lo que deseamos fabricar

4)
  Generar la guía de Ingreso del recurso fabricado. 

Se considera la fabricación de 70 paneles para encofrado que se muestra a continuación,

[image: image233.png]122

pa

| Triplay de 4'x8'x 19 mm

244

o0 Madera tomillo 2" x 3"

o547

L5 e

o

Fa

s
o5 0% s o

o

Secciona-a

Materiales que seran tlizados para fabricar70 PANELES PARA ENCOFRADO
DE 4'x 8 CON TRIPLAY DE 18 mm

Carfidad de para

Cantidad | Unidad | 2100 1200 | Deseripeion
1ol 70.00 Triplay de 48 x 18 mm
55|pzas 56500 Mardera tormllo 27 x 3" x 8"
.30 kg 21.00 Claos con cabeza para madera de 4"
0.15[kg 1050 Claos con cabeza para madera de 3*
012gel 640 Cola siméfica para carpinteria

1

‘Antes de efectuar
verifique o ingrese

el movimiento de ingreso para fabricacion,
los recursos en estas cantidades





Sólo se considera recursos tipo material, (no mano de obra).

9.1.15.1 Registro del recurso en el Catálogo de Recursos  

Datos que serán utilizados para el registro

[image: image234.png]PANEL PARA ENCOFRADO

Registrar en el catalogo
DE 4 x8 CON TRIPLAY DE 13 mm

de recursos

Cantidad | Unidad | Descripcion

7ol Triplay de 4019 —
55(pzas__|Marderatorillo 27 x 3" x 8" g

030[Kg | Clavos con cabeza para madera de 4° En Detalls registre
0.15[ kg | Clavos con cabeza para madera de 3" 4—{ (25108 recursos

012]gal | Cola sintética para carpinteria I





Acceso al catálogo de recursos
[image: image235.png]0 simace| 150

Ao Yor [Cotbos

&% Unidades operalivas





Registro del recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm
[image: image236.png]&, Catalogo de Recursos - 023122 ELEMENTOS FABRICADOS

Opriones 2

[u] a8

5 <SwabeRa, TRRLAY,wpr | Olc derecho |

L]

2 W

I MADERA, ACUANO
2 MADER TORNLLO
2 MaDERA CEDRO
2l conTrazocaLos
Zlestacas
2l TReLAY,
Zlwor
2l sruca
2l servicio DE secapo, virur
2 MADERA, CAPRONA,
2 MaDERA, CONGONA,
2 MADERA, ANDAMIALE
2 MADERA RADIAT
2 MADERA, CACHIEO
| MADERA AZUFRE
Dentro del grupo | €74 CA0BA
MADERA R4 DIABLO FUERTE
registre o elija | ERAISHPNGO

2 Jeranoos
2 mavera o

2 MADERA PLIMAGURO
2l paroLET

- @ ORYWALL, TABIQUERIA Y CELO RASC ~

cripcion

Adicionar

Modificar

Eliminar

Duplicar

Exportar a Excel

Auditoria

Ubicar el grupo

Fropiedades

Persanalizar Grid

F2

F3

F4

Fs

F6

F10





Ingreso de datos en el formulario de registro del recurso

[image: image237.png]3 Reruren

(S [ o]

cados o212z [o000 Codgoatemo: [
Descripcitn Ly Bl paRa ENCOFRADO DE 4 x & CON TRPLAY DE 18mm
Descrpeién

aterna

Unidedt ors ™ o L)
cogo —

Costos - 10 el

Indice Uificado |

I I

Espectcacines]

Clasificacién

Tiempo tiico

de stencién

Céeigo de Barras

Compra Miima

Componerte CAD

General

[
I
——
[

|
[ Comabe | actves

Fiecusos especilicos

Detalle ecursa Equivalentes

Dimensiones

| Propiedades

adcionar

e |





[image: image238.png]===]

) Desea continuar adicionando los recursos especiicos

(B — s

No





[image: image239.png]Detalle recurso.

Cage _[eserncién [Onided | Carticd
Haga clic derecho |—[® agregar
eneste segmemn & quiar

Elija esta pestafi

h
Detalleerusa |

Fiecusos especilicos Equivalentes
Dimensicnes Fropiedades
General Contable Activos

Mocificar

e |





Las cantidades que registre corresponden a la fabricación de un panel.

[image: image240.png]Del catélogo, elja los recursos

e ingrese las cantidades
Delalle recurso

Cadigo _[Descripcion T unidea] Cartidad
(0412000100 CLAVOS PARA WADERR CON CABEZA DE 5 1 0150000000
1204120001000 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.300000000)
222110001000 COLA STETICA ol 0420000000
231010001000 MADER A TORNLLO 2’ 346" P2 & 500000000

1231050001000 TRLAY LUPUNA 4 x5 x 19 mm o 1.000000000|

Focusos espcifios Detalletecmso | | Faivaenies
Dinensiones Propiedadss ||
Gonerl Contale hotivos

okt |





Cierre el catálogo de recursos.

9.1.15.2 Generar la guía de Egreso para Fabricación

Se fabricarán 70 paneles, de los cuales, sólo ingresarán 10 al almacén.

Datos que serán utilizados para el egreso  (OJO REVISAR ESTE MOVIMIENTO)
[image: image241.png]Frojesto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Fecha 1711212007

Solictante  Pachas, Sixto

Recurso que seran egresados para Fabricacion

Descripcion Recurso

Unidad  Cantitad
PANEL PAR ENCOFRADO DE #'x & CON TRPLAY DE 18 mm

e ™





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de egresos
En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija EGRESO PARA FABRICACION 

Efectúa un nuevo egreso
Registro del tipo cambio

[image: image242.png]By Egreso para Fabricacién [EF] 01002-PUENTE EN CARRETERA =

Registra
Amacén
Tio
Solterte.

N Aterno

EYPE @R

Cérigo

Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Utimo usuario

o 2

01-0BRA Estado _Edi

e 1

[Descrioién [ind | Comioma | Preco | parcil

Clic derecho [—|  Adicionar





Del catálogo de recursos elija, PANEL PARAENCOFRADO DE 4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm.
[image: image243.png]& Catalogo de Recursos

Todos los Registros (o[ & e

Opriones 2

D& X%

5 S Touos o Fegeros
- @ MANO DE OBRA,
= SOMATERILES

® COMBUSTBLES L
B VIALE, FLETE, TR
B ACERO ¥ DERIV
@ TUBERIA ¥ ACCE
@ TUBERIAS Y ACC.

CATE P o -a-bURE D RES

[_| Etia con doble ciic |- o

Descrpeen |

PanERa DE PLASTIO CHicA.

<l
[0231220001  PANEL PARA ENCOFRADO DE 4  CON Y FPLA





En la ventana “Ingreso para Fabricación”, indique que se fabricará la cantidad de 70 unidades de  PANEL PARA ENCOFRADO DE 4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm.

[image: image244.png]By Egreso para Fabricacién [EF] 01002-PUENTE EN CARRETERA eSS =)

Regista  Andres - ADRADE ANDRADE, ANDRES
Amacén 001 - De Materiales
Tio 01-08RA

Utimo usueria W de Guia
Utima fecha 000000000001
Estado  Edicion a

Solctrte 22000515 [Pachas, Sida

watere [
EYfFEES

[oescrooen

]#A|Feehe [i7mazonn <]

Ingrese 70 [ENTER]

[ird | Cartia_| | precio | parci

PANEL PARR ENCOFRADO DE # x & CON TRPLAY DE18mm _ und TO0000] 1555712 1089958

EYfFEES

CalReourso

[l [ Dtale recurso | Cart. Untais | Cort. Ttal [recio P

020. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE ] 0150000 0150000 105000
020. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE [ 0300000 0300000 210000
022 CoLa SNTETICA ol 0120000 012000 84000
023 MADERA TORNILLO 2% <& 2 5500000 5500000 3850000
023 TRIPLAY LUPUNA 4 x8x 13 mm o 1000000 1000000 700000
Recursa j—
Ubicacién Parcil
Ohservacién Total

soitr concr





Reporte:

[image: image245.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA **
Almacén 001 De Materiales

Egreso para Fabricacion [E F]

Fecha 17122007 Guia N® 000000000001
Solicitante  Pachas, Sixto

Codigo Descripcion Recurso Unidad  Cantad  Precio  Parcial
0204120000005 CLAVOS PARA MADERA CON GABEZA DE 3" Ky 105000 39043 4100
0204120001007 CLAVOS PARA MADERA CON GABEZA DE 4" Ky 21000 33088 6348
0222100010001 GOLA SINTETICA al 84000 20000 1450
0231010001003 MADERA TORNLLO 2°X3"4" I 3850000 140000 539000
02310500010004  TRIPLAY LUPUNA 4 x5 x18 mm oh 70000 743520 520470

Total Guia N 000000000001 si 1030988





9.1.15.3 Ingreso del recurso fabricado
Se hizo un egreso para la fabricación de 70 PANEL PARA ENCOFRADO DE 4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm. Se inicia el proceso de fabricación, a medida que se confeccione se efectuarán ingresos parciales al almacén.

Datos para el ingreso
[image: image246.png]Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén  De Materiales

Fecha 1711212007
Dacumenta GUIAS DE REMISION O GUIAS DE DESPACHO N* 001- 110

Moneda  NUEVOS SOLES

Recursos que seran ingresados por Fabricacion

Descripcién Recurso Und. Cantidad P.U.(S%) Parcial (L)

PANEL PARA ENCOFRADODE und 10 155.57 1,555.71
4 x& CON TRIPLAY DE 18 mm





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO PARA FABRICACION 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Ingrese los datos de la cabecera del formulario de Ingreso por Fabricación

[image: image247.png]B Ingreso por Fabricacién [IF] 01002-PUENTE EN CARRETERA ** (o] & ]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES Utimo usueria N de Guia
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha @|| [eoo0v000000T

Tpo  01-0BRA Estado  Edi

Fecha  [17122007 =] octo. [605 605 -] 48] e octo. [[001

Moneds [0 |NUEVOS SoLEs ] 8| Trodecantio [ 31

10 FechaDetofirnzznnr <]





En el detalle del formulario, para adicionar recurso

[image: image248.png]EYFEES

W oua [sotcterts

[cégo[Recurso

[incaa] o nresar

A ngresar[Precio st

B agicionar

Clic derecho





[image: image249.png]2 Catdiogo e Productos Fabricados (o [ o]

Opriones 2

(RE D [RES

*| Elija con doble clic

NVEL: 0

ngresad

[0000000000010231220001 _ PANEL PARA ENCOF RADO DE # x & CON TRPLAY DE 18 mm_ur|1 1556712 70





Luego ingrese la cantidad que ya fue fabricada, en este caso será 10,

[image: image250.png]B Ingreso por Fabricacién [IF] 01002-PUENTE EN CARRETERA ** [ESEI]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES  Ltino usuario N de Guia
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha & [oovouoononot
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha  [17122007 =] bcto. [308 [GUAS D5 ] #A nocto. [001 [ 110 Fecha betofi7izznnr <]

Moneda o1 [NUEVOS SOLES o144 Teodecambio [ 301 ...

ErTIETT Ingrese 10 [ENTER] ||
v Gua___[Soicterte _[Recuso (U yesa 8 reler [
O00OU0GB0E1  Pachas, Sto PANEL PARA ENCOFRADO DE #x @ CON und____70.0000 [ 10,0000

« D

Recwsa _ PANEL PARA ENCOF{2ADO DE 4 x " CON TRIPLAY DE 19 mm | Origen Caleulado,

Ubicacién Parcial [ 155571 185571
Ohservacién lov. [ zmes 2955
Total [ 1@stan 185130

Ea e





Reporte 

[image: image251.png]Pagina: 1

s10

S10S.AC.

Projecto 01002 PUENTE EN CARRETERA **

Amacén 001 De Materiales Tipo  OBRA
Ingreso por Fabricacion [I F]

Fecha 1771212007 GuiaN* 000000000001

Dacumenta GUIAS DE REMISION O GUIAS DE DESPACHO N* 001- 110 Moneda NUEVOS SOLES,

Cédigo  Descripcién Recurso Und. Cantidad P.U.(S’) Parcial (S1) Parcial (U$)

023122000 PANEL PARA ENCOFRADODE und  10.0000 155.5712  1,586.71 516.85
4 x& CON TRIPLAY DE 18 mm

Total Gufa N* 000000000001 155571 516.85

Total General  1,555.71  516.85





9.1.16 Ingreso con Descarga Directa
[image: image252.png]



Este no es tipo de movimiento, es una utilidad que tienen algunos tipos de ingreso.

Algunos recursos que llegan al almacén son utilizados inmediatamente, como es el caso del concreto premezclado.
Otro caso es cuando el chofer de la camioneta va al grifo a abastecer de combustible a la camioneta, y al almacén sólo presenta la factura.

Otro ejemplo es cuando el residente de obra después de almorzar, al almacén sólo presenta la factura del consumo.

A los recursos que llegan a la obra y no son almacenados físicamente, al momento de efectuar el ingreso inmediatamente se le genera el documento de egreso.

[image: image253.png]



No todos los tipos de ingreso tienen descarga directa.

Datos que serán utilizados.

[image: image254.png]Tipo de ingreso

Ingreso por guias de remisisn

Proyects Puere en careter

Amacen De Materiales

Fecha 1822007

Documents Guia de remision o gura de despacho Nro 00111
Moneds Muevos Soles

Proveedor Unicén

Recurso ‘CONCRETO PREMEZCLADO BAJA PEREABILIDAD FC=245 kgfom?
Cantidad: 500 3





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR GUIA DE REMISION 

Efectúa un nuevo ingreso

Registro del tipo cambio

Registre los datos en la cabecera del documento

[image: image255.png]B) Ingreso por Guias de Remision (I GR] 01002-PUENTE EN CARRETERA = L2 [ =) [

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES Utimo usueria N de Guia
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha ) 200000000005
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha  [16122007 =] bcto. [608 [G0AS or| 4] Deto. [007. 11 Fecha Detofiarzn <]

Moneda  [i1 [\Evos SoLES 188 Trodecambo [ 5 (16 10w
Proveder | [Z2000810[INICON 8|

I

FormaePags [ |

woc





En el detalle del documento
[image: image256.png]EYPFEES

Jcéazo

[recurso

[ricaa] Cartida[Frecio 5 16.v.[Precio con.

Clic derecho [—)

[B adicionar ]

X Eliminar

8 Importar de Microsoft Excel
@ Exportar a Microsof Excel

&8 Mostrar campos





En el catálogo de recursos

[image: image257.png]& Catalogo de Recursos

Todos los Registros [

Opriones 2

DEXBTe a%e B c- 8RS RES
= Sy Todos los Reaistos |2 [ [ Elija el recurso con doble clic
B SMATERALES (oo e l

[CONCRETO PREMEZCLADOF'C=280 kgjom2 CON CEMENTO T4

EEE

‘CONCRETO PREMEZCLADO BAJA PERWEAE|LIDAD





A continuación se muestra el ingreso y la forma de generar la descarga directa.  
[image: image258.png]B) Ingreso por Guias de Remision (I GR] 01002-PUENTE EN CARRETERA = L2 [ =) [

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES Utimo usueria N de Gt
Almacén 001 -De Materiales Utima fecha 200000000005
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion

Fecha  [16122007 =] bcto. [608 [G0AS or| 4] Deto. [007. 11 Fecha Detofiarzn <]

Woneds  [o1 [WuEvosSOLES 48] Teodecamoio [ 5 |10y 19u
FormaePags [ | ]|
e [ Ingrese & [ENTER]
Bl @dR

[[Recwse [(nided] Carfidod [Prlcio sin LG ¥ [Precio con [6.v.| Percil sl

CONCRETO PREVEZCLADO BAJR FERVE, 3 |_G.000] 0000 0000
« s
Recursa CONCRETO PREMEZCLADO BAJA PERMEABILI|AD F'C-245 kg/em2| Origen Calculado
Ubicacién | Cuando en la guia de ingreso se usa el botan de Parcial |
Cpservac| DESCARGA DIRECTA, genera automticamente |, [——

PSEVACIE Una guia de egreso por descarga directa.

- I wa [

pooter | prsomtodroa] _gomoow |





[image: image259.png]



Al momento de generar la descarga directa el sistema muestra el documento de egreso para asignarle el destino, en el caso del almacén de materiales será una partida de control.
[image: image260.png]



Para visualizar todos los egresos con descarga directa vaya al escenario de EGRESOS – Egreso con descarga directa a partida de control, (en el caso del almacén tipo obra).
9.2 Egresos 
Permite realizar los movimientos de egreso de los recursos que se encuentran en el stock del almacén, hacia diferentes destinos.
El usuario que registra los egresos debe tener atributos para hacerlo. Dependiendo del tipo de almacén  en el que se encuentre trabajando, el sistema muestra diferentes tipos de Egreso y diferentes destinos para los recursos.
[image: image261.png]


 Antes de efectuar un egreso, vaya al escenario de Stock y recostee.

9.2.1 Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un egreso

9.2.1.1 Acceso al escenario

[image: image262.png]Elja





9.2.1.2 Elija el proyecto, luego el almacén

[image: image263.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae






9.2.1.3 Elija el tipo de egreso

[image: image264.png]Egresos Use Esti botén
5]

Tipo Movimierto:

[EZ ]
G

Egreso para Fabricacion_[EF]

n

[Earesa & Partcade Corol con Descarga Dir

Elija el tipo de egreso

[Egresa & Partca de Control con Pecido [E PCP]
Egreso para Fabricacion [EF]

[Egreso por juste de Cartidad_[E AC]

[Egreso por Bajas y Mermas [EBM]

[Earesa por Devalucién ol roveedor [E DPR]
[Earesa por Devolucién de Préstamo [EDP]

[Eareso por Devalucién por Orden de Compra [ DOC]

[Egreso por Préstamo [EP]
[Earesa por Transferencia Externa [E TE]

[Earesa por Transferencia Externa can Pectida [E TEP]

[Earesa por Transferencia terna [E TI
[Egreso por venta [EV]

[ [





9.2.1.4 Registro de datos en la cabecera del documento

[image: image265.png]By Egreso 2 Partida de Control [EPC] 010(E EN CARRETERA

Registra  Jose - Ramirez lifiez, Jose Utimo usuario
Amcén 001 De Matel[ oo Utima fecha
Tio 01-08RA Estado  Edicion

Solctrte 22000562 _[Fueries, José

Fecha [ o W Atemo | 85 ®

[ roene S camrerenn

2




Llamadas de la cabecera del documento

Llamada a:
En número de guía se autogenera. Sí ingresa un número, a partir de este se generará automáticamente los siguientes en cada movimiento que se realice.

Llamada b:
Permite registrar notas al documento de egreso, acepta insertar archivos digitales.

Llamada c:
Este botón muestra el catálogo de identificadores de donde se elije al solicitante.

Llamada d:
Este botón muestra el calendario, de donde se elije la fecha en la que se efectúa el movimiento de egreso.

Llamada e:
Esta celda es editable y permite el registro del número alterno.

Llamada f:
Este botón permite elegir el origen de la partida de control, por defecto muestra el nombre del proyecto, esto indica que el destino será una partida del control del proyecto.

Sí en el proyecto se usa subcontratos, estos se comportarán como una partida de control.
Cuando los egresos tienen como destino un subcontrato, el monto de los recursos egresados puede ser descontado de la valorización del subcontrato en el período involucrado.

9.2.1.5 Detalle del documento
Es donde se registran los recursos que forman parte del egreso

[image: image266.png]ePePeP

ERELRE 1T
EETT=0)

G000 ACERO COR| X Eiminar (1)
(Gl derecho h mmere e

e e Tisd  AsanarReasianar parida oo conto<K)
cosranicent CLAVOSFA|  Asanar Reasignar parisa o conol aTODOS s recursos{[)
csztiootonet coussue

cteczootonos pemo rex

Agignar Reasignar destino especiico ()
Asignar {Reasignar destino especffico a TODOS los recursos—()

Importar de icrosoft Excel <(0)
Euportaraicrason Exel <P

Mostrar campos—(q)

W odd





Llamada del detalle del documento
Llamada a:
El botón Cuadro agrupar por, muestra la celda donde se arrastra la cabera de la columna con la finalidad de agrupar la información.

En el formulario de egreso podemos arrastrar la columna Partida de Control 

[image: image267.png]Arastre Ia cabecera de la columna para

o~ agrupar los recursos segun la seleccion
EEICEEL il i
i d Correl

Recurso (i arts e conrol

'ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgiom2 GRADO 80 var  Acero
0204010001001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO " 8 kg Acero





Luego al desplegar cada una de las partidas de control podemos ver los recursos que forman parte de la PC.

[image: image268.png]EEIEETEL

Partida de Cortrol

Cérigo Recurso

unided | Cartidact

Bl ==

02040300010001  ACERO CORRUGADO fy
2040100010001  ALAMERE NEGRO RECOCIDO I 8

/=) Conereto,
0213010001 CEMENTO PORTLAND TPO | (425 ke)

= Encotrado
0204120001000 CLAVOS PARA MBDERA CON CABEZA DE 17

200 kgom2 GRADO 80 var 120000

] 80000

bl 450000

ko 50000





Llamada b: Muestra o esconde los Filtros avanzados, que permiten ubicar información.
[image: image269.png]Use este botdn para elegir
el normbre del carmpo que
es mostrado en la cabecera
del documento

Use este botén para bicar | [ Use este botén para
Ia posicién de Ia frese dentro| | ejecutar la busqueda
de la cadena del nombre

0204100010001 |y

Ingrese Ia frase

2
Unided

Partida de Control
120000 Acera
80000 Acer
425k bol 45,0000 Canereto
NCABEZADE 1" kg 50000 Encofraco

£ 1.0000 Encofraco
CORRENTE 3/ X12" und 140000 Encofrado





Llamada c:
Use este botón para mostrar u ocultar los campos (columnas) disponibles en el detalle del formulario de egreso
[image: image270.png]Campos dsponiies
Etgueta del campo Visioe sceptar

codgo

Recurso

Uricad

Cartidad

Partida e Contrl

Posiciéin

agicar

arriba

Carmbia de ubicacidn

a la columna dentro del
formulario de egreso

Precio Promecdo
Parcil
Pc.

Muestra o esconce
las columnas en el

Asio
|y

Cérigo
DE
Destino Especifico

formulario de egreso

Cancelar

{1 510 Aimacenes ===}





Llamada d:
Use este botón para enviar o exportar el contenido del detalle del formulario de egreso hacia una hoja Excel, durante el proceso el usuario debe elegir la carpeta donde se guardará el archivo.

Llamada e:
Filtro inmediato está disponible sólo si previamente se uso el botón marcado con la llamada b, cuando está desactivado espera que el usuario use [ENTER] para que ejecute la búsqueda y cuando está activado, a medida que el usuario va ingresando letras el sistema filtra la información y va mostrando de acuerdo a la selección.
Llamada f: Seleccionar grupo 
Llamada g: Grabar grupo

Llamada h: Grabar grupo como

Llamada i:
Muestra el stock de recursos para adicionar recursos al detalle del formulario de egreso.
Llamada j: Permite eliminar el recurso seleccionado en el detalle del formulario de egreso.

Llamada k:
Para asignar partida de control a uno o varios recursos, primero selecciones o marque un bloque, luego haga clic derecho sobre el bloque y elija Asignar/Reasignar partida de control, el sistema mostrará el catálogo de Partidas de Control con la finalidad de elegir a uno de ellos con doble clic.

Llamada L:
Haga clic derecho sobre cualquiera de los recursos que aparecen en el detalle del documento, al elegir la opción asignará a todos los recursos la misma partida de control.


Llamada n: Permite asignar destino específico al o los recursos elegidos.  
Llamada m:
Permite asignar destino específico a todos los recursos del detalle del formulario de egreso.  

Llamada o:
Permite importar recursos desde una hoja Excel, para lo cual debe cumplir ciertos requisitos:





Que el código del recurso coincida con el que está registrado en el sistema.






Que el recurso que se importa tenga stock suficiente dentro del almacén.

Llamada p:
Exporta el contenido del formulario de egreso a una hoja Excel, durante el proceso el usuario debe elegir la carpeta donde será grabado el archivo.
Llamada q:
Muestra esconde los campos disponibles en el formulario de egreso, es la misma opción descrita en la llamada c.
9.2.1.6 Impresión de reportes

Use el botón [image: image271.png]


 para envía el reporte a la impresora previamente elegida en Windows.

Use el botón [image: image272.png]


 para mostrar una vista previa o impresión en pantalla de la forma como será impreso el reporte. 

9.2.2 Egreso a Partida de Control [EPC]
Este tipo de egreso es el más usado durante la ejecución, es cuando el residente o maestro de obra envían un pedido al almacén y el almacenero efectúa un movimiento de egreso. 
Requisito:

· Tener en el stock del almacén los recursos que serán egresados. 

· Tener registrados las Partidas de Control (PC).

· Tener registrado los Destinos Específicos (DE).

[image: image273.png]


 Las PC se agrupan de acuerdo a su procedencia:
· Directas o propias del proyecto principal.

· Las que se originan a consecuencia de un subcontrato.  

Dentro de una misma guía cada recurso puede ser asignado a diferentes PC. Un recurso puede estar más de una vez en el detalle de una misma guía pero con diferentes PC. 
Estos son los datos que se utilizarán en el ejemplo.

Use una guía de egreso para cada uno de las cuadrillas (acero y concreto).

[image: image274.png]Semana 47 - Afio 2007
Ibescripcién Recurso. Uricta J“NED 32 V:ﬂgﬁ SZ: 3» Pé;\;'d"an‘ne
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 15] 15] 4| Acero
|ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgiem2 GRADO 60 DE 112" X 3m |var 124] 124 118 Acero
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N* 8 kg 4] 4] 3| Encofrado
|CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA, DE 3" kg 9 9 6| Encofrada
[oLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" e 4 4 5[ Encofiado
[MADERA TORNILLO 2 212] 212] 137| Encofrado

Encargado de Acero: Fuentes, José — Encargada de encarados: Bolafios, René





En la barra de vistas elija el acceso al escenario de egresos

En el árbol elija el proyecto y el almacén

Elija el tipo de ingreso, en este caso elija EGRESO A PARTIDA DE CONTROL 

Efectúa un nuevo egreso

Registro del tipo cambio

9.2.2.1 Registro de datos en la cabecera del formulario de egreso

[image: image275.png]By Egreso a Partida de Contral [EPC] D10 EN CARRETERA (o] 6 ]

Regstra  Jose - Ramirez Hihez, Jose Utino usuaria N de Guia
Amacén 001 -De Matol oo o Utina fecha [oouoo0000001.
o 01-0BRA Estado  Edicion ©

Solctrte 22000562 _[Fueries, José

Fecha

P oL W
2211007 <1

Procedencia de I patida de cortrol

terna

]d| er

[ roenre ncamreTenn




9.2.2.2 Registro de recursos en el detalle del formulario de egreso
[image: image276.png]EYPFEER

Cérigo

[Recurso

[lrcaa | Cartiaa[preci promedo| _prcis \pJ

Clic derecho

D adicionar

X Eliminar




9.2.2.3 Elección de recursos del stock del almacén
[image: image277.png]4% Recursos en Stock 02 MATERIALES

Opriones 2

Dw XB 1@

Elija cada uno de los recursos con doble clic

e e =

= S Totes s Regiros

[ Bl

NVEL: 37

Stoc <.

<

(0204100010002
0204030010002





9.2.2.4 Ingreso de cantidades a egresar
[image: image278.png]Ingrese las cantidades

VAR REHR

Recurso [ncaa | _Cartifua_[precio romedio] _parcil
ALAMBRE NEGRO RECOTDO T 18 o 756000 e i
ACERO CORRUGADO fy - 4200 giom2 GRADOBODE 12X S var | 1240000 102000 12640




9.2.2.5 Asignar partida de control al recurso que egresa

[image: image279.png]% &[] lc derecho
Recurso T [rido] Cartiad_|precio Promesio|_Parcial
[RLANERE REGRORECOTBO TP T8 Tia 150000 4753 750
'ACERO CORRUGADO f] - 4200 kgfom2 GRADG L) Adicionar
X Eliminar
L [ s /Ressionar pariva se comiol

Asignar j Reasignar partida de control a TODOS los recursos





[image: image280.png]



Cuando tenga varios recursos en el detalle del formulario de egreso, marque un bloque, luego haga clic derecho sobre el bloque y del menú que muestre elija “Asignar partida de control”. También permite asignar una PC a cada uno de los recursos.

9.2.2.5.1 Elija la partida de control

[image: image281.png]&, Partidas de Control - Todos los Regisiros

Opriones 2

D@ XETEe A%n 8 -~ i RE P4E®

5 g Todos s Regetos (K[ Y = el
@ Puerte en carretera

Céiigo | Descripcion

010101 Preparacién d agregados

010102_|Encofrado.
010104 Concreto

010105

010106 | Combustubles.

Elija con doble clic

T
L





Luego en la ventana EGRESO A PARTIDA DE CONTROL, elija el botón ACEPTAR, para grabar los datos registrados y cerrar la venta con lo que conluye el egreso. 
A continuación se muestran los egresos:

[image: image282.png]Tipo

Egresa a Partca de Control_[EPC]

Moviriert:
bl
[Est o cuin Fecha_[Destn /Soictare o[ _importe [, Aerno
€ COOOCOOODDT Za/1007 Fuertes, José S 139580 100
€ 000000000002 22112007 Bomfos,René S 66559 101
€ OO0OOO0OOOD3 2312007 Fuertes,osé  S. 133580 103
€ OO00O00OONDS 2312007 Bowos,René S 66558 106
€ OO0OOD0OOO0S 2412007 Fuertes,osé S 12223 105
€ OO0OOO0OON0S 2412007 Fuertes,osé S 56307 106
vaE
s [Reouss [lincaa | Caria |
204010010001 ALAMBRE NEGRO RECOT00 W & o 3000
0204120001005  CLAYOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5* s000
02041200010007  CLAYOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4 s0000
0231010001 MADERA TORNLLO 02 137.0000




Reporte

[image: image283.png]s

S10S.A.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso a Partida de Control [E PC]

Fecha 241112007 Guia N® 000000000006 Solicitante Fuentes, José
Salicitante Fuentes, José e —
Codigo Descripcion Recurso Unidad Gantidad  Precio Parcial Partita de Control
0204010001001 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N & K 30000 38075 1142 010102 Encofrado

0204120010005 GLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ki 60000 38343 2301 010102 Encofrado
0204120001007 GLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" ki 30000 34000 1020 010102 Encofrado
0231010001 MADERA TORNLLO B2 130000 37842 $18.44 010102 Encofrado

Total Guia N 000000000006 St 36307





9.2.3 Egreso a Partida de Control con Descarga Directa [EPCDD]
Este escenario es sólo de consulta, ya que los [E PCDD] son generados desde los diferentes tipos de Ingreso.

9.2.4 Egreso a Partida de Control con Pedido [EPCP]

Utilice este tipo de movimiento cuando su empresa trabaja con el módulo de Compras o Pedidos y el pedido generado es 'A Almacén', el pedido reserva toda la cantidad solicitada o lo que hubiera del stock del almacén a través de una Nota de Egreso.
Pasos a seguir para utilizar éste tipo de movimiento:

1.- Desde el módulo de Pedidos, efectuar un pedido “A Almacén”.

2.- Usar el módulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido.

9.2.4.1 Desde el módulo de Pedidos, efectuar un pedido “A Almacén”
Datos que serán utilizados para el pedido
[image: image284.png]Proyecto Puente en carretera

Almacén De Materiales
Fecha 2111212007
Soliitante Andrade, Andres

Pedido de recursos "A Almacén”

Descripcion Recurso Unidad Cantitad  Partda de Control

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE " kg 400  Encofrado
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 4" kg B.OD  Encofrado





9.2.4.1.1 Acceso al Módulo de Compras

Del tapiz de su PC elija el botón[image: image285.png]$10-Compras



, ingrese como un usuario que tiene atributos de uso.
9.2.4.1.2 Acceso al escenario de Pedidos.

[image: image286.png]Elja

Pediios





9.2.4.1.3 Elija el proyecto y el almacén

[image: image287.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




9.2.4.1.4 Efectuar un pedido A Almacén
[image: image288.png]=pida

[1o

[ivo.pedido [ simacén

[ceriro e Compra

Clic derecho

— [0 adicionar





Registro de datos en la cabecera del formulario de pedido de obra
[image: image289.png][ Pedido de obra - Proyecto - 01002 PUENTE EN CARRETERA **

| B b

Usuaria  Andres - ANDRADE ANDRADE,

W de Pedido

Solctarte 73010060 [sNDRADE ANDRADE, ANDRES

uo.
jacén  001-De Materiales Tho 01- OBRA

& a imacén © & compras

LI 00002
e stermo [y W0 [Ty

Fecha  [ramzmn =] Prnd [
e Em——
aosns L]

Observacisn Pecido para el estibo derecho

Procedencia de I patia de cortrol

1aal

) comn T

Este botdn, permite elegir la procedencia
de la partida de control, puede ser una del
proyecto, también un subcontrato es
considerado como una partida de control

[0 e cammerer

—




Llamadas de la ventana Pedido de obra

Llamada a:
Seleccione para que el pedido se realice del stock de almacén.
Llamada b:
A veces el maestro de obra usa un talonario impreso de pedidos, el número debe ser registrado, es un dato opcional.

Llamada c:
Es una celda editable donde se registra la orden de producción, este dato es opcional.

Llamada d:
Es un indicador que permite filtrar los pedidos de acuerdo a la prioridad.

En el detalle de recurso 
[image: image290.png]Cévigo Recursa Unidad | Cantidad |P.C. Partica de Control

Clic derecho (—|  Agicionar recursos.

Importar desde Microsoft Excel




Elija los recursos del stock de almacén

[image: image291.png]285 Recursos en Stock - Todos los Registros [E=mEEE=

Opriones 2

IR « s RED RES

= STt I Fegistros| | Haga doble clic sobre cata uno de los recursos
- BMATERIALES

‘

[02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE
0204120000007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE





Asigne partida de control a los recursos.

[image: image292.png]Clic derecho
Cérigo Recurso Unided | _Cortided |P.C.

e TN T T

0204120001007 [CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE & kg 60000

Adicionar recurfos.

Importar desde|Microsoft Excel
Eliminar

Presupuestado Asignar/ Reasijinar partida de control
0.0000

Asignar Reasignar partida de control 3 TODOS Ios recursos
Asignar fecha de entrega al recurs

Asignar fecha de entrega 3 TODOS 1os recursos

Asignar detalle de saldo del recurso

0.0000





[image: image293.png]3, Partidas o Control - Todos los Registos (o [ o]

Opciones 2

LEZA) s RE?? =]
= [ - ¥ = nveL:sn
* Puente en carretera) Cédigo | Descripcién B
|| 010101 [Preparacién de sgrezadas
| | o102 Elija con doble clic
|| ot010s | concretn
[ oto105 [acero





Para grabar el contenido del formulario de pedido
[image: image294.png]Cévigo Recursa Unicad | Canticad [Par

2041200010005 CLAVOS PARA MADERA CONCABEZADES' kg 40000 En

(0204120001007 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 4" kg 60000 En

Presupuestado | Total Saldo. Stock Pedido
0.0000 0.0000 0.0000 AT.0000 000

Elija |—  acepter Cancelar g





El pedido debe ser aprobado
[image: image295.png]Sistema 10 - Compras. ===]

¢Desea enviar a aprobacion el Pedido N* 000027

[ —— no |





De la lista de aprobadores elija a uno de ellos

[image: image296.png]Elija

3 Aprobad|res para el pecido N° 00002 [==5)

aprobador





9.2.4.1.5 Aprobar el pedido

Al Aprobar el pedido el sistema genera los pedidos al almacén o pedido de compra.
9.2.4.1.5.1 Acceso al escenario de Aprobación
[image: image297.png]Elja





9.2.4.1.5.2 Elija el proyecto y el almacén

[image: image298.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




9.2.4.1.5.3 Elija el pedido a aprobar

[image: image299.png]Haga clic derecho sobre

el pedido a aprobar | —
v

[vo-Pecido[Tipo Pesiao [ Amacén

o001 A Compras _ De lateraes

ooo02 YT Y —

(3 observar pedida

I oot st —

% Desaprobar pedido




[image: image300.png]Sistema 10 - Compras.

===}

) & Desea aprobartodo el pedido 00002 7

Elja

si

No





9.2.4.2 Usar el módulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido

Datos que serán usados para el egreso

[image: image301.png]Proyecta  PUENTE EN CARRETERA
Almacén  De Materiales

Fecha 2111212007

Solicitante  ANDRADE ANDRADE. ANDRE'S

Recursos que ser egresados a PARTIDA DE CONTROL CON PEDIDO

Recurso Unidad Cantidad Partida de Control
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 400 Encofrado
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 4" kg 600 Encofrado





9.2.4.2.1 Acceso al escenario 

[image: image302.png]Elja





9.2.4.2.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image303.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




9.2.4.2.3 Registro del egreso a Partida de Control con pedido 

[image: image304.png]By

[ Earesa a Patitsce Cortot on e E )

[]

[oesino  Sotcterts

I

Clic derecho





[image: image305.png]By Egreso 2 Partida de Control con Pedido [ PCP]_01002-PUENTE EN CARRETERA = || 1 i

Registra_ Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES Utimo ususrio ° de Guia
Aimacén 001- De Materiales. Utina fesha o —
Tpo  01-0BRA Estado  Edicion Fecha 1120007 -]

N Pecido Solctante Proy Destino

Procedencia . Deto. —
N Aterno —

EYfFEEHSR

Chuigo [Reouss [l [artidat e s Eresa] Por Eresar | &

Clic derecho (———  Adicionar





El sistema muestra todas las notas de pedido pendientes de atención
[image: image306.png]T Nota de Pedido Requsitoria

[

Elija con doble clic

EYFE &

Usuaro [Ivo Pedido_[Facha Pei [Nombre Soictarts | [ Aprobactor[Estedo [Prov

Frees ooz TEN22007  ANORADE ANDRADE, AL ndres Regsano

‘ :

B%&a

Caigo Descripsiin [Uriaa | Cartisa__[C.[Desorpoiin
CLAV0S PARR WADERA CONCABEZA DEZ' 13 40080 010102 Encotrado

0204120000007  CLAYOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4° kg 60000 010102 Encofrado





[image: image307.png]B) Egreso a Partida de Control con Pedido[E PCP]  01002-PUENTE EN CARRETERA + Lo | =1 [sseiies

Registra_ Andres - ANDRADE ANDRADE, ANDRES itimo usuario @[V de Guia
Amacén 001 - De Materiales Utima fecha — [oo0o00001"
Tho  01-0BRA Estado  Edicion Fecha [31/122007 <

N Pecida. 00002 Soicitarte ANDRADE ANDRADE, ANDRES Proy Destino

Procedencia  Proyecto Principal Nro.Dcto [ Sososoaoo000007]

N Aterno | Esta celda es editable,

ingrese la cantidad que

Bya relamente estd egresando
Recurso [ ettt Pttt Egresac] or Egreser | | Egreser |
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE > kg 40000 0.0000 40000 [ = a0009]
CLAVOS PARA MADERA CONCABEZADE & kg s0000 oo o0 scho
Recurso  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

Partida Encofrado Stock 331.5000
UrBEEn Parcial 15.62
Oservacien I .

aceptar_e—— Cancelar





Reporte
[image: image308.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso a Partida de Control con Pedido [E PCP]

Fecha 211122007 Guia N® 000000000001 P edidlo 00002

Solicitante ANDRADE ANDRADE, ANDRES

Codigo Descripcion Recurso  Unidad Cantidad Precio  Parcial Partda de Control

0204120010005 GLAVOS PARA MADERA ki 40000 39043 1562 010102 Encofrado
GON CABEZA DE

0204120000007 GLAVOS PARA MADERA ki 50000 35350 2121 010102 Encofrado

GON CABEZA DE 4"
Total Gufa N 000000000001 s 3653





9.2.5 Egreso para Fabricación [EF]
Ver Ingreso para Fabricación
9.2.6 Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC]

En el inventario, cuando  se  detectan diferencias entre el stock físico de un recurso y lo que muestra el  sistema  informático, se  deben  realizar las  correcciones  del caso  para que las cantidades sean iguales.

Consulte los temas relacionados:
Inventario

[image: image309.png]



Las diferencias pueden ser detectadas al hacer un inventario con el módulo de Almacenes S10.

Sí, luego de realizar el  conteo, encontramos que el CEMENTO PÓRTLAND TIPO I (42.5 kg.) se tiene como resultado 3581 bolsas, pero   el sistema indica  que deben  haber 3580 bolsas en stock; la diferencia  de 1 bolsa debe ser egresada por Ajuste de Cantidad. 
Para visualizar el stock del CEMENTO PÓRTLAND TIPO I (42.5 kg.), vaya al escenario de Stock. 
[image: image310.png]Firo [Toaos s recursos Voo -l S 12232081 556141
vEaE
Jeéazo [Recurso Joroea] Stoek | gress | Ewr =

2040100010001 ALAMERE NEGRO RECOCDO 'S kg 72000 910000 1
0213010001 CEMENTO PORTLAND TPO(425ka) kol 35800000 36250000 4





[image: image311.png]



El recurso egresado toma el precio promedio. 

Datos que se utilizarán para el egreso
[image: image312.png]Proyecto  Puente en carretera
almacén  De Materiales
Fecha 07/01/2008

Moneda Nuevos Soles

Recursos que seran egresados para sjuste por cantidad

Descripcion Recurso Unidad  Gantidad Precio
GEMENTO PORTLAND TIPO 1(425 k) bol 10000 1559





9.2.6.1 Acceso al escenario

[image: image313.png]Elja





9.2.6.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image314.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




9.2.6.3 Registro del egreso 

[image: image315.png]Elija el fipn EGRESO POR AJUSTE DE CANTIDAD

oo et 5250 o st e Canti_[E ACT T
B% &8
[Est[W"Guia | Fesha [Destino /Soictaris [to| mporte_[rwo. ate

D agicionar — L {Haga clic derecho

en este segmento
Modificar





[image: image316.png]B Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC] 01002-PUENTE EN CARRETERA ** (=6 [

Registra Andres - ANDRADE AUDRADE, Ltino usuzrio @[ N de Gui

000000000001

Almacén 001 -De Materiales Utima fecha

Tipo 01- 0BRA- Estado Edicion Fecha [g7,01/2008
EYfFEEHSR
Gugo [Reouss [icaa Cartind | precio ronedio

Clic derecho ——  adicionar

Eliminar

“ i >




[image: image317.png]& Recursos en Stock

T )

Todos los Registros

Opciones 2
D XGT:e #%a 8-~ 85 Rad @w-
'5-2a Todos los Registros [ 1~ %
SMATERALES  [Desomict] Eija con doble clic
cLavos ! 74 DE 4" kg

FERio HEXAGONAL [f0SCA CORRENTE 34 Huna
<
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kgy) _bol 3560 155945





[image: image318.png]By Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC] 01002-PUENTE EN CARRETERA **

(=& ]

Registra Andres - ANDRADE ANDRADE, Litino usuzrio

Almacén 001 - De Materiales.

THo 01

Utima fecha

- oBRA Estaco

EYfFEEHSR

Fecha [o7m12008

=] W de Gu

000000000001

Ingrese 1 [ENTER]

Cadigo [Recurso [uricad| Iiamm |_Precio Promedio
0213010001 CEMENTO PORTLAND TPO (425 kg) CE L= | 15,594
« i v
Recurso  CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg)

i Stock 3,580.0000
UrBEEn Parcial 15.59
Okservacitn T 1os

aceptar ——1

Cancelar





Reporte

[image: image319.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA **
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Ajuste de Cantidad [E AC]

Fecha 071012008 Guia N® 000000000001
Observacién  Inventario del 07-01-2008

Godigo Descripcion Recurso Unidad  Gantilad  Precio  Parcial
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1425 ks)  bal 10000 155048 1559

Total Guia N 000000000001 st 1939





9.2.7 Egreso por Bajas y Mermas [EBM]

Este tipo de movimiento se genera para controlar aquellos recursos que se han deteriorado o malogrado dentro del almacén o producto del manipuleo. 
[image: image320.png]



El costo de estos recursos son cargados al proyecto. El recurso egresado toma el precio promedio.
En algunas empresas se requiere un informe y autorizaciones  previas  para  dar de baja un recurso, para este fin el S10 tiene la opción NOTAS, las mismas que permiten vincular cualquier archivo digital.

[image: image321.png]



El recurso que se dará baja se elije del stock. 

Datos que se utilizarán para el ejemplo,

[image: image322.png]Proyecto
Almacén
Fecha

Puente en carretera
De Materiales
0710112008

Recursos que seran dados de baja

Descripcion Recurso
GEMENTO PORTLAND TIPO 1(425ks)  bal

Unidad  Cantitad

100000

Precio
155945





9.2.7.1 Acceso al escenario 

[image: image323.png]Elja





9.2.7.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image324.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




9.2.7.3 Registro del egreso por Bajas y Mermas 

[image: image325.png][Egresos |

Elija el fipo EGRESO POR BAJAS Y MERMAS

Tio

T et Eare=0 por B y Mermas._(E oM 3
B% &8
[Estfoe Gun | Fecha [Desting Sotctarts o] _importe | |nvo. Aterno

HD dicionar e~ | Haga clic derecho





[image: image326.png]B Egreso por Bajasy Mermas [EBM]  01002-PUENTE EN CARRETERA ** (] D ]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, Utimo usueria ] W de Guia
Aimscén 001 - De Mteriales Utina fecha [o00000000001
o o1-oBRA Estaco Edicion Fecha [o7ip172008 -
EYfFEEHSR

Gugo [Reouss [lncaa | Caniiza [ Freciopromedo |

Clic derecho | agicionar

Eliminar




Para elegir los recursos del stock

[image: image327.png]& Recursos en Stock

Todos los Registros

(o[ ]

Opciones 2
D XGT:e #%a 8-~ 85 Rad @w-
'5-2a Todos los Registros [ 1~ %
S MATERIALES Descripcic| Elija con dable clic
laavosi

FERio HEXAGONAL [f0SCA CORRENTE 34 Huna

L]

021301000

‘CEMENTO PORTLAND TPO | (425 kg)_bol 3575 15,5948





Ingrese la cantidad que se dará de baja
[image: image328.png]By Egreso por Bajasy Mermas [E BM]_01002-PUENTE EN CARRETERA ™ (=& ]
Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, Utimo usueria ] N de Gu
Amacén 001 -De Materiales Utina fecha [ooo000000001
Tipo 01- OBRA Estado Fecha [o7:01/2008 -
EYfFEEHSR Ingrese

D [Recurso [uride] Contdad | Precio romedo

CRA3010001  CEMENTO PORTLAND TPOT(2513) E] = 0

o

T ;
Recurso  CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

5 Seek 3590000

UrEemin Parcial 155.95

Observacitn Deteriorada en el transparte «—————| - P

aceptar Cancelar





Reporte

[image: image329.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Bajas yMermas [E BM]

Fecha 071012008 Guia N® 000000000001

Observacién  Deteriorado en el transporte.
Godigo Descripcion Recurso Unidad Gantidad  Precio  Parcial
0213010001 GEMENTO PORTLAND TIPO 1425 k) ol 100000 155948 15595

Total Guia N 000000000001 st 19395





9.2.8 Egreso por Devolución al Proveedor [EDPD] 
Este tipo de movimiento se utiliza cuando los recursos adquiridos a un determinado  proveedor deben ser devueltos por alguna razón, por ejemplo: no cumplen con las especificaciones técnicas o calidad establecido por la empresa o simplemente se equivocaron en solicitar el recurso.

[image: image330.png]



Para efectuar la devolución, el recurso previamente ha debido ser registrado en el almacén con un  de ingreso por compra. El recurso egresado toma el precio promedio del sistema

Datos que se utilizarán en el ejemplo,

[image: image331.png]Proyecto Puente en carretera

almacén De Materiales
Proveedor Ferreteria EI Constructor
Fecha 07i01/2008
Observacién Hilo dafiado

Recursos que se devolvera al proveedor

Descripcion Recurso Unidad  Gantidad  Precio

PERNO HEXAGONAL ROSCA 12°  und 30000 87888
CORRIENTE 374 X 12"





9.2.8.1 Acceso al escenario 

[image: image332.png]Elja





9.2.8.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image333.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




9.2.8.3 Registro del egreso por Devolución a Proveedor 

[image: image334.png]Elija el ipn EGRESO POR DEVOLUCION AL PROVEEDOR

T e bt e £ I
Eve
[Est[oGun | Fecha [oesting  Sotchante o] _inperte | o, terna

UD adicionar —————— 1 Cic derecho





Elija el proveedor,
[image: image335.png]By Egreso por Devolucién al Proveedor [E DPR]_ 01002-PUENTE EN CARRETERA = L [ [l

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, Utino usuario (N de Gu

Almacén 001 - De Materiales Utin fecha u‘se Est‘e hntnndpava 500000000001
o o1-oBRa Etado  Edicion | o120 8l proveedor

oot | i T
Documerto [T JM Hro. Deto.

oR





[image: image336.png]2 Catdlogo e Proveedores [

Optiones 2
Do XGTg @lx @ oo 43 2HEE
Elija con dable clic - wwveon
Céigo _[Descripion T Abrevietura__[Persona
22000235 FERRECON Juridica

s ermssss I s





[image: image337.png]By Egreso por Devolucién al Proveedor [E DPR]_ 01002-PUENTE EN CARRETERA = L [ [l

Registra  Andres - AHDRADE ANDRADE, Litimo usuario ‘ N° de Guia
Aimscén 001 - De Mteriales Utina fecha [ooo000000001
Tipo CO-GER . Elija el tipo de documento

Provesdor  [;30002%5 [FERRETERIA EL CONSTRUCTOR I8 ver

Dacumento [305 [GUIAS DE REMSION © GUIAS DE DESPACHO 18] toDcte re

EYfFEEHSR

Gugo [Reouss [Unidaa | Totalingresaoa | TteiDevusto | por Devoivar|

Adicionar  ——————| Clic derecho

Eliminar




La siguiente ventana muestra los recursos que ingresaron para al proveedor elegido y las cantidades posibles a devolver. Lo máximo a devolver al Proveedor es lo que indica la columna A Devolver
[image: image338.png]& Recursos A Devolver por Provesdor

===

Opriones 2

Elija con doble clic

[Couigo

Toescrision

021301000

0231010001

‘CEMENTO PORTLAND PO (425 kg)

MADERA TORNLLO

<

0213020001 0004

PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 374 X 12

nd 216 6758




Ingrese la cantidad a devolver,

[image: image339.png]Bp Egreso por Devolucién a Proveedor [EDPR] 01002 PUENTE EN CARRETERA = |2 |21 [

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, timo usuario " de Gui
Almacén 001 -De Materiales. Utima fecha J 000000000001
Tpo  01-0BRA Estado Edicion Fecha [o70172008

=

Provesdor [22000235 _[FERRETERIA EL CONSTRUCTOR .| #h|

Documento  [09 [GUIAS DE REMISION O GUIAS DE DESPACHO .| #|  Mo.Octo. [ fingrese Ia cantidad

EvPE
Recurso [l [Tt ingresac | Tte e[ por evover] Carsed Devusta
FERNO HEXAGONAL ROSCA CORRENTE G4 X 17 una 2150000 00003 2160000 [ 50000

Recursa  PERNO HEXAGOIIAL ROSCA CORRIENTE 3/4X 12 Stock 2130000

Ubicacién Parcial 139795
Ohservacién Total

Hilo dafiado





Reporte

[image: image340.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Devolucién al Proveedor [E DPR]

Fecha 071012008 Guia N® 000000000001

Solicitante FERRETERIA EL CONSTRUCTOR

Observacidn Hilo dafiado

Godigo Descripcion Recurso Unidad Cantidad Precio Parcial

02130200010004  PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE wnd 30000 87865 2638
sux12

Total Guia N 000000000001 st 2636





9.2.9 Egreso por Devolución de Préstamo [EDP]
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar la devolución de recursos que ingresaron al almacén con un Ingreso por Préstamo. 

[image: image341.png]



Sólo se devuelve un recurso prestado. 

La devolución se puede realizar a:
1) Un Proyecto (una obra)

2) Un Identificador (Un proveedor, empleado, obrero, etc.)

Datos que serán utilizados para el egreso
[image: image342.png]Proyecto  Puenteen carretera
almacén  De Materiales

Solcitante  Paredes Campos, Roberto
Fecha 00/01/2008

Recursos que se registran por egreso por devolucion de préstamo

Descripcion Recurso Unidad Cantitad Precio
GLAYOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" t 2000 35350





9.2.9.1 Acceso al escenario 

[image: image343.png]Elja





9.2.9.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image344.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




[image: image345.png]Elija el ipo EGRESO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO

TR @t o0 porDevalutin e Préstams [E0F) +
B% &8
[Estv oun Feche [Destin [Soctarts [t importe e

UD adiionar ———————F¢ic derecho





[image: image346.png]By Egreso por Devolucion de Préstamo [E DP] 01002-PUENTE EN CARRETERA (o6 ]

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, Litimo usu| USe este botdn para mostrar el Catdlogo e Gy
de Identificadores, de donde se elja a la

a

i o e | S o0
Tipo 01- OBRA Estado
oo o] oo [ lj 8o 0o [

© AProyecta (& A dentifcador Werticador ;2000554 [paredes Campos, Roberlo

EYfFEEHSR

Gugo [Reouss [Uricaa | Cortite | preoproneds | parcil

841 atemo |

Adicionar  ~—————| Clic derecho

Eliminar





El sistema almacena a todas las personas naturales o jurídicas que prestaron recursos (con sus respectivas cantidades) al proyecto.
[image: image347.png]285 Recursos Prestados de Identificadores L] 0

Opriones 2

s oo 3l RE D RES

Elija con doble clic

[Urided _[Prestadi{Devusta [& Devalver | [Frecio

02041200010007  CLAVOS PARA ADERA CON CABEZA DE & kg 45 0 45 3535

[ [Regsiro: 106 1 (2041200010007 - CLAVOS PARA MADERA CONC )





Luego ingrese la cantidad que devuelve y acepte en el formulario de Egreso por Devolución de Préstamo.
Reporte

[image: image348.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Devolucion de Préstamo [E DP]

Fecha 00012008 Guia N® 000000000001
Salicitante  Paredes Campos, Roberto
Codigo Descripcion Recurso  Unidad Cantidad  Precio  Parcial
0204120001007 GLAVOS PARA MADERA Ky 20000 3530 7070
GON CABEZA DE 4"
Total Guia N 000000000001 st 7070





9.2.10 Egreso por Préstamo [EP]

Este tipo de movimiento se utiliza para registrar los recursos que presta el almacén, es requisito tener en stock la cantidad necesaria del recurso a prestar.
El destino puede ser:
1) 
Otro almacén del mismo proyecto.








2)
Un Proyecto (otra obra).







2) 
Un Identificador (Un proveedor, empleado, obrero, etc.).
[image: image349.png]



Los recursos que se prestan deben ser devueltos, para visualizar los recursos prestados, vaya a informes, el botón de acceso directo Préstamos, y vea Lo que Presté.
Datos que serán utilizados para el ejemplo,

[image: image350.png]Provecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén  De Materiales
Solicitante ~ Vegas, Carlos

Documento  Guia de Remision o Despacho Nro. 001-459
Fecha 1111212007
Recursos que serén prestados
Descripein Recurso Unidad  Cantida  Precio  Parcial

TRIPLAY LUPUNA 4x8x19 mm  pln 2000 743530 14571





9.2.10.1 Acceso al escenario 

[image: image351.png]Elja





9.2.10.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image352.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




9.2.10.3 Elija el tipo de egreso
[image: image353.png]Egresos Elija el tipo EGRESO POR PRESTAMO

Veriert: 3

=pda]

et Guia | Fecha [Destino Solotarte [t importe_[s

0 o ———————1 [ dereomo





9.2.10.4 Registro del egreso
[image: image354.png]B Egresopor Préstamo [EP]  01002-PUENTE EN CARRETERA **

(o [

de Guia

Registra  Andres - ANDRADE Al
Almacén 001 - De Materiaf=—|

Elija el tipo de documento y registre el nimero, luego
del Catélogo de identificadores efja a Vegas Carlos

100000001

Tpo  01-0BRA

Fecha [111212007 -

Docunerte o3 oS CEREMS0 A .0t [ o7 | s

C aproyects & Aldentcodor etcador [g2600550 [Vepes, Caros_+ | ] W Mo [ 733

Adicionar «————] Clic derecho

Eliminar




9.2.10.5 Del stock elija el recurso que se presta
[image: image355.png]2 Recursos en Stock - Todos los Registros (o[ ]
Onciones 2
P N -5
e[| e eleousocondobleole [ o
- SUATERAL Teaigo Desoripotn | Uricad | | Stock
| [ozst0sa0010004 o 2
| ozs1220001 | PANEL PARA ENCDFRADO DE & CClund | | 10|
| |02902200020001 | DISKETTE 144 MB< 10 und 35°DSHD o | |__10]
Jd >
[62105000T0004  TRPLAY LUPUNA 4 5% 19mm_phn 2 745352





9.2.10.6 Ingrese la cantidad
[image: image356.png]EX T aese

Gago [Reouss [lncaa | Cortina | | recio romedo
2510500010004 TRILAY LUPINA 4 x5 x18mm on =5 ZE=]
« 5
Recurso  TRIPLAY LUPUIIA 4x8 x19 mm

Stock
Usicaciin

Parcia
Oservacien I

acEtar

|





Reporte
[image: image357.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Préstamo [E P]

Fecha 1111212007  GuiaN® 000000000001 Prestamista Vegas, Carlos

Solicitante  Vegas, Carlos
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cantidad Precio Parcial

0231050001004 TRIPLAY LUPUNA 48 x18 bl 20000 745352 14907

Total Gufa N 000000000001 s;  149.07





9.2.11 Egreso por Transferencia Externa [ETE]

Este tipo de movimiento se utiliza para registrar los recursos que se transfieren hacia otro proyecto, es requisito tener en stock la cantidad necesaria del recurso a transferir.

[image: image358.png]



Los recursos que se transfieran tienen el carácter de definitivo y no se espera devolución.

En el almacén del proyecto origen se genera un Egreso por Transferencia Externa y en el almacén destino se registra un Ingreso por Transferencia Externa. 

Los proyectos involucrados deben estar registrados en la misma base de datos.
Datos que se utilizarán en el ejemplo,

[image: image359.png]Froyecto origen:  Puente en carrstera

Froyecto destino:  Vivienda unifamiliar

Fecha 00/01/2008

Dacurmento Guia de Remisién o Despacho Nro. 111
Recuros a transferir

Descripcion Recurso Unidad Cantidad  Precio
MADERS AGUANO 17X8" X8 bza am s
MADERS AGUANO 2" X3"X 10" pza IR





9.2.11.1 Acceso al escenario

[image: image360.png]Elja





9.2.11.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image361.png]Proyectos [ Elja

=) & PUENTE EN CARRETERA.
4. SR

i+ B Vivienda Unifamiiar

1y Proyectos secutados

%) By Bandela

@ archivo Certral
&4 Papelera de Reciclaje




[image: image362.png][Egresos |

Elija el tipo EGRESO POR TRANSFERENCIA EXTERNA

[ =

Tio

T o [Ereso por Transterencia Externa_[E TE] g
=l
[Est[\oua | Fecha [oestingSolctarte [io|_importe 1
HD Adicionar .7}} Clic derecho





9.2.11.3 Elija el proyecto destino 
[image: image363.png]By Egreso por Transferencia Extema [E TE] 01002-PUENTE EN CARRETERA ** [ESEEE =

Registra  Andres - ANDRADE ANDRADE, Utino usuara | Registe o elja estos datos N de Guia
Aimscén 001 - De Mteriales Utina fecha 000000000001
o o1-o6ma Estado  Edicion Fecha [oammzns 1]

e pecico Solctarte roy Destina

Documenta ‘DDQ ‘GU\AS DE REMISION O GUIAS DE DESPACHO

Proyecta destino [5i001 iivienda Unfamiter

Amscen destie (507 [pe ters

N Aterno [ v
EYfFEEHSR

Gugo [Reouss [icaa Cartioad Precio rom|

Adicionar Clic derecho





9.2.11.4 Elija los recursos a transferir
[image: image364.png]& Recursos en Stock

Todos los Registros

o[ 5 e

Optiones 2
DwxXETe A%a 8 o8 RED REE
-5 Todos los Regisi] Elja con doble clic | mveL:as
S MATERIALES[™Teron TDescripcion Tinided | _Stock] <
| (0231000001002 | MADERA AGUANO T pza e
e L]
< o
Ca3T000T00G:  WAGERR AGUAND 720 72 395
oato0000100s  MADERA ACLIAND 231 paa 120 5





9.2.11.5 Ingrese la cantidad

[image: image365.png]Bp Egreso por Transferencia Externa [E TE]  01002-PUENTE EN CARRETERA

Regisra Andres - ANDRADE ANDRADE, Lino usuario %)
Aimscén 001 - De Mteriales Utina fecha [o00000000001
Tipo 01- 0BRA- Estado Edicién Fecha [ngi172008 -
e pecico Solctarte roy Destno
Documento  [303 [GUIAS DE REMSION © GUAS DE DESPAcHO .| | Mro.Deto |
Proyecta destino [5i001 Vv Ufaier
Amscen destie (507 [pe ters
wae [ wee

- Ingrese
EYfFEER
Gugo [Reourss [incaa | Cartioaa [ Precio Promesio
2510000010002 MADERR AGUAND TE76 = w0 50000
0251000001003 MADERA AGUNO 2310 N e—t co00
« 5
Recurso  MADERA AGUAND 27X3™X10°
o Stk 1200000
UrEemin Parcial 300.00
Oservacien I .

aceptar | ingreso y deSoarga diecta | cancelar





Llamada a: Esta opción genera una guía de ingreso en el almacén destino.
Reporte 
[image: image366.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Transferencia Externa [E TE]

Fecha 001012008  GuiaN® 000000000001 Proyecto Vivienda Unifamiliar

Salicitante
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cantitad Precio  Parcial

0231000010002 MADERA AGUANO 1486 pza 4000080000 3200
0231000010003 MADERA AGUANO 24310’ pza 500000 6.0000 30000

Total Guia N 000000000001 st 33200





9.2.12 Egreso por Transferencia Interna [ETI]

Este tipo de movimiento se utiliza cuando se transfiere recursos entre almacenes del mismo proyecto, es requisito tener en stock la cantidad necesaria del recurso a transferir.
[image: image367.png]



Los recursos que se transfieren tienen el carácter de definitivo y no se espera devolución.

En el almacén origen se genera un “Egreso por Transferencia Interna” y en el almacén destino se genera un “Ingreso por Transferencia Interna”.  
Datos que se utilizarán para el ejemplo,

[image: image368.png]Froyecto Puente en carretera

Amaceén ariger: De Materiales
Almacén destinc: De Transito

Fecha 1010112008
Recursos a transferir

Descrpcion Recurso Unidad  Cantdad Precio

MADERS AGUANO 17X(8" X 10" [ o 1200

MADERS AGUANO. [ s 800

MADERS AGUANO 2" X3" X 10" [ 2w s

MADERA AGUANO 2 X 3" X&' oz am o sm





9.2.12.1 Acceso al escenario

[image: image369.png]Elja





9.2.12.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image370.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




[image: image371.png][Egresos |

Elija el tipo de esgreso: EGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA

Tio

T et 50 por Transterencis terna_(E11 g
B% &8
et Guia | Fecha [Destino Solotarte [ _inperts oo

‘D Adicionar Clic derecho





9.2.12.3 Elija el almacén destino

[image: image372.png]By Egreso por Transferencia Infema [E T} 01002-PUENTE EN CARRETERA (] D ]

Regstra  Andres - ANDRADE ANDRADE, Uting usuario Elja ¢ ingrese | N° de Guia
Almacén 001 - De Materiales Utine fecha [000000000001
Tho  01-0BRA Estado Ediion Fecha [1om1008 3]

Documerto o35 [GLIAS DE REMISION O GUIAS DE DESPACHO

Amacendestino 503 [pe Teénsts

BrfE &d@

oo [Recurso [(Unided [ Carfidod | Precio Promes]

Adicionar Clic derecho





9.2.12.4 Elija los recursos que serán transferidos

[image: image373.png]285 Recursos en Stock © Todos los Registros [E=Y ===

Opriones 2

NG n ~ i RE T RES
. Elja con doble clic

Descripeion T Urided | stock]
MADERA AGUANO 110" pza a5,
MADERA AGUANO 15§%E"

MADERA AGUANO X310 pza
2 -E

B
# @ MATERIALI

(02310000010001 _ MADERA AGUANO pza 45 12
0231000010002 MADERA AGUANO pr2 298
0231000010003 MADERA AGUANO pza 70 6

0231000001004 MADERA AGUANO P2 125





9.2.12.5 Ingrese las cantidades

[image: image374.png]EPEC T Ingrese las cantidades

Gugo [Reouss [uicaa Cartlia | precio ronedio
2510000010001 MADERR AGUAND 110 = 2800 20000
0251000001002 MADERA AGUAND 146756 s s0000 s0000
0251000001003 MADERA AGUNO 2310 s 20000 so00
0251000001004 MADERA AGUANO 236 [ e— so000
Recurso  MADERA AGUAID X306

o Stock 120000

UrEemin Parcial 20.00

Oservacien I P

aceptar Cancelar





Reporte

[image: image375.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Transferencia Interna  [E TI]

Fecha 1010112008  GufaN® 000000000001 Almacén De Trénsito
Salicitante
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cantitad  Precio  Parcial

0231000010001 MADERA AGUANO 110’ pza 120000 120000 14400
0231000001002 MADERA AGUANO 1" b 800D 80000 40
0231000001003 MADERA AGUANO 2" b 220000 60000 13200
0231000001004 MADERA AGUANO 2" b 40000 50000 2000

Total Guia N 000000000001 St 36000





9.2.13 Egreso por Venta [EV]

Este tipo de movimiento se utiliza cuando egresan recursos del stock de almacén con fines de venta. La persona o empresa que compra debe estar registrado como identificador en el sistema. Los recursos egresados toman el precio promedio del sistema.
Datos que se utilizarán en el ejemplo,
[image: image376.png]Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén  De Materiales

Fecha 1110112008

Salicitante  Benitez, Benito

Recursos que seran egresados por Venta

Unidad Cantidad Precio

Descrpcion Recurso
[ 120000 60000

MADERA A GUANO 2°KE"X10"





9.2.13.1 Acceso al escenario 

[image: image377.png]Elja





9.2.13.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image378.png]Proyectos [ Elja

=) & PUENTE EN CARRETERA.
4. SR

i+ B Vivienda Unifamiiar

1y Proyectos secutados

%) By Bandela

@ archivo Certral
&4 Papelera de Reciclaje




[image: image379.png]Elija el tipo de egreso: Egreso por Venta

Tio
Moviniento

[Est]v oun

[ Fecha[oesting Soicterts \Mal:

Haga clic derecho





9.2.13.3 Registro del egreso
[image: image380.png]Elija el tipo de egreso: Egreso por Venta

greso

— I

Moiniento: | ESres0 por Verta [EV] [¥]

=pda]

[Est[wGua | Fesha _[Destino/Solctarte [wo] _mporte \le
————{Clic derecho

UD Adicionar





[image: image381.png]Bp Egresopor Venta [EV] 01002-PUENTE EN CARRETERA **

Registra Andres - ANDRADE AUDRADE, Uting usuria Elja
Amacén 001 De Materiales Utins fecha ) T, | [ooooooooooot
oo 01-0BRA Ectoco Edicion Fecha [110172005

ey [2oosta [pemer, Bem i
EYfFEEHSR

Gugo [Reouss [l | Canidsa [precio pfanesio

L]

Adicionar Clic derecho
Eliminar





9.2.13.4 Elija el recurso que se vende
[image: image382.png]==

2 Recursos en Stock - Todos los Registros

Optiones 2
DwXETe A%a 8 o8 RED REE
55 Todos los Regisi] Elija con dable clic | vecan

BMATERALES | Tchigo escrpoon Uricadt | Stosk] ~
2510000016001 | MADERA AGU|NO 1 pza E |

0231220001 |PANEL PARA, ElvcoFRADo OE #x8 Cllund Gl
‘ d

02310000010003 _ MADERA AGUANO ZXX10_pza 48 6





9.2.13.5 Ingrese la cantidad
[image: image383.png]By EgresoporVenta [EV] 01002-PUENTE EN CARRETERA = [ SRl
Regisra Andres - ANDRADE ANDRADE, Utino ususrio W de Guia
Amacén 001 -De Materiales Utina fecha [ooo000000001
o ot-oBRA Etago  Edion Fecha [rimpioo -
orkooder [ERER [pordez pento Ingrese la cantidad 184
EYfFEEHSR
oo == [ Lfamm [FasiaPromsai |

2310000010003, WADERA AGUAND Z0G 10 o [ 2o 50000
< >
Recurss  MADERA AGUAIIO 27310
s w000
Upicacén F—

Onserveckn .

aceer Canceir





Reporte

[image: image384.png]s

S10S.A.C.
Proyecto  PUENTE EN CARRETERA
Almacén 001 De Materiales

Egreso por Venta [EV]

Fecha 111012008 Guia N® 000000000001 Cliente Benitez, Benito

Solicitants  Benitez, Benito
Codigo Descripcion Recurso Unidad  Cantitad Precio Parcial

0231000001003 MADERS AGUANO 20GX10" p2a 120000 60000 7200

Total Guia N 000000000001 st 7200





10  Stock

Muestra la cantidad de reservas o existencias de un determinado recurso en el almacén, en el momento de realizar una consulta.  
[image: image385.png]



El resultado de los movimientos de ingresos y egresos, constituye el stock de un recurso.

Desde este escenario, se pueden realizar las siguientes acciones:

· Recostear y calcular el precio promedio de los recursos.

· Asignar ubicación física a un recurso

· Analizar el kardex

· Analizar recursos con problemas

· Analizar stock reservado con problemas

10.1 Acceso al escenario 

[image: image386.png]Elija |-

Waviniertas





10.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image387.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae



.
10.3 Recosteo

Cuando muestre el botón[image: image388.png]


, junto al nombre de los recursos, significa que deben recostear, para que tome el precio promedio

Elija el botón [image: image389.png]


  
[image: image390.png]@ Seteo de Recosteo

& Hecostzar todos os recursod

" Recursos sin recostear

™ Elinat los recursos sin movimientos





Durante el proceso de recosteo utiliza el factor de cambio, en caso de no estar registrado el sistema solicita el ingreso.
10.4 Botones del escenario de stock

[image: image391.png]Este botén muestra el meni

Cl

8 s Recursos
%, Ubicacidn Fisica
K Kardex

<o Con problemas

s StockResenvados con problemas





10.4.1 Sólo recursos

En el escenario sólo lista los recursos del stock del almacén, puede Recostear, imprimir los recursos con stock, desde esta vista imprima el reporte del Stock valorizado.
[image: image392.png]Bl Recursos con stock
Recursos con stock iguel .0
[Recursos con stock Minimo
[Recursos con stock menor al minima
1127 |Recursos sinmovininto

[comiereacon =] e

ciigo Recurso Juniaa| _Stockc_|stock iino] _ingreso | Egreso |
GEOTOO0T | ACHTE GRADOFARAWGTOR _ga 1500060 1300000 1500000 O000F
0201030001001 GASOLINA 86 o 120000 12000 oo00c

0204010001 ALAMBRE NEGRORECOCDO kg 00000 oo 0.000C




Todos los recursos:
Lista todos los recursos del stock sin excepción.

Recurso con Stock:
Es un filtro que lista sólo a los recursos que tiene stock mayor a 1

Recurso con Stock igual a 0:
Es un filtro que lista sólo a los recursos que tiene stock mayor a 0.

Recurso con Stock mínimo:
Es un filtro que lista sólo a los recursos que tiene stock mínimo registrado. Para registrar la cantidad mínima que un recurso debe tener en stock, hágalo directamente en la celda que corresponde.

Recurso con Stock menor al mínimo:
Es un filtro que lista sólo a los recursos que tienen stock menor al fijado  como mínimo, las celdas serán marcadas con un fondo celeste.
Recurso sin movimiento:
El sistema permite registrar directamente recursos en el escenario de Stock, muchas veces con la finalidad de registrar el Stock mínimo, pero veces estos recursos no tienen movimientos.
10.4.2 Asignar ubicación física dentro del almacén a un recurso 
A cada uno de los recursos que existen en el almacén se les puede asignar una ubicación física.

[image: image393.png]



Requisito previo:
En el grupo organización, elija el botón de acceso directo a Ubicación física,  y registre las ubicaciones el catálogo.

[image: image394.png]



La ubicación física es por almacén

Ingreso a la opción
[image: image395.png]



[image: image396.png]Stock - Ubicacion Fisica

o [Todos s recurses <] Vaorzado-y 5. 212011 tasazzet
Clic derecho

[cogo [Reouss [uraa|_stocc [ +
0204010001 ALAMBRE NEGRCJRECOCID0 ] 00000 ||
0204010001001 [ELAVBRE REGRO FECOTDOTE g 720000
0204010010002 ALAWBRE NEGRIJRECOT 1) pgicionar joo
ozvatoossoont ALAERE SaLvANERE) o0 [ 1 oo
0204030001001 ACERO CoRRUGADO ] < £ oo -

L F——] @ Recostear D

Deseripcitn |

& asignar Unicacién Fisica -




[image: image397.png]i Ubicacién Fisica

Opriones 2

b @xe R el v« ARS

@&

Descreien
= ALMACEN PRIICIPAL
= @esTame A

AT —]

Elija con doble clic

GAVETA 13





10.4.3 Kardex

Es la historia del recurso que muestra todos sus movimientos a través del tiempo.

Para elegir la opción.
[image: image398.png]Elja N

Bl—
3 Solo Recursos|
%, Ubicacién




Para analizar el recurso CEMENTO PÓRTLAND TIPO I (42.5 Kg.)

[image: image399.png]Faro [Todos o resrsos

Velorizado-lgy S. 12128791 144332.61

8ra Unigue el recurso
[caeig [Recurss = [nided | Stock [ =
0215010001 [CEMENTO PORTLAND TPO 1425 7 bol 38630000
0218020010004 _PERNO HEXAGONAL ROS A CORRENTE 3/ X 1 wd 2100000

Mov_[No.Guia | Fesha Guin | Cartidad || stock Anteror Stosk 4

1C 0o00000D00Y 11872007 T 5300000 000

Ic omoonoooonoz | 12mszo07

| 000000000003 exasemens | Estos son los movimientos del recurso

Erc onoononoon? ranaiony | Para ver el detalle del movimiento haga doble clic





Para imprimir en pantalla el reporte del stock del recurso CEMENTO PÓRTLAND TIPO I (42.5 KG), use el botón [image: image400.png]


 , luego;

[image: image401.png]& Movimientos de Recursos (Kardex)

[[ Tipo de Reporte
S0 C suNaT

Rango de Fechas.
Dl oar12007 ~

Hasta 1112008~

i

Seleccion del llivel del Recurso
L Resirse seiial
A

0}
 ivel 1 3¢

 ivel 2 XK

 Nivel 3 XHHKXK

© Nivel & XK XX 000
 Todos los recursos

I™ Detaliaco —

Ordenado por
" Cévigo de recurso

& Descrpeitn delrecurso





Reporte 
[image: image402.png]sz seussn \seis 001es'ss sy oL
ez seussn \ees ooieses oooes oonosese  osinosy il
[ETREY
e smiedu iees ooies'ss oooo'es oonwsese  osirmey NS
wer oz et 0SS 6EEL eSSl S 00006aSC 0000 \ooooonooo00 sooimzo  ava
e ozes  sosst 0SS SHSSL eSSl S 00000 000001 \o0o00000000 soozim0  Me3
swoiz ozesr i POSSL L10L BOSSL S 00000RSE  0000SH Lo00m0000000 200zzel 243
owose o005 OUOsFbT  000DG) 000RBT 000PSL S 0000STEE o0000sst  c00000000000 2002711121 a
beeeT a00ze B A o000ses 00000000000 200%0TL a
wewe si0s OUOFYT 00001 000BRT 0000SI s 00000SS 0000 05SL 100000000000 20078011 2
osai63 osaBu ‘ng  oseiSy osaBu nd
Ton ) eemea T TRoRg PRd Nd epuow Engoms osaib3  osabu Nena sumy onw
[—
oa (B15725)1 011 ONY1L¥Dd DINGNED Lo0L0EIZD  osinoay
sorueEA 50 100 ugoeuny
YHILIHNYI NI TLNING 200N opatosy

8002/1VL ) BISEH 00Z/60/LL 2psad
(X3a¥Y>) SOWNSNI 30 SOLNIINIAOW

VS oS





10.5 Recursos con problemas
Cuando los ingresos se hacen a una fecha y lo egresos a una fecha posterior, no existe ningún problema. El error se genera cuando la fecha del documento de egreso se modifica a una fecha anterior a la del ingreso. 
El error también se genera cuando se borra la guía de ingreso.

La forma de arreglar es la siguiente;

Visualice los recursos con problemas, luego haga doble clic sobre el recurso y el sistema mostrará la guía de egreso, modifique la fecha a una posterior.
10.6 Opciones del escenario de Stock

[image: image403.png]Haga clic derecho

clrizad-lgv 5. 14549595 38
Fitra [Todos os recueos Valorizado-lav 5.
[chdigo__[Refurso [ [Stock Mnimo] _Stock _ A
0202000008 [FL AWERE NEGRO RECOCEOFE Tk T
0202000010 AL DY agcorar<a) 75000
ozozoooors Al o0

Eiminer i
oa0zo0001a -® et o
0202010005 Lk @ Recostear<E) 1,000
ooy <8 asnr ubcacionFisea (@) booo €200,

o sasignar Ubicacién Fisica 14.0000

0202010020 cLAY|  Desssignar Ubicacén Fsca(g) s
0202010021 CLAVY scbyantes delrecurso (1) e
S| Trstadar movimientos a trorecurso(@) ~5o0) |
oazonm cLavi om0
0202020002 cLaviE Pedidos Pendientes () 400
020202000 CLAVI[ gt prefiminar «(F) o
oanz0nne LV

Ingrinr 24500
ooooz000s  cLav(S (D) . 2100
oanz0znnns  cLavi[] Exportara Mirosch D
0202020018 ALCAIZ ostray itros avanzados (L) 2 0000
oanz0700m PRI

Cuadvo Agrupe por o
e L o
romtnnnsa  pernd B Mostrar campos <) 11an0n ¥





Llamada a:
Permite adicionar al escenario de Stock, recursos del catálogo con la finalidad de registrar el stock mínimo. 
A los recursos adicionados sólo se le ingresa la cantidad en stock, con la finalidad de tener un stock mínimo de un recurso dentro del almacén, el sistema permite registrar la cantidad en la celda que corresponde a Stock mínimo.

Caso 1:
A un recurso que aparece en la lista del stock directamente se ingresa una cantidad como stock mínimo, luego de efectuar movimientos de egreso, sí la cantidad es menor al stock mínimo, se pintará con fondo celeste indicando que el stock está por debajo del mínimo.

Caso 2:
 Al hacer clic derecho en el listado del escenario, al usar la opción de Adicionar, permite elegir del catálogo general, los recursos para luego ingresar la cantidad en la celda de stock mínimo.

Llamada b:
Elimina un recurso del stock siempre y cuando haya sido adicionado o registrado con la opción marcada con la llamada a.

Llamada c: Calcula el precio promedio de los recursos.

Llamada d:
En la ventana superior muestra la lista de recursos y en la ventana inferior la ubicación asignada al recurso o el lugar o ubicación física donde está ubicado el recurso dentro del almacén.  
Llamada e:
Disponible siempre y cuando un recurso tenga asignado una ubicación física, esta opción permite eliminar la ubicación física asignada al recurso.

Llamada f:
Es un archivo donde se registran los sobrantes (retazos) del recurso, esta opción sólo es informativa, si saca uno de los retazos, elimine de la lista, si saca parcialmente modifique la cantidad. En mejor registrar un almacén de saldos, donde se administre los saldos.
[image: image404.png]Recurso 0203020003006 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VARILLA DE

Stock 96,0000 var Parcies 18,40 Sado 7150
Desorpeien [ Omensn | Cantisa Parci
ez 1 o800 760000 o

retazo 2 40000 1.0000 400




Llamada g: Permite reasignar un recurso por otro en las guías de los movimientos.

Llamada h:
Se genera cuando se realiza un pedido para un destino específico en el módulo de Pedidos del S10, y este está pendiente de atención. Esta opción es informativa.
[image: image405.png]Recursa 0243040000 MADERA TORNILLO

Total Cantidad por Atender  2,228.0000 p2 | CliC derecho

~ £
e e e I,

000000000004 2010612006 [Ramiez iz Jose —1— ‘ 0

152 Evnrrbar = Micvmenfh el




Llamada g-1:
Esta opción es informativa, muestra los documentos que generó los movimientos de este recurso.
Llamada g-2:
Se genera cuando se realiza un pedido A Almacén en el módulo de Pedidos del S10, automáticamente el módulo de almacenes reserva la cantidad del stock, (la cantidad reservada ya no es mostrada como stock), esta opción hace que la cantidad reservada sea devuelta y mostrada en el stock para que esté disponible. 
10.6.1 Reporte del valorizado o físico 

Los reportes del escenario de Stock están orientados a proporcionar información del tipo de recurso, a una fecha determinada, este puede ser valorizado o físico (cantidades).  Use el botón[image: image406.png]


, para visualizar el reporte y el sistema muestra las opciones en esta ventana,

[image: image407.png]& stock ——— | Elija I fecha ===]

Este nivel permite Seleccion del llvel del Recurso

elegir Ios recursos ‘ercuvsaama\ A [ram12008 l]

tipo material del [T Nvel1 %¢
almacén i Ordenado por

© Nivel 2 XK
seleccionado € Cédigo de recurso

© Nivel 3 XHHKRK
& Descrpeitn delrecurso

© Nivel & XK XX 000
Elija MATERIALES

 Todos los recusos

o2 aTERIALES 1 o8|

© ®
v S VR

I~ Inchir Reingresos y Devoluciones en ngresos

scepter A—d colar





Reporte

[image: image408.png]s

S10S.A.C. Pégina: 1

Proyecto  PUENTE EN CARRETERA Al 1410112008

Almacén  De Materiales

cédigo Deseripoién del Reourso ung Stook _ PP(s. valorizado (S/) _ PP(U$) Valorizado (US)

0201010001 ACEITE GRADD 22 sl om0 18333 275000 et a7

0204030001001 ACERG CORRUGADG fy= 4200 kglomz var 2340000 785000 1838000 240082 s7saaz
GRADD 80 DE 1+ X8 m

0204030010007 ACERO CORRUGADG fy = 4200 kglomz var seomon 442000 azw20  13ssEs 1330418
GRADD 60 DE 3/ X8 m

0204030010001 ACERO CORRUGADG fy= 4200 kglomz var z77ooms 103270 2e0se  azam o
GRADD 60 DE 3" X8 m

0204010010002 ALAMBRE NEGRD RECOCID 0 N* 15 kg soagco0  3odss 2ams08 12380 T894

0204010010001 ALAMBRE NEGRD RECOCIDO N & kg 720000 3sess a7 1284 772

0213010001 CEMENTO PORTLAND TR (328 kg) bol 3smR0000 155048 ssse7sa asew azen

0204120010008 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 120 kg 250000 40000 000 12272 088

0204120010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 1* kg 350000 40000 1000 12270 P

0204120010008 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADES" kg 3378000  3.9043 131770 12223 arzgs

0204120010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 4% kg 630000 35350 2271 11678 7203

0221100010001 COLASINTETICA @l ssom 220000 12320 73083 w03

0210100050001 CONCRETO PREMEZCLADD BAJA m: om0 00000 aonoo
PERMEABILIDAD F'C=245 kgiom2.

2310000010001 MAD ERA AGUAND TXE"X10" pza  ssooo0  1zoom s00  3sstt 12198

2310000010002 MAD ERA AGUAND 11453 pza 210000 soom 8300 2403 s15

2310000010003 MAD ERA AGUAND 25X3510° pza o000 soom 2800 18905 o8

2310000010004 MAD ERA AGUAND 20533 pza  sooo0 50w wo0 153 1227

02010001 MADERA TORNILLD p2 asmsooon  3sssz ez 12278 saoiez

2310100010003 MAD ERA TORNILLD 25x 356 2 20000 140000 sas000  assiz 100303

023122001 PANELPARAENCOFRADO DE 4x#CON und  10.0000 10907900 wgora  sezarse 262378
TRIPLAY DE 18 mm

0218020001000 PERNG HEXAGONALROSCA CORRIENTE  und 2100000 67368 1eazz 27em e
amx izt

0231050010004 TRIPLAY LUPUNA 4x 818 mm pn oo 7asss2 7asa 233107 2332

Tots i 123,953.57 us e





11   Inventario
Inventario es la verificación física de la existencia de los recursos dentro del almacén. El inventario se realiza para cada uno de los almacenes y consiste en contar uno a uno los recursos, cuyas cantidades deben coincidir con el stock que muestra del sistema.

11.1 Acceso al escenario  

[image: image409.png]Elja





11.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image410.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




11.3 Registro de un inventario

[image: image411.png]Inventario

B%&a Descripcion

o iventa [oesorpeén

Clic derecho ——|0) Nuevo Inventario
X Eliminar Inventario





11.3.1 Registro del conteo

Se refiere a elegir a las personas responsables que realizarán el conteo de los recursos,  
[image: image412.png]Descripcibn
[Fvertario 2005

Haga dlic derecho ﬂ%

3 tiueve Cateo





11.3.1.1 Adicionar responsables 

[image: image413.png]Responsables

Generar nuevas plantillas de conteo
Conteo

Haga clicen
este botén
T

Adcionar

responsables

Aceptar

Cancelar





[image: image414.png]&

Opcones 2

DEXE ¢ AG&SD T

2R RE®

igo_[Descripoion

ol

Elija con doble diic

e on

02100005 | Soria, Eeazer

< [

=

Pedn conerelol 1

[l

02100005 Fernandez, Fernanda
02100004 Sanchez, Sancho

0 sa 160B2N02052027 pm. Av.2 e Mayo Nro_ |
0 sa 16/DB/200205:20:35 p.m. Av. 28 de Juiio Nro. 830




[image: image415.png]ponsables

Generar nuevas plantillas de conteo

Conteo
 G2AE003 Femandez, Femand Adconsr
v resporsables

Elija este boton ptar

Cancelar





11.3.1.2 Asignar recursos a los responsables para que cuente
[image: image416.png]Elija ala persona que contar
Descripcian [Resp [Descripsian
naral = invertaris 2005

= @procesaoon

= @conoom
Fernandez,Fermand

Elija el recurso con doble clic

] ] >

Recrss onoeel ¢ [Reourso
CLAVOS PARA MADERA CON CAB[Z4 DE 4" L] |

CLAVOS DE ALANBRE PARA MADIRA CICDE 12 kg

CLAVOS DE ALAMBREPARA MADIRA CICDE kg

PERNO HEXAGONAL DE 34" X 1 L

ACERO CORRIIGADO ty=4200kyich GRADOSD kg

[CEVENTO PORTLAND TFO (25 k) —+ —lo

TORNILLOS PARA MADERA AUTOROSCANTES CABEZA | bza




11.3.1.3 Proceso de conteo
El MODO ASIGNACIÓN permite registrar las cantidades contadas por el responsable.
[image: image417.png][Respe Descripsién

A = @ ivertoro 2005 i deracho sobre
E@erocesan0t |5 porcona que cuento
=@ corteo0t
) Fernanez, Fermando
] | ]
T TS T ——
ALAWBRE NEGRORECOO00 73 T X e Responssle
ALAMERE NEGRO # 16

ALAMBRE NEGRO # 8

Modo Asignacién





[image: image418.png]Moo vertaro [Deseripoin Descrpoén
Goooot vertao 2005 = @ivertero 2005
= @rrocesoton
= @corteoont
2 Fermanez, Femando
< ) 8
Gaago [Reouss [Giricaa | Carii Cortad |
221000001 CEVENTO PORTLAND TR0 1425123 be TEse0y

Ingrese la cantidad contada 1





11.3.1.4 Generar diferencias
El sistema compara la cantidad contada con el stock.
[image: image419.png]IER =010 [ Haga olic derecho en PROCESO m

Moo vertaro Deseripon Descrpotn ]
Gooo0t vertao 2005 = @ivertero 2005

[ hiuevo Proceso
X Eiiminar Proceso
< >
Fesa] FlErD D o conteo
oS eaooTT * [zt ot ]





Se recomienda hacer dos o tres conteos. Cuando se realiza un sólo conteo, muestra el mensaje, 

[image: image420.png]2) Teneunsdoceteo, o e puede generer dferencs
Desea considerar o catos de este contea coma resutada Fnal

Elija |5 o





11.3.1.5 Generar Guías de ajuste

Nos ubicamos en el nombre del inventario para generar las guías de ajuste e forma automática.  
[image: image421.png]Inventario Haga olc derecho sobre
elnombe del nventario

Nro. Inventario | Descript Descripcion |
"= @proceso 001
T L e

ermande, Fernando
Sanchez, Sancho





12    Guías de Remisión

Para trasladar bienes o recursos es necesario tener una guía de remisión. El usuario debe generar una guía para cada uno de los egresos. 
[image: image422.png]



Sólo se generan guías de remisión a partir de los egresos.  
12.1 Acceso al escenario
[image: image423.png]Elja





12.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image424.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




[image: image425.png]Egresos Elija el tipo de egreso -

[ ciic gerecho ‘.—I

W compole T[erJresaserposcen =] =

[Est/woun | Fecha |pestinoSolctfe [Mo| imports_|nvo_aterno _|Registra
& 0U000OOTO07  GRI172008 (Vi Unanier T mteinar =

;3 W@ & wotitear o
- X Eliminar

Caigo Recuso riced

MADER AGUANO T'XE'XE. =
0231000001003 MADER# AGLANO 2'X3"X10" pza

EXT TR

Fatarin Edicion . o





[image: image426.png][ Datos e 1a Guia de Remision ===]

Guiade Remisiér: [ 001 =[ Gooooo1  Motive [o1 [frasieda

Detos Genersles

Fecha e Enisién [o55005 <

Clerte pzro0001 [si0sac

Ruc 2055390288

Oirecoi:

Referencis  [Egreso por Transterenoi Exerna

Datos del Transpottista

Punto de Partida  [ay. San Borja Sur 754

Trensportista  [22000510 [Rued, Radh

Direccié:
RUC

Punto de Legads  [ay. La olna 1123

Vehiuo [Camion vetouete
Preiamente registre los datos

Placa: [Wz-3506 1 de la Guia de Remisi6n
] !
acéitar mprinic EG





Para la impresión de reportes, previamente acepte para grabar el contenido de la guía. La vista previa está disponible cuando la empresa tiene un formato pre-impreso.
12.3 Auditorias
Permite realizar un control de las guías de los ingresos y egresos, para luego calificarlos. El usuario que realice la auditoria debe tener atributos para hacerlo.
Este procedimiento tiene dos partes:

· Calificar el registro.
· Resultados de auditorías, (este tema es detallado en el grupo de Informes).
12.3.1 Calificar el registro

Cada uno de las guías de los movimientos sean estos ingresos o egresos, se califican al momento de hacer una auditoría con la finalidad de tener estadísticas. 
[image: image427.png]


 El usuario que realice esta labor tiene que tener atributos para hacerlo.

Calificaremos un egreso.  

12.3.1.1 Acceso al escenario de egresos

[image: image428.png]Elja





12.3.1.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image429.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




12.3.1.3 Elija el tipo de egreso y la guía

[image: image430.png]Elija el tipo de egreso

Tooovmert: EgeeoaPrdsdo Cotl_[EPC]

]

Clic derecho sobre el

37 campolest. movimiento a auditar |er posiden +

Jest

\oua | Fecha  [Dsstino [Soitart

= |o] _importz_|nwo. atemno

e

|Regitador [

P 0OD0D0000002 2211172007 Boafios|René. s. esss0 101 sose o
P onoooonoonos 23172007 [Fueries Jos st 132298 10 sose o

« i ml O adicionar 5

[Eha: & Modificar

Cosigo Recurso X Eliminar irtidact _|Partca

kg ALAMBRENEGROH
2040300010002 var  ACERO CORRUGAL]D fy = 424

W Guia de Remision
Estado: Edicicn

A Auditord

150000 Acera
20,0000 Acero





12.3.1.4 Califique la guía

[image: image431.png]2, Auditoria » Guia N° 000000000003

Fecha auchork Toudtor Tarre T
Haga clic derecho —
en este segmento [ Adicionar
Eliminar
Guia 000000000002

Acciones y Resttados activa

T cconesy Fesutads

ipos de acciones y res:
Requiere respuesta
Ejecutar

Informar

Bl

Observado

Acciones y Resuitados

= [l

| |





[image: image432.png]2, Audtoria » Guia N° 000000000003
[Fechs autoris

05312008 06:21-38 P,

Toustor omre ]
[ANDRADE ADRADE, ANDRES

Elija con doble clic

000000000003

Redliiere respuesta
Ejedutar

Infol mar
Obefervado

Acciones y Resuitados

acciones y Hesttados act

EEIE

Acciones y Restitados

= Tipos de acciones y resultados
Aprobado,

| |





El catálogo de Acciones y Resultados, debe estar previamente registrado con las opciones para calificar

13   Informes
Los informes se generar a partir los movimientos de ingresos y egresos, antes de emitir los informes ingrese al escenario de Stock y recostee.
Los resultados dependen del tipo de almacén.

[image: image433.png]Tipo Almacén Destino
Material Partida de Control
Activo Persona
Respuestos ‘Activo
Economato Unidad Operativa





13.1 Resultados por destino – Partidas de control
Este escenario permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de fechas para diferentes destinos los cuales dependen del tipo de almacén elegido.
[image: image434.png]



Los resultados por destino de los almacenes tipo material son tomados para los resultados operativos del módulo de Gerencia del proyectos.

Para nuestro ejemplo lo haremos en un almacén tipo Material, por lo tanto trabajaremos con las guías de egreso a Partidas de Control, involucra también a todas las guías de egreso con Partida de Control con Descarga Directa.

13.1.1 Acceso al escenario  

[image: image435.png]Elja

nformes





13.1.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image436.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.1.3 Opciones del Escenario de Resultados por destino – Partidas de Control
El botón [image: image437.png]


 procesa los datos del período elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botón elija el periodo o rango de fechas).
[image: image438.png]3 [Descripeién | Valorizado (51) | Valorizado (U5)

or © Puentc encarrtera ca1453 194708
001 5 costosarectss sat43 194705
001 - preperciin e sqreoados 00 00
ototoz 24839 73478
o010 Conereto 000 00
ototos acero ageras 121229
00105 - Conbustubes 00 00
ototor Transporte 00 00
o2 5 costos marectss 00 00
orozor Gastos generses 00 00
010202 | - Permisos sndcals y cesansos médoos 00 00
otoxa Viioos 00 00
o020 - Pasaies 00 00
otoz0s Amertacén 00 000 -
YR v d &
oo compolcosm =Temcusaaer poscen =
Cougo_|Recurso oot Aot Vaorizac (513 | valrzedo )|
ALAMERE NEGRO RECOTDO T 8 o 10000 2 1338
204120 CLAVOS PARA NADERA CONCAEEZA D6 1 (1) 24000 2o e
0204120C CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4 g 10000 B A

02310100 MADERA TORNLLO. 02 561.0000 217314 88032




Llamadas del Escenario de Resultados por destino – Partidas de Control

Llamada a: Todos

Seleccionado:
Toma todos los datos de los movimientos de ingresos y egresos desde la fecha que hicieron el primer movimiento hasta el día de la consulta.

No seleccionado:
Toma sólo los datos de los movimientos del período elegido.
Llamada b: Del

Tiene dos funciones:
Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.

En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el primer día del período.

Llamada c: Al

Tiene dos funciones:

Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.

En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el último día del período.

Llamada d: Este botón permite elegir el tipo de período 

[image: image439.png]Use este botén para elegir el periodo

WL

[Peroda Vensual

[Personalizado





Elija la semana,

[image: image440.png]Catdlogo de Perodos

Opciones 2
b @xe R el v« ARS @@
Descrpeién oot A
= @ perio Semanal Osr172007 0210472008
= @60 2007 osr12007 31122007
& @ semana 45 osi12007 1112007

@ @senna ts

e 7 —|

Elija la semana con doble clic

@ @5enana ts

) semana 43 32007 aen 2007
b9
& Regiro: 13- 176 02200747 - Semara 47





Llamada e: Muestra el nombre del período elegido.
Llamada f: Permite elegir las partidas de control del proyecto o del subcontrato.
[image: image441.png]Use este boton para
elegir la procedencia
de la paritda de control

Pmcedenmal:rﬁ PUENTE EN CARRETERA.

NTE EN CARRETES

55 M. E 0. pora colocacién de





Llamada g: Partidas de control

Lista las partidas de control del proyecto, con la finalidad de elegirla, y en la ventana inferior muestra los recursos utilizados para el periodo que se informa.

[image: image442.png]Para visualizar los recursos que egresaron a
todas las partidas de control elja este registro.

Para visualizar los recursos a nivel
de costos directos elja este registro.

Para visualizar los recursos para una
partida de control elja este registro

PC Descripcibn Velorizado (81 | Valorizado (U5) | 4
o = Puerte en Garretera 621433 194705
o101 = Castos drectos 621433 194705
o1 Preparacicn de agregados 000 000
o102 Ereoiradol— 234898 73478
10104 Condfeto 00 00

BEYaM ¢ —1

o Estos son recursos utilizados en la partida de control

Ciigo Fears T TOicaa [artiaa Atendida Vo
ALAMBRE NEGRO RECOOB0 S o 1 6000

1020412000100C CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE [ 240000
020412000100C CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE [ 11,0000
OZACI0001  MADERA TORNLLO 2 5610000

“ i " Haga doble clic sobre un recurso para ver Ios documentos | | »
Vinvolucrados y la guia de donde proviene el moviriento





Llamada h: Lista los recursos de la partida de control elegida.

13.2 Resultados por Destinos Específicos
Este escenario permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de fechas para diferentes destinos específicos.
[image: image443.png]



Es requisito haber asignado un destino específico al egreso.  
[image: image444.png]



Los resultados por destino específico deben ser utilizados en el almacén tipo material.

13.2.1 Acceso al escenario  

[image: image445.png]Elja

nformes

por d




13.2.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image446.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.2.3 Opciones del Escenario de Resultados por destinos Específicos

El botón [image: image447.png]


 procesa los datos del período elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botón elija el periodo o rango de fechas).

[image: image448.png]Resultados por Destinos Especificos
O] ® ©

e [iarioor ] A fiizoor 1 [peioct semant

3] Procecenci [ puere e canretere

imientos estribo zaulerdo
fevacién estriba derecha
fevacién estribo zsuierdo
uperestructura

Descrincién Valorizado(S1) | Valorizade(U$)
5 @9Destinos especifns Puerte en carretera antagaa 34478
B Trabsios en cantera
2 Preparacién de agregados
- EEstncuras antsgis 13844738
i = 44189744 13844738

=pida

[l Cartoad atencit | Valoizaso (510

oo eoiso
e [T
RO

0204100010002 ALAMERE NEGRO RECOCIDO N*
0204120010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3
0204120001007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
0231010001 MADERA TORNLLO

[
[
[
]
2

[12040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 keylem2 GRADS var

0000
00000
180000

80000

4240000

24,0000

310832
118.3650
02174
27200
1,642.0488
2,529.6000




Llamadas del Escenario de Resultados por Destinos Específicos

Llamada a: Del

Tiene dos funciones:

· Sí necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.

· En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el primer día del período.

Llamada b: Al

Tiene dos funciones:

· Sí necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.

· En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el último día del período.

Llamada c: Este botón permite elegir el tipo de período 

[image: image449.png]Use este botén para elegir el periodo

WL

[Peroda Vensual

[Personalizado





Elija la semana,

[image: image450.png]Catdlogo de Perodos

Opciones 2
b @xe R el v« ARS @@
Descrpeién oot A
= @ perio Semanal Osr172007 0210472008
= @60 2007 osr12007 31122007
& @ semana 45 osi12007 1112007

@ @senna ts

e 7 —|

Elija la semana con doble clic

@ @5enana ts

) semana 43 32007 aen 2007
b9
& Regiro: 13- 176 02200747 - Semara 47





Llamada d: Permite elegir las partidas de control del proyecto o del subcontrato.

[image: image451.png]Use este boton para
elegir la procedencia
de la paritda de control

Pmcedenmal:rﬁ PUENTE EN CARRETERA.

NTE EN CARRETES

55 M. E 0. pora colocacién de





Llamada e: En esta ventana elija el nivel de destino específico al que desea tener la información.
Llamada f:
Muestra los recursos asignados al destino específico. Al hacer doble clic sobre un recurso, muestra las guías involucradas.

13.3 Físico valorizado
Este escenario permite obtener resultados del stock físico y valorizado, lo inicial, ingresado, egresado y actual, en cantidades y valores, en un determinado rango de fechas

13.3.1 Acceso al escenario  

[image: image452.png]Elja

nformes





13.3.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image453.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.3.3 Opciones del Escenario de Físico y Valorizado
El botón [image: image454.png]


 procesa los datos del período elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botón elija el periodo o rango de fechas).

[image: image455.png]Fisico yVV‘alon'zador 9

Mo e T e

EEd=1
e Campolcodon =] e cusaser posien <] [Zlerupe
Caigo [ecurso |ricd | Stock riciel | Contided Egreso | Canided ~

0204010010002 ALAMERE NEGRO RECOCIDO M 16 [ 6380000 340000

[CZ040TG0RT 07 | ALAMERE NEGRO RECOCIDO I & ] 89,0000 11,0000
2040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 keylem2 GRADS var 263.0000




Llamadas del Escenario de Resultados por Destinos Específicos

Llamada a: Del

Tiene dos funciones:

Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.

En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el primer día del período.

Llamada b: Al

Tiene dos funciones:

Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.

En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el último día del período.

Llamada c: Incluir Reingresos y Devoluciones en Ingresos

Seleccionado: Incluye en los reportes todas los Reingresos y Devoluciones en Ingresos.

No seleccionado: Sólo imprime los recursos en stock del físico y valorizado.

Llamada d: Este botón permite elegir el tipo de período 

[image: image456.png]Use este botén para elegir el periodo

WL

[Peroda Vensual

[Personalizado





Elija la semana,

[image: image457.png]Catdlogo de Perodos

Opriones 2

b @xe R el v« ARS

Descrpeién

= @ perio Semanal
= @60 2007

& @ semana 45

) semans 45

Dl
0512007
0512007
05112007

ar
2man0s
120007
1171112007

o @femare )—]

Elija la semana con doble clic





Reporte
[image: image458.png]Elija_|orts Fisico y Valorizado

Tipo Reporte Moneda Ordenacion
€ Valorizado @ principal @ Por Cédgo
€ Fisieo € Secundaria  Por Descripcién

L& Samrsieyres || ©

Clsiock ™ Sl imprime Notas d Créclto
Seleccion dellivel del Recurso
€ Recursa actual

 Nivel 1 XK @ Resumen
 Mivel 2 XK € Detalac
 hivel 3 KKK XK
 ivel & KKK XX000C
Lo Todas los recursos & no
€ Todos

Aceptar Ganceler





[image: image459.png]svestill 5 ) is s [T [ERRU29) 1oL
0z6zs o012 a0z67s wie ow W 51X X5 YN AN AL $0001 000501520
4510501 00005y overs ao0oiss e orizes  oe OTINHOLYNIDYH 000i0iczo
a00s o000z o008 oo e £X,CX. ONYII Oy VMOV 000100000120
avoz: a0 oz avoz: ooz e AVXEX.Z ONYNOW VEITYA £O0DL00000 £20
aovsr aono'ce aovsr [ EX.EX.1 DNV O VU0V 2000100000120
avovs o005 avovs wse e QLK1 ONYNOY VEITYA 1000100000 620
e
owvoss a0 22z owvoss 001TZ  PUn 3UNSIHH 03 YOS 08 YN OSYXIH O3S HO0DIONNZ0SZ0
svices ao0oszs e SICFer  OUSTOT 19 (15761 0L ONYILIOS OLNINZD LoODiocizo
avons o005z avons 05T B1LT1vZ36Y3 NI VIO VEYA SOAYID 6000L000ZIS0Z0
-
owss ooovez  owic o001 avacs 00 B1 30v236¥3 N0 VIOV VEYA SOAYTD 2000100025020
3
[rorn wonozse  ree aonoe ey O0aie  B1 30VZ36¥3 NI VIOV YVEVA SOAYTD 5000100215020
1
avoss ao0oy avoss 00r  B1 30vZ36¥3 N3 V0N VEYA SOAYTD 10001000z15020
w430 08 00¥49
avesces aoaeee avesces O0beT e gwedH o0z =k DOWSNH03 ONIIY 41001000CONIZ0
o X it 30 09 0OV
oy ao0as oy G095 e ZWDH 00z =4 DOYONEHOI ONIIY L0001 0005060Z0
wo X2/l 30 09 0ovy
ozsere ao0oasc ozsere Opess e ZWDH 00z =4 DOYONEHO3 ONIIY 700010005060Z0
we X3 09 00vH
o5ezT a0 esz s O0BST e ZwoidH 00z =4 DOYONNHO3 ONIIY 1000I0NNCONIZE
avsers ao00v0s  svecs aonoee eres 085 D1 91N 00130334 OHI3N THEWNTY T00DLONDI 04020
acoc oo srze o000 11 P wos o 42N 0012093 0493H IHBWYTY_100010001 0020
TS OPeTioRA Pepiies (/5] oPesioRA pepties (75TOPeziorA PePies (/8] opesioA PepIies Pepri ozinee: Al PRy Cra
opres sosaiby sosabul e [Erapm—— usoeury
wVH3LTHEYI NI 3NN awskong
200/ L1/ST EISEH 002711761 2Ps3Q
L et 02ISI4 A 0QVZINOTYA oV LS





13.4 Resumen general por tipo de movimiento

Este escenario es informativo, lista los tipos de ingreso y egreso disponible en el sistema, y los montos que corresponden al movimiento efectuado en un rango de fechas.

Este informe es por almacén.

13.4.1 Acceso al escenario  

[image: image460.png]Elja

=y




13.4.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image461.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.4.3 Alternativa a) Para un periodo determinado, elija el tipo de periodo
[image: image462.png]Resumen General por Tipo de Mo i

Use sste boton para
elegir el periodo

Del [osmsrzont =]

BX&

& frtoor =] [perodo Somand
T —

e bersonmizan —
12/27  Campo|oviriento ~ | [en cudauer posizen

Movinierto

| valorizado (S1) | Valorizado (US)





[image: image463.png]Catdlogo de Perodos

Opriones 2

b @xe R el v« ARS

Descrpeién

= @ perio Semanal
= @60 2007

& @ semana 45

) semans 45

Dl
0512007
0512007
05112007

ar
2man0s
120007
1171112007

o @femare )—]

Elija la semana con doble clic





13.4.4 Alternativa b) Para un rango de fechas, elija la fecha inicio y fin.

[image: image464.png]Resumen General por Tipo de Movimiento

04 o 1] W [Emam 2] o]

Elija la fecha nicio y fin

127 canpolMiviERES ][ cuqaer poscon <]
Movimiento | valorizado (S1) | Valorizado (US)





Luego de elegir cualquiera de las opciones, use el botón [image: image465.png]


 para procesar, a continuación el escenario muestra los datos calculados.

[image: image466.png]Del [oumszonr =] A [ =]

rerit Somarel

1227 Campo|movimiento
Movinierto

l[en cosasorposcen =]

Valorizado (15)

| valorizado (513 |

noreso por Invertario
Ingreso por Orden de Compra

Ingreso por Devolucién de Saldo

Inoreso por Transferenci iterna

Inoreso por Transferencia Externa

Inoreso por Reingreso

Inoreso por Ajuste de Cantidad

Ingreso por Compra

Inoreso por Devolucién de Préstamo

Ingreso por Préstamo

Inoreso por Fabricacién

Inoreso por Guias de Remisién

Inoreso por Registrador de Docurertos
Egreso a Partda de Cortrol con Pedico
Egreso por Transterencia terna

Egreso por Transterencia Externa

Egreso por Verta

Egreso por Bajas y Mermas.

Egreso por juste de Cantidad

Egreso por Transferencia Externa con Pecido
Egreso por Devalucién por Orden de Compra
Egresa & Partca de Control con Descarga Dire
Egreso a Partda de Cortrol

Egreso por Devolucién al rovedor

Egreso por Devolucion de Préstamo

Egreso por Préstamo

Eareso para Fabricacion

184400

11612870

621433

B

36,386.35

1,947.05)





Reporte

[image: image467.png]Pagna: 1
s10s.AC. Resumen General por Tipo de Movimiento

Proyecto  PUENTE EN CARRETERA Desde 04/06/2007 Hasta 25/11/2007

Amacén e Materisles

Movimiento Precio 51.) Precio (U )

ngreso por Préstamo

Ingreso por Fabiicasién

st us
ngresos

ngreso por Drden de Campra
Ingreso por Delusién de Saldo

Ingreso por Transfereneia Exerna

ngreso por Reingreso

ngreso por Ajuse de Cantdad

Ingreso por Registador de Dosumentos

ngreso por Compra 11812070 380028

s Teien0 U8 T wameas
ngreso por Inventario T84400 30508

Ingreso por Trans erencia Itema
Ingreso por Dewslusién de Préstamo
ngreso por Gufas de Remisién

s dpason US T ceses

Totsl Ingresaz 5. 11797370 US a0
Egreso por Devslucién por Orden de Compra

Egreso por Préstamo
st us

Egreso por Bajas y Memas

Egreso por Trans erencia Itema

Egreso para Fabrisscion
Egresos
Egreso por Trans erencia Exerna con Pedido
Egreso 3 Parida de Control son Pedido
Egreso por Transterencia Exerna
Egreso por venta
Egreso por Ajuste de Cantidad
Egreso 3 Partida ds Cortrol oon Dasoarga Dire
Egreso 3 Partida d Cartrol 621433 1as708
Egreso por Devlucién al Provesdor
Egreso por Dewlusién de_ Préstamo
s gama U8 dgeros
Total Egresos s samas US I

Sadosl 25007 & 1178957 g FEEs





13.5 Resultado de Auditorias
Este escenario es informativo y permite ver las auditorias registradas a las guías de ingreso y egreso. 
Permite visualizar dos instancias para el movimiento elegido:

· Visualizar el gráfico con los resultados de la estadística

· Visualizar el detalle de la auditoría.

13.5.1 Acceso al escenario  

[image: image468.png]Elija

Informes





13.5.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image469.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.5.3 Elija el tipo de movimiento
Los informes de auditoría están disponibles para el total de los movimientos o para el movimiento que elija el usuario.

[image: image470.png]Use este botén para elegi &l tipo de moviriento

Resultado de Audiforias -

—l

Toomovmerts |

Inoreso por Invertario

Requiere respul

Ejecutar Inoreso por Devolucidn de Saldo. 1DS]
Informar Ingresa por Transferencia erna (171
Observado Ingresa par Transferencia Externa [1TE]
Aprobado noreso por Reingreso (1R]

ares or At d Cortd. 1AC]
aress por comra 19 £





13.5.4 Visualizar gráfico

[image: image471.png]Ubiquae el cursor es este registro

[Ty e —
Lol @ G K. & @l
e e

Ejecutar
Informar

Observado
Aprobado

El sistema muestra el gréfico

Requers rpUets  pomar —
' Rectiere respuesta M Becutar
" Informar ' Observado

. . . O aprobado




13.5.5 Visualizar el detalle de la auditoría

[image: image472.png]Elija este registro | Totos los Moviniertos,

I

Tipos de acciones y resutados - Aprobado

= Tindhde acciones yresuta 3
Reaflere respuesta o

7
Ejectar ni=ka
ntofmar o| Jetvoun Feche [Destin /Soctarts
Obelrvado [Eotoson ] 1| £ OOOOUDDOOIDT 110872007 FERRETENA L CONSTRK

Eiais b o reiotios [P OIS 231172007 Fueris, s
aprobados _———

—
1 il | Haga doble clic para ver | ;
1 el detalle de I guia





13.6  Ordenes de compra
Este escenario es informativo y permite ver sólo las órdenes de compra que están en calidad de emitidas, esto indica que los recursos comprados no llegaron o no fueron ingresados al almacén, también muestra las órdenes de compra que efectuaron solo ingresos parciales y tiene pendiente la entrega de recursos.

13.6.1 Acceso al escenario  

[image: image473.png]Elija

L [ informes





13.6.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image474.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.6.3 Detalle de la orden de compra pendiente
[image: image475.png]Ordenes de Compra

EYfFEES
oo, Orden de [erovesdor [Estado [Forma de pago_[ore[Fecha |
ooz FERRETERA LA SRENS 1 Aqrotied Créito T5ss  NUE\ 200572000

<l i ] »
BN ER

Recurso [t | Cetioa Tott [ recio Sin1G.v.[Precio Can16.v.| _Deta )
‘ALANERE NEGRORECOIDO I kg 307 0000 35000 gt 00000
ALANERE NEGRO RECOCDO M 16 kg 14240000 33000 4501 00000
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 695 0000 33000 4501 00000
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRENT unl 3450000 B0000 as2 00000

< T |




Llamada de la orden de compra pendiente de entrega
Llamada a:
Muestra el nombre del proveedor que debe entregar los recursos al almacén.

Llamada b:
Indica el estado del ingreso del recurso al almacén 

Llamada c:
Es la cantidad que debe verificar el almacenero al recibir el recurso. 

13.7  Préstamos

Este escenario es informativo muestra todos los recursos que me han prestado y también los recursos que mi proyecto ha prestado basándose en los movimientos de ingresos y egresos por préstamos o devoluciones de préstamos. Tiene dos formas de ver este escenario: Lo que "Me prestaron" y "Lo que preste".
13.7.1 Acceso al escenario  

[image: image476.png]Elja

==y




13.7.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image477.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.7.3 Visualizar los préstamos
[image: image478.png]Use este botdn para elegir Ia opcidn
[ lﬂ
Tipo Lo que preste 3

Fio ue preste

Destino [caeias [Recurss [inided] v
22000539 Vegas, Carlos [ TZ31DEOROTO0GA] TRPLAY LUPUNA 435 19 mm oin
| Este es el recurso que presté, haga doble clic y

sobre el recurso, para ver el detalle de la guia





13.8  Transferencias externas

Este escenario muestra todos los recursos transferidos basándose en los movimientos de ingresos y egresos por transferencias externas. Tiene dos formas de ver este escenario: "Lo que transferí" y "Lo que me transfirieron".

13.8.1 Acceso al escenario  

[image: image479.png]Elija

==y




13.8.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image480.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.8.3 Visualizar las transferencias

[image: image481.png]Use este botén para elegi el tipo de transferencia

|

o

%_L e e wanstreron
Froyects chuigo [Reouss [incaa] Transterida
2510000010002 MADERR AGUAND 167G usza %0000

Vivienda Unifamiler 0231000010003 MADERA AGUANO 2310 lpza 00000
S 1 v

1 Haga dable clic para visualizar 12 gufa |
1 que contien el recurso transferido |





13.9  Cronograma de entrega por rango

Lista los recursos que fueron pedidos desde el módulo de “Pedidos” con las fechas de entrega en un rango de fechas.
Sólo para los recursos cotizados a los cuales se les asignó proveedores, o cuando forma parte de una orden de compra, muestra los datos del proveedor.

13.9.1 Acceso al escenario  

[image: image482.png]Elija

Informes





13.9.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image483.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.9.3 Elija el rango de fechas
[image: image484.png]Bp 510 Amacenes 2005 » 01002 - PUENTE EN CARRETERA **) [E=STIS] =)

Archivo Ver Catdlogos Herramientas 2

Procesar
Wovimiertos Proyecios e
informes Escrtoria
Bruenreencarrl——— | ———— ||

EH

R vivienda Unifamilia | Del [osn12007 3| Al [17;m3r008 1
i Proyectos szctados .

% By Bancefa BHY S

- @ archiva Certral [ossspcign | morese el rango de fehas

) Papelera de Reciclde i
[/ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgfem2 GRADO 60 £
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglom2 GRADO 80T
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 34 X 12°

<)

Efcucién =pida

Organizacién FechaEriregal _Cantidad | oo Proyecto
General 3600000 01002
Utitarios

Lito Servidor=IRAMIREZ Base de Datos=pruebas





13.9.4 Visualizar rango de fechas para un recurso

[image: image485.png]Cronograma de Entregas - Por Rango

Del [osnizonr =1

Al [i7mzons =]

Para visualizar la fecha de entrega, ubigue

el cursor en cada uno de los recursos
B%&a
[Descripaién [inia
R CORRUGAD 7 = T2 e GRADOBRDE T X ] var
'AGERO CORRUGADO fy - 4200 kgiom2 GRADO B0 DE 7] XS var
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA OE 5 o
FERNO HEXAGONAL ROSCA CORRENTE 34 X 12° i

Fochalentiega] Cartidad
3600000 01002

|G Proyects [Proyecto g Proveedor [provesdor

m

PLENTE EN CARRI 22000235 FERRETER],

3





13.9.5 Opciones del menú

[image: image486.png]Cronograma de Entregas - Por Rango

Del [osntoo7 ] Al [i7mazone

24 campocadge |01 2N | e custer poscen ]|
|Deseripeion uridea
'ACERO CORRUGADO fy = #2002 GRADO B0 DE 3

[ECERO CORRUIGADO 1y = &0 kg2 GRADOBODE 2o
CLAVOS PARA MADERA CON CAEFZA DE E&

FERNO HEXAGONAL ROSCA CORMENTE 34 X1 (4 Seguimiento l pcido (@)

Cronograma geenrega (1)
& Datos Proveedor _@

¥ Mostrar fitto
enerar o

¥ Mostrar fitos avanzados

Cuacho Agrupar por

Mastrar campos

Xam var





Llamada a:
Muestra una ventana informativa, donde aparece el seguimiento al pedido.
Llamada b:
Muestra las fechas y cantidades del cronograma de entrega del recurso de parte del proveedor al almacén.

Llamada c:
Muestra los datos del proveedor, use esta opción para llamarlo por teléfono cuando no ha cumplido con entregar el recurso al almacén en la fecha pactada.

13.10  Cronograma de entregas detallado

Lista los recursos  que fueron pedidos desde el módulo de “Pedidos” con las fechas de entrega de cada unos de los recursos que el proveedor está obligado a entregar al almacén.

Use este escenario para reclamar al proveedor o indicar la fecha de entrega del recurso en el almacén.

13.10.1 Acceso al escenario  

[image: image487.png]Elja

nfarmes

=]




13.10.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image488.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.10.3 Visualizar fechas de entrega
[image: image489.png]Cronograma de Entregas - Detallado

14 campofcodgoRearso = 1[encusser poscen ]|

CaigoRecurso_|Recurso |uioea[Fecha enregn _ contiee
EEDA000T0002] ACERO CORRUGADG 1y = 4200 gl GRADG var 1212007 50
2040500010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200k GRADC var 1202207 350
0204120010005  CLAVOS PARA HADERA CON CABEZADE S |y 30012008 o6

0218020010004 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRENTE 3/4 X und 3110172008 245




Para la fecha  elegida el sistema lista los recursos que deberían ser entregados al almacén por parte del proveedor.

13.10.4 Ver datos del proveedor

[image: image490.png]Elija el recurso que o llegd a la obra haga

Desplisgue || &1
clic derecho y use esta opeidn para visualizar

Fechatrirega || los datos proveedor y ll4melo por teléfono

para reclamar.

27 (Campo|Cédich Recur
CirigoRecuss_|Rleurso Juniaa|__canitsa
= a0

2040300010002 [ECERO CORRUGADO T,

2040300010001 ACERO CORRUGADO

Exportar a Microsoft Excel

= sonzone % segumens apeaco(3)
oS cLavoS PR HacER coCaBEZ
S —,
= s1orzone

02130200010004  PERNO HEXAGONAL R

(@ Datos Provsador ()|




Llamada a:
Muestra una ventana informativa, donde aparece el seguimiento al pedido.

Llamada b:
Muestra las fechas y cantidades del cronograma de entrega del recurso de parte del proveedor al almacén.

Llamada c:
Muestra los datos del proveedor, use esta opción para llamarlo por teléfono cuando no ha cumplido con entregar el recurso al almacén en la fecha pactada.

13.11  Resultados por Recursos de Control

Este escenario es informativo, muestra todos los recursos agrupados a un Recurso de Control, y cuyos recursos forman parte de un egreso de los siguientes tipos:

· Egreso a partida de control

· Egreso a partida de control con descarga directa

· Egreso a partida de control con pedido

[image: image491.png]



Es necesario seguir los pasos previos, en módulo de Gerencia de proyectos:

· En el grupo de Organización, escenario de “Recursos de control” registrar el catálogo de los recursos de control.

· Asignar recursos a cada uno de los “Recursos de Control”

13.11.1 Acceso al escenario  

[image: image492.png]Elja

nformes





13.11.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image493.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.11.3 Elección de rango de fechas y procesamiento

El botón [image: image494.png]


 procesa los datos del período elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botón elija el periodo o rango de fechas).

[image: image495.png]™ Tosos 0o [o8r172007 ] A [21122007 =] P Semeral

® o o




Llamadas del Escenario de Resultados por Recursos de Control

Llamada a: Todos

Seleccionado:
Toma todos los datos de los movimientos de ingresos y egresos desde la fecha que hicieron el primer movimiento hasta el día de la consulta.

No seleccionado:
Toma sólo los datos de los movimientos del período elegido.

Llamada b: Del

Tiene dos funciones:

· Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.

· En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el primer día del período.

Llamada c: Al

Tiene dos funciones:

· Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.

· En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada d, esta celda sólo es informativa, que indica el último día del período.

Llamada d: Este botón permite elegir el tipo de período 

[image: image496.png]Use este botén para elegir el periodo

WL

[Peroda Vensual

[Personalizado





Elija la semana,

[image: image497.png]Descripcién

5 @Perao Semara

= @0 2007

& @ semana 45
) semans 45

+ Pl 7 —|

e

Del
0512007
0512007
05112007

Al
2man0s
120007
1171112007

Elija la semana con doble clic





13.11.4 Opciones del escenario

En el escenario muestra en la ventana superior a cada uno de los “Recursos de Control” valorizado tanto en Nuevos Soles, como en la moneda alterna en este caso Dólares, y en la ventana inferior los recursos asignados que participan en los documentos de egreso, con cantidades y valores 
[image: image498.png]=

Oeirsr 12007 ~1 A Gsritzoor 1 periodoSemerel 7] Proceseno [ roen
| Para este Reeurso de Contol | icr i T vaoizado o [ -
01 [ & Recurses de Comral 62143353 19470091
0101 Mano de obra 3
o102 L 011896 12667144

0103 Madera 2473457 6803247

o104 Concretoy cemento

0105 Equipo |
Estos son los recursos utilizados en la semana elejida | ————————

[Reouss [ [Zatiia Atencida Vaorzado (575 [a

ALAMBRE NEGRO RECOO00 5 o 1 0000 2739 %

ALAMBRE NEGRO RECOCDON' 15 o 40000 13414700

Gufas invalucradas!

ACERO CORRUGADO fy = 4200 ko2 GRADX
[CLAVGS PARA MADER A CON CABEZA DE 3 |

CLAVOS PARA MADTA ConGeBEZADE ¢ kg | EPOEr @ MicrosoR Excel

5 cuairo sgrupar por
5 Wostar campos

Clic derecho sobre un recurso





Llamada a:
Muestra las guías donde de egreso donde está involucrado el recurso. 

13.12  Resultados por clasificación de recursos
Este escenario es informativo, muestra todos los recursos agrupados a un ítem de “Clasificación de Recursos” y cuyos recursos forman parte de un egreso de los siguientes tipos:

· Egreso a partida de control

· Egreso a partida de control con descarga directa

· Egreso a partida de control con pedido

[image: image499.png]



Es necesario seguir los pasos previos, en módulo de Gerencia de proyectos:

[image: image500.png]Clasificacion de Recursos

Glign Descrgetin

0 S Clasificacion de recursos

[ )

Deseripoen [one]  [eseripcin [ina
GUANTES DE CUERO par E (ADMINISTRADOR DE OBRA.  sem
CONO DE SERALIZACION NARANJA DE 28"DE und [ JEFE DE SEGURIDAD sem
SENALES INTERNAS ¥ EXTERNAS st INGENIERO JEFE DE OBRA  sem

P ' =





Llamada de la ventana Clasificación de Recursos

Llamada a:
En esta ventana se registra el nombre de la clasificación.

Llamada b:
Lista todos los recursos presupuestados para el proyecto.

Llamada c:
Muestra los recursos asignado a un ítem de elegido de la ventana marcada con la llamada a.   

13.12.1 Acceso al escenario  

[image: image501.png]Elja

=)




13.12.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image502.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.12.3 Elección de rango de fechas y procesamiento

El botón [image: image503.png]


 procesa los datos del período elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botón elija el periodo o rango de fechas).

[image: image504.png]Resultados por Clasificacion de Recursos 747

oo 1172007 ] 1 [25n172007 =] o Somanat =] pracesenc |[D PUENTE N CarreTeRA <





Llamadas del Escenario de Resultados por Clasificación de Recursos

Llamada a: Del; tiene dos funciones:

· Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.

· En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada c, esta celda sólo es informativa, que indica el primer día del período.

Llamada b: Al; tiene dos funciones:

· Sí necesitamos tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.

· En el caso de que elija un período con el botón marcado con la llamada c, esta celda sólo es informativa, que indica el último día del período.

Llamada c: Este botón permite elegir el tipo de período 

[image: image505.png]Use este botén para elegir el periodo

WL

[Peroda Vensual

[Personalizado





Elija la semana,

[image: image506.png]Descripcién

5 @Perao Semara

= @0 2007

& @ semana 45
) semans 45

+ Pl 7 —|

e

Del
0512007
0512007
05112007

Al
2man0s
120007
1171112007

Elija la semana con doble clic





13.12.4 Opciones del escenario

[image: image507.png]=

Oel[1512007 | s [251172007 =] [peiono Semanat "~ rocesenca [ {3 puEnTe en carreTeRa -
Para este registro

[ipcién Valorizado (S/) ‘Walorizado (UF)

49906

L — T 0027896 12

Estos son los recursos utilizados en la semana elejida

cigo [Recurss T e [Zarida Atendida] Valorizado (31) | Vaorizado (U5)
WALAWRE NEGRO RECOCDO 'S ) 000 oz 3304
o [ALANERE NEGRO RECOGDO I 16 o/ Gufasimolurradas {€) | #1930
o AcERocoRRuG/Tovv 42001fom2 GRADK var | (] Exportar a Microso ExCel 14702850
20412001 CLAVOS PARA WDERA CON CABEZADE T k3 e

5 cuaio sgrupar por
5 Wostar campos

Clic derecho sobre un recurso





Llamadas de la ventana Resultados por clasificación de Recursos

Llamada a:
Es esta ventana solo muestra los ítems que tiene movimiento en el período elegido.

Llamada b:
Lista los recursos involucrados en las guías de egreso para esa “Clasificación de Recursos”.

Llamada c: Opción que muestra las guías involucradas donde se encuentra el recurso elegido.

13.13 Pedidos, órdenes de compra, guías de almacenes

Este escenario es informativo, lista todos los recursos asociados a un proyecto. 
13.13.1 Acceso al escenario  

[image: image508.png]Elja

~hE




13.13.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image509.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.13.3 Descripción de las pestañas
[image: image510.png]Lista slo los recursos que
contienen las guias de
Pedidos de Compra

Lista slo los recursos que Lista todos los recursas
contienen las gufas de que contienen las Ordenes
Pedidos a Almacén de Compra

Lista todos los recursos
que contienen las guias de
Pedidos a Almacén
Pedidos de Compra

Lista todos los recursos
que contienen las guias
de Ingreso y Egreso

Pedidos | ks Abmace

EYfFEES

el Comprar | denes de Comp s e Alnacer

= [ie Jivo P
oAb WSRO RECSEboT S A camras 000
ALAERE NEGRO FECOCDON" 16 Acomres 00003

ACERO CORRUIGADO fy = 4200 ky/om2[3RADO 60 DE 37 A Compras 00003
ACERO CORRUGADO fy = 4200 ky/om2[3RADO 60 DE 3% A Compras 00001
ACERO CORRUGADO fy = 4200 ky/om2[3RADO 60 DE 17 A Compras 00001
ACERO CORRUIGADO fy = 4200 ky/om2[3RADO B0 DE 11 A Compras 00003
Luego de elegir una pestafia, dable clic sobre un
recurso muestra el detalle de la guia donde participa





13.14 Pedidos pendientes
Este escenario es informativo, lista todos los PEDIDOS A ALMACEN realizados desde el módulo de ¨Pedidos¨, y que faltan ser atendidos.
13.14.1 Acceso al escenario  

[image: image511.png]Elja

nformes

/] ]




13.14.2 Elija el proyecto luego el almacén 

[image: image512.png]Elija

Proyectos

) R Vivienda Uifamiler
) G Proyestos clecutacs
% By Bancefa

- @ archiva Certral

- Papelera de Resiclae




13.14.3 Visualizar pedidos pendientes

[image: image513.png]Pedidos pendientes
EYfFEEHR

Esta es la guia pendiente de atencisn

Usuario [Ivo Pesido | Fecha peido [Nombre Sofolarte [Aprobacir [Estaso[proecto bz
Frares 00004 190372005  ANDRADE ANDRADE, ANDRES _ Anarzs  Regstrano

<[ | Esteeselrecurso pendiente de atencion || v
BrfE @d&

Ciigo Descripsiin [Unicaa | Cartdad _[P.C.[Deseriién
CLaV0S PARR WADERA CONCABELA DE 3" I 200000 010102 Encotraso

[l I 1 Iy





14   Ejecución

14.1 Tareo

El tareo permite el registro de asistencia del personal obrero tomando en cuenta la partida de control en la que participó.
14.1.1 Asignar formato de tareo a la Empresa

A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el formato de Excel “Tareos de mano de obra”

[image: image514.png]Elija.

Archivo. Yer

Recursos
Idenficadores

joneda
ipo de Cambio

b
n

ges

Formatos por Empresas





[image: image515.png]35 Catélogo oe Fomatos por Empresas AN el

psiones | Haga clicderecha sobre el nombre de la empresa
DB XET¢c A% N -~ HURESED WEE
I Bk = wveLion
Cadigo_[Descripsion [ Abevua [Personn
2100001 wridca
I I O adicionar F2
11 | ——& wodifcar 73 |
I e v e a4 i





[image: image516.png]Haga clic derecho sobre el
icono de Excel del formato
64 Tarea mano de obra

[Formatos de Impresion de la Empres|JIFTS TR

3
EY
£l
)
)
£
6

Empresa S105.4.

Formato | Descripeién del Formato

Asignar formato

Quitar formato

Coizaciin

Orden de Trabajo ( Plan semanal - Por subjctvidades )
Orden de Trabajo ( Por Grupo de Mano ce o)

Orden de Trabelo
Partes de Enuipo
Partes de Enuipa (Plan serlianal - Por subactvidades )
Tarea de Mano de Obra

acepter | Conceler





Cierre el Catálogo de Formatos por Empresa

14.1.2 Acceso al escenario
[image: image517.png]Elja

¥




14.1.3 Elija el proyecto
[image: image518.png]Proyectos.

Escriorio
@ vivienda Lnifamiliar

O PLENTE EN CARRETERA +—] Elija

% ) Proyectos decutados
) By Bancefa
- £ archiva Certral

1 papelora de Reciciie





14.1.4 Exportar el tareo a Excel 

[image: image519.png]areo

E\ua

e o [ono semane

Fitro [Solo activas

_| o - 4]

B> Copiar tareo

e m-IEY] el
—

By a8 Clic derecho

Orden om]:
22000514 Soto, [edro
22000882 Fuerts, ose

Pegartareo
Eliminar tareas

Detalle tareo periodo.
Resuren tareo obrero,
Resumentarea total del dfa

Tareo por PG

Horas Exira 100





[image: image520.png]Buscar carpeta =)

Ingrese el drectorio donde desea grabar ls tareos

> ) Data

> b GUIAS Elija
I):

> I inetpub

o |

1. OT PUENTE BN CARRETERA
- 3

Corpets; | OT PUENTE EN CARRE[ERA





Ahora el tareo será mostrado en una hoja  Excel.

14.1.5 Asignar partida de control
El formato de Excel, toma las partidas de control del proyecto para elegirlo, obligatoriamente se debe elegir la partida de control.

[image: image521.png]al s [ ¢ o JEIF[G

1
2 swsa. Tareo de Mano de Obra
3 OBRA: PUENTE Nl CARRETERA

a [ Ubigue of cursor en esta celda y use el botén
5 Tipo: I (tlonha) E60 (xtra al 60%) E100 (Extra al 1075, DM (Descanso médico)
8 ca | cdpioo Norbre G

7 i Fores | Tioo
§ [Peon_[7200[513_[Siva, Carios

5 Peon_fra00E14_[5oto,Pecko

10 Operen [2200852_Fuentes, dost

11 Operen [2200538_[vegas, Caros

12 [Peen_[2200o01 _[Sore, Heazer

13 [Peon_ 2200603 _[Leen, dose

14 Peon 2200604 e, Victor

15 Peen_[z200]05_[Cano, duen

16 [Peen_[2200(E06 _ielln, Roberto

17 Peen 2200607 _[castro, Viter

15 Otial [2200]516 _[Bolfos, René

19 [Oficiel 519 |mcosta, César [ —

21) Opera [3200{520 [Ovido, Daniel | STOTON Preparacin e agrege

21 Goeran [z200[621 _|Woderos, Alndro | St AL

22 Overanf3200[522_[Fierez, César | 010105 Acero

23 Operan 3200525 |Cortreras, Davia | 010106 Combustuties

24 Ol Jz200E24_[Altro, Neoks | 1ot St ey s

25 Ot [7200[525 _[Facuies, Artoria | 010202 Pernisos sindcses y d ~

6 ot Fomlon TFstmves i César T

14> W] Tareo N°1 Tareo N°2  Taren N°3  Taren N°4_~Tarel IMIL m

1
Elija





14.1.6 Elija el tipo de hora

[image: image522.png]Ingrese la cantidad

s hores abajadss Elija el tipo de hora

15 [Ofici 62000516 _[Bolafos, Reng

19 [Oficil [22000515_|Acosta, Céser __[010102 Encafrado

30 venilimteeforas D

21 Coer oozt aseos e N F
32 remimmers [raenciee 5h

23 Operan [32000523_|Cartreras, David
24 [Ofcial [52000524_|aifaro, Nicolés

25 Ofical_[72000525_|Facundes, Artorio
5. Ol FonnEoR Fsteves tuin César

W4 ¥ Tareo N°1  Tareo N°2 . Tareo N°3 _ Tareo N4 _ Tard JHIL m





Registre el tareo para cada uno de los obreros, sí un obrero realiza más de una actividad durante el día, utilice una nueva rotación para cada partida de control.

Después de registrar los tareos use el botón [image: image523.png]


 para grabar el contenido de la ventana y cierre Excel.

14.1.7 Importar tareo de Excel al S10
[image: image524.png]€eo

Verifique la semana

e o [ono semane

Fitro

Periodo [Semana 43 (0311212007 - 08/12/2007)

|
B

Haga clic derecho

[Norere.

1

2200051 B3 Copiar tareo

20005 pegartareo »
2200099 Ejiminartareos >
2200080

2200080 Detalle tareo perildo

2200060 Resumen tareo ofrero.

Resumentarea tal del dfa

Tareo por PG

pommemglc0

IR Importar desde Microsoft Excel
3€ Exportar a Microsoft Excel

Horas Normal | _Horas Extra 60

0.0000
0000
0000
0000
0000
0000

joBase Horas Iaborables 55000

8 Exportar a Microsoft Excel

Ver en Microsoft Excel

Fropiedades
Mostrar campos





14.1.8 Proceso del tareo  

Use el botón  [image: image525.png]


,

[image: image526.png]Calcular resumen periodo

st pioceso ool l esumen del e potaelos)
poioaol paoelo)_,  pcopi

Cancelar

Semana 45 (0571172007 - 1/1172007)
Semana 46 (12/11/2007 - 18/1172007)

Seleccionar toda

Semana 45 (26/11/2007 - 02112/2007)
‘Semana 43 (0311212007 - 0/12/2007)

Eljala semana
con check

Semana 50 (101212007 - 16/12/2007)
‘Semana 52 (2411212007 - 3011212007)

Con detos del personel
@ FEEEE  C Actues





Llamada a:
Utiliza los precios registrados en “Propiedades” del obrero.

Llamada b:
Cuando cambia el precio de la mano de obra en el semana 33, sólo por única vez procese el tareo poniendo check en “Actuales”,  para la semana 34 y siguientes retorne el check a “Históricos”.

14.1.9 Resultados  de la mano de obra por semana

Para visualizar los resultados use el botón [image: image527.png]



[image: image528.png]Resumen por Partida de Control » Semana 47 (19/11/2007 - 25/11/2007) =) ]

Descripcion Gantdc Medido Carfided Resl | Precia Promedo_ Parcial Real
S EPuentc en canciera 13450 602 v 117075
=) Costos directos 13450 602 [ 1a707s
Preparacin de agrege Este es el resultaio
Eneoited/Para visualizar el tarea de 3l 100200
Conereo) yn obrero, haga dlic derecha -
‘ '
meros =] Cortia: 195000 Precio promedi: SL6.0193 ot Si41T0.1500
Horas Normales Horas Exta (+60%) |
Cotigo | Nombre it .|:|Deta“m,mwm @] 12000 | costorn
‘costa, César 15000 35000

Resumen trencrer,
omze A onte L1 ® | s cson
2000525 Facundes, Arterio 2A[E] Exportor 2 Mrosoft Excel(®)| 15000 2500 -

g propiedades... (@) v





Llamada de la ventana Resumen por Partida de Control

Llamada a:
Detalle tareo partida, muestra una ventana con el tareo detallado de la semana elegida.

Llamada b:
Resumen tareo obrero, muestra en una ventana, todas las semanas en las que trabajo un obrero en el proyecto, al elegir una semana muestra el detalle de los días.

Llamada c:
Exportar a Microsoft Excel, exporta el contenido de la ventana.

Llamada d:
Propiedades, muestra la ventana Identificador, donde se puede editar cada uno de sus datos.

14.2 Partes de equipo

El trabajo diario del equipo debe ser registrado en el sistema con la finalidad de controlar las horas o días trabajados y tener como resultado el costo por la participación del equipo en cada una de las partidas de control. Para el registro de las horas o días trabajados del equipo se utilizará una hoja Excel. 

14.2.1 Asignar formato del parte de equipo a la Empresa

A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el formato de Excel “Parte de Equipo”

[image: image529.png]Elija.

Archivo. Yer

Recursos
Idenficadores

joneda
ipo de Cambio

b
n

ges

Formatos por Empresas





[image: image530.png]d8 Catslogo de Formatos por Empresas [N (onl i

Opciones [ Haga clic derecho sobre el nombre de la empresa.

DB XBETC A% RS R Hi ke =]
B’ MVEL: 0
Gaiigo[Descriosn Hirevdtra[Persana
G2n00001 D adconar  F2 e

[ L& wosifcar 3





[image: image531.png]Haga clic derecho sobre el
icono de Excel del formato
65Tareo mano de obra

[Formatos de Impresion de la Empres|JIFTS TR

o
EY
£l
)
)
£
6
&

Empresa S105.4.

Formato | Descripeién del Formato

Asignar formato

Quitar formato

Cizacitn

Orden de Trabajo ( Plan semanal - Por subjctvidades )
Orden de Trabajo  Por Grupo de Mano c oo )

Orden de Trabelo
Partes de Enuipo
Partes de Enuipa  Plan serlianal - Por subactvidades )
Tarea de Mano de Obra
Parte de Equipo

acepter 1| Cancelr





A la pregunta que efectúe el sistema, responda eligiendo la opción Sí. Luego cierre el Catálogo de Formatos por Empresa.

Antes de exportar los partes diarios a Excel, en su PC cree una carpeta “01 Partes de Equipo” donde se almacenará. 

Estos son los datos que se registrarán:

[image: image532.png]Datos para registrar los equipos

. Partida

Fecha Equipo de Control |Tipo
Miércoles 2111112007 |Mezcladora de concreto de 11 3 18 hp equipo 1 T[Concrets | N
Semana47 | Vibrador de concreto 4 HP de 135" Concreto | N





14.2.2 Acceso al escenario

[image: image533.png]Elja

Eecucion

=5 ]

Partes de
Eauipo




14.2.3 Elija el proyecto

[image: image534.png]Proyectos.

Escriorio
@ vivienda Lnifamiliar

O PLENTE EN CARRETERA +—] Elija

% ) Proyectos decutados
) By Bancefa
- £ archiva Certral

1 papelora de Reciciie





14.2.4 Exportar a Excel los partes de equipo

[image: image535.png]Elija el periodo (el nimero de semans)

Elijala escala de periodo semanal

E— H ——

Haga clic derecho en este segmenta

B2 Coplar Parte.
Pegar parte

» m
EST m

®

3

T s
B ST —y—

Detalle parte periodo.

Resurien parte equipo.

Resumen parte total deldia

sy 0.0 [patis oe ortro

el

L

&





14.2.5 Elija la carpeta donde se guardarán los partes de equipo

[image: image536.png]Buscar carpeta

Ingrese el drectorio donde desea orabar los Partes de.
Equpo

@eaoe &
3 Mis documentos
= 4 miec

& % Discolocal (1)
Elja
J 9 01 Tareos g

Carpeta; | 01 Partes de Equipo :I





14.2.6 Asignar partida de control al equipo

[image: image537.png]A B c b JEIFl 6 g

2 stosa. Partel
3 lomra: PUEINTE ENl CARRETERA Ubique el cursor en

4 esta celda, luego elija

5 Tipo: il torma. E (Extra). P (Parado)

g cérigo Nombre: Uriceat [—| ]

7 PC Hores | Tino
& /1001010005006 _[Camion volaete 12m3 6<4,/385 hp e

9 /10010400010014_|votobomba 12 ||

10 [10010800010001_[ibrador de concreto 4HP de 135" Equipo 1_|dia ——~

1. 10013700010001_[Grupo elecirageno 380 HP 2] kv rm([010101 Freparacs ~

12 0010700010002 _[Grupe electégene | Encchads —|

13 /1001090001 0002 _|Cargador frontalsc| 113 €1 equipo g cero

14 0012500010001 _[Chancadara primaria y secundari 157 2¢° [ | 010106 Combustut

15 7001 2600010001 _|Zarand viretoris 4 6" x 14" motor m | oan, amenens

16 0012700010001 _[Tractor e oruges 140-160 FP [rm 1010202 Permisos s ~

4 4 > M| Parte Equipo N°2 | Parte Equipo N°3  Parte EQ




14.2.7 Ingreso de la cantidad de días u horas

[image: image538.png]A B c o [EIF] 6y
2 s10S.A. Pal
n Ingrese la cantidad de dias u horas.
5 Tipo: I (Hormal), E (Extra), P (Parado)
o Cadigo. Nombre: Unick|d EsEin]
7 PC. Holas [ Tipc
5 10010100050002  [Camién volguete 12 m3 Bx4, 335 hp. 3

9 /1001040010014,

[otabamta 12 hp 4"

0

10 /7001060001001

[Vibrador de cancreto 4HP de 1 35" Equpa 1_|dia

oot Concreto [ 1]

11 /1001070001001

12 /1001700010002

[Grupa electrageno 32t
[Grups electrégeno 55 |

De acuerdo a la unidad

W 4 > ] Parte Equipo N°2 | Parte Equipo N°3_ Parte E{.





14.2.8 Elija el tipo de hora

[image: image539.png]A B c 5] EFL G

1

2 st0saA. Parte dt
3 lomra: PUEINTE ENl CARRETERA

) Use este botén y elja

5 Tipo: l (orma).E (Extra). P (Parado) a
5 coomo Nombre Uricac| I ] -
7 Pe Hores | Tioo
5001010005000 Gamidn voluete 12 m ext, 385 P e

/1001040001007 votobomba 12 & e

10 OO GBOGETO0 Viorador e conereta 4P e 1 55" Eaapo1_[da[010103 Conerete

1. /TOBTO7O0BT008 [Grupo slechragen 380 HP 250 kv e

12 /7001070001000 [Grupo electgeno 56 HP 37 5 kw o

13 001350001000 |Cergedor frontel sohre fertas T10-115 FP.__[rm

14 7001250001000 [Chancacora primia  secunari 15 24°_[rm

155 /1001 250001000 |Zarands viratori " 6 x 14" motor i

16 7001270001000 [Tractor de oruges 140-160 FP o

17 FFOBT3T0062000 [vezcladora de concreto rompo 1193 18 hp_|da

W

Parte Equipo N°2

Parte Equipo N°3.

Parte ]





Luego grabe el contenido de la ventana y cierre Excel.

14.2.9 Importar partes de equipo de Excel al S10
[image: image540.png]Elija el periodo (el nimero de semans)

Elijala escala de periodo semanal

Escala periodo [Feriodo Semanal ] periada [semana a7
Fitro Disporibles ~7

—]

B2 Coplar Parte.
Pegar parte
Eliminar partes

Detalle parte periodo.

Resurien parte equipo. ]
Resumen pate totldel af by 0.00 i de Cortrol

Haga clic derecho en este segmenta

» m
EST m

S e

o T T} *5 =<t | oot e

T ot oo Moot 9





14.2.10 Procesar el parte de equipo

Use el botón [image: image541.png]


 

[image: image542.png]Calcuiar resumen periodo

Este pracesa calcula el esumen de s partes de equipos para
ellos]periacofs): Aceptar

Semana 45 (0571172007 - 1/1172007)
Semana 46 (12/11/2007 - 18/1172007)

Cancelar

Seleccionat todo

Eljala semana

Con dates 4o eqipo
@ RS Actusles





14.2.11 Resumen por Partida de Control

Use el botón [image: image543.png]


 para visualizar el resultado

[image: image544.png]Resumen por Partida de Control » Semana 47 (19/11/2007 - 25/11/2007)

o 1 ]
Dosorpotn Contded Mo Conond Real[Precko Pomedo_[PerciFe |
5 @Puentc oncareera 0
5 @costos arectos

@m0 @000

100 a0 a0
Preparacicn de agregad

Encofrado

Conereto

100

o a0

Etipos

’
Cortidect 1.0000

Precio promecio $1.30.0000  Parcial: 5.30.0000

Normal ra

Cédgo | Descripcién 10000 | Costo | sis00000 | 00000 [ costo
Vibrador de concrefodHP 10000 200000 50.0000

< il Este monto sera mostiado

en los resultados operativos





15   Organización

Contiene escenario donde sólo se registra catálogos o información que luego serán utilizados en aplicaciones propias de gestión del proyecto.

15.1 Personal disponible 

Se refiere sólo al personal obrero que participará en la ejecución de proyecto. El obrero debe ser previamente registrado en el catálogo de identificadores, para luego ser elegido como personal disponible del proyecto.

15.1.1 Registro de obreros en el catálogo de identificadores 

Como ejemplo se toma el registro del obrero: Vicente Gómez, se desempeñará como Oficial de Concreto.

15.1.1.1 Acceso al catálogo de identificadores

[image: image545.png]Elja —
arehivo. Ver | Catalogos | Herramientas 2
R Rewusos |
&

7' identitcadores





En el catálogo de identificadores,

[image: image546.png]& Catdlogo oe Identicadores _ p— eSS

Opciones 2
DEXBUES=af o HIURED HED
] E— - = NveLion
oo [Desorpoids [ Abeviiwa [persona RUC =
Tamois e [E

||| z2000810_|Fuec, Rafi tural

[ 22000811 |Florez, Fior Adicionar F2Jotors —





En esta ventana ingrese los datos solicitados,

[image: image547.png]g \ventficador ===

Rl e VO R
Datos generates

Tratamierto  [02 51 Sﬂ Sex0[fascuing ?‘[ ruc[ @ EHIEG)

Ape. Paternd [Gomez —

Ape. Materno [z —]

Nombres  [jcaree — Abreviatuna [Ofica concrets <)
essaw | EG) s | EO)
Identificador |
B2 8
g [Desorpeien
Clic derecho Agregar Tipo Identificador
Quitar Identificador

3% Exportar a Microsoft Excel

Dtos ] Tipo | Flielas | Dreosines | Fromsaades |





Llamadas de la ventana Identificador:

Llamada a:
Tipo de persona, en el sistema están disponibles dos tipos, en esta oportunidad elija Persona Natural.

Llamada b:
Código alterno, se refiere al código que tiene esta persona en otro sistema o programa.

Llamada c:
Tratamiento, es el vocativo como nos dirigimos a una persona, ejemplo; señor (Sr.), señorita (Srta.), Ingeniero (Ing.). Use el botón [image: image548.png]


 para acceder al catálogo de tratamientos y luego elegir con doble clic.

Llamada d:
Se refiere al sexo de la persona que se registra, el botón [image: image549.png]


 muestra los tipos de sexo disponibles.

Llamada e:
RUC se refiere al registro único de Contribuyentes.

Llamada f:
DNI se refiere al documento nacional de identidad.

Llamada g:
Apellidos y nombres, del obrero a registrar.

Llamada h:
Abreviatura, use esta celda para ingresar la categoría y oficio del obrero, esto ayuda al momento de elegirlo.

Llamada i:
Ingrese el número de ESSALUD.

Llamada j:
Ingrese el número de AFP. 

Llamada k: Tipo de identificador, elija esta pestaña para calificar (en este caso de obrero) al registro que se efectúa.

[image: image550.png]&

Opcones 2

DEXET¢ GRS T

2 RE o RE®

Y e on
T Cédgs _[oescriién
00 EvPrESA
01| Subcortratist Elija con doble clic
02 Emoleaco

G omero

5





Luego use el ADICIONAR para grabar los datos y después cierre el catálogo.

15.1.2 Elección del personal disponible 

A continuación se muestra al personal obrero elegido para la ejecución del proyecto. 

[image: image551.png]5 [Recurso i " [Costo HH [Costo HH [Costo HH
lcadigo [ombre equivatente |C2te90ria [Ocupacisn [Moneda [L o= T IFAR S HIEARS o
(02100110 [comez, vicerte [OFiclAL___[onmal [ Conerets [5% Boo [ss0 Ja00
02100033 [Bolefios, René __[OFIcIAL__[oficisl _[Canereto [, 600 [ss0  Jaon
[02100036 [Acosta, César__[OFIIAL__[ofiel _[Encafrada [, 600 [ss0  Jaon
[0210004 [alfaro, Nodlés  [OFIcIAL_[oficisl _[Encofrado |, 600 [ss0  Jaon
02100042 [Facundes, Antoria_[OFIcIAL__[oficisl _[Encofrado_|S. 600 [ss0  Jaon
02100043 [Esteves, dulo Cesar [OFICIAL__[oficisl _[Encofrado [, 600 [ss0  Jaon
02100044 [Crespo, Evis [OFICIeL ol |Encofraco |/ 600 [ss0  Jaon
[02100045 [Rodviguez, Jorge _[OFICIAL __[ofcial__|Encofraco |/ 600 [ss0  Jaon
[02100046 [pérez, Lus [OFIciAL_[oficisl [Encofrado [, 600 [ss0  Jaon
[02100047 [Campos, Rogel__[OFICIAL __[ofcial _[Encofrado |/ 600 [ss0  Jaoo
02100037 [Oviedo, Daniel __[OPERARIO [operario _|Encofrado_|S. 78 eso  Jsz0
02100038 [Waderos, Alejandra_[OPERARIO [operario |Encofrado |, 75 [es0  Js20
02100039 [Fores, Céser [OPERARIO _operario _|Encofrado |/ 78 eso  Jsa0
02100040 [Contreras, David__[OPERARIO [operario |Encofrado_|S. 78 eso  Jsa0
(02100045 [Pereda Leén, Jestis [PEON lPedn__[Conereta s, (I PR ]
02100043 [Chévez, Rigoberto _|PEON [Pegn _[Concreto s 500 a0 [aso
[02100050 [Lévano, Cirlo lPEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
(0210005 [Zavals, César __[PEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
02100052 [Vasquez, Jonn___|PEON [Pegn _[Concreto s 500 a0 [aso
02100083 [Vargas, Eiacio___|PEON [Pegn _[Concreto s 500 a0 [aso
02100054 [Luna, Hugo [PEON [Pegn _[Concreto s 500 a0 [aso
02100085 [Rosales, Cristian__[PEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
02100056 [Lara, Gerarda___[PEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
(02100057 [Pance, Jasé Lus__|PEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
02100005 [Soria, Eleazer___[PEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
0210006 [Leen, Jose lPEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
[02100014 [vefa, victor [PEON [Pegn _[Concreto s 500 a0 [aso
(0210001 [Cano, Juan lPEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
[02100017 [vetn, Roberta_[PEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
[0210001 [Castro, Victor ___[PEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
[02100030 [Siv, Carlas lPEON lPedn [Conereta s, 500 a0 [aso
0210003 [Soto, Pecro lPEON lPedn _[conereta s, I PR ]
[02100117 [Veges, Carlss__[OPERARIO [Operaria | Preperacian]s. 78 eso  Jsa0
02100118 [Fuertes, Jost _ |OPERARIO |Operaric |Acero |57, T T )





15.1.2.1 Acceso al escenario

[image: image552.png]Elija





15.1.3 Elija el periodo
[image: image553.png]Proyectos.

Escriorio
@ vivienda Lnifamiliar

O PLENTE EN CARRETERA +—] Elija

% ) Proyectos decutados
) By Bancefa
- £ archiva Certral

1 papelora de Reciciie





[image: image554.png]Personal disponible

B¥e
o0 compolcosm =1encusaaer poscn =]
cougo_|Nombre [Recurso squvelente__activo_[cateqora
—1
Clic derecho — —
X Eliminar Identificador

aniar





El sistema muestra el catálogo de personal de donde debe elegir a los obreros,

[image: image555.png]3 Catdlogo de Personal - Obreros W

Opriones 2

DS XBETe A%8a 8 - ot R BED
[ =Wyl

Caago | Haga doble clic sobre el nombre.

Abrevietura
Za000st| del obrero para elegirlo Paon

- ImEo Jpein

||| 22000515 _[pachas, sidp - Encotraca
[ || 22000516 o - Encetrada

2200055 Gomez, Vicerte Of - Concreto
22000516 Bolrios, René  Of - Encofracio

G Regisro: 4o 4 22000515 - Boafes, Fené





Luego en el escenario serán mostrados los obreros elegidos.

15.1.3.1 Propiedades de los obreros 

Las propiedades se refieren al tipo que se utilizó en presupuestos, la categoría que se utilizará para los pagos en planilla y los costos de hora hombre. A todos los obreros registrados, se les ingresa sus propiedades. 

Estos son los precios que se utilizan en el ejemplo, (estos datos sólo son referenciales)

[image: image556.png]Jomal normal

horas extras|

horas extras

alB0% | al100%
Operarin 750 450 5.20
Oficial 6.00 350 400
Pedn 500 230 350





15.1.3.2 Registro de las propiedades de los obreros

[image: image557.png]Personal disponible

EbE] Haga doble clic
Coigo [ Norbre [Recurso qivlerte_[Actvo _[cate

22000515 Bolaros. René 5]
B i(iedady S

ol [ e |

Cédgo 22000855

Nombre  Gomez, Vicerte.

Recuso * Wizado (" ceneral

B N O ==
.
oo T (==l

v Bciivg

Creado Jose
sébado, 08 de septiemire ce 2007 I

Actuslzada:  Jose.
sédbado, 08 de septiemire ce 2007

aceptar Cancelar





Llamadas de la ventana propiedades

Llamada a: Elija la pestaña general.

Llamada a1:
Se refiere a que el recurso equivalente que elija, es del presupuesto.

Llamada a2:
Se refiere a que el recurso equivalente que elija, es del catálogo de recursos.

Llamada a3:
Se refiere a la categoría considerada en el presupuesto.

Llamada a4:
Se refiere a la categoría considerada en la planilla de obreros. 

Llamada a5:
Elija la ocupación del obrero.

Llamada a6:
Esta celda debe estar seleccionada cuando el obrero está trabajando en el proyecto; sí deja de trabajar quite la selección para que ya no será mostrado en los tareos y ordenes de trabajo.

Llamada b: Elija esta pestaña para ingresar el tipo de moneda y precios.

[image: image558.png]= Prnmedade@

carera Pees |

woren o vssoEs (]
costotomal [ 60 {32)

costommEraso [ as —(b3)

costotiEstra 100 40000 {bd)

s =l





Llamada b1:
Elija el tipo de moneda con el que pagará al obrero.

Llamada b2:
Es el precio de la hora hombre normal.

Llamada b3:
Es el precio de la hora hombre extra al 60%.

Llamada b4:
Es el precio de la hora hombre extra al 100%.

15.1.3.3 Copiar propiedades de los obreros

Para copiar las propiedades de un obrero, a otros de la misma categoría, ubique el cursor sobre el nombre del obrero que copiará, haga clic derecho y del menú elija copiar, luego marque un bloque de los nombres de los obreros “destino” marque un bloque, luego haga clic derecho para mostrar el menú y elija pegar.

16   Utilitarios

El uso del escenario de mantenimiento de usuarios se describe en el ítem 1.5

16.1 Actualización de base de datos

Utilice esta opción sólo cuando Sistema 10 le envíe un nuevo instalador (actualice el programa).

Desde este escenario se da la orden para que actualice la base de datos.

Solo el usuario que tiene la categoría de administrador del sistema (sa) tiene atributos para actualizar la base de datos.

Para actualizar la base de datos es requisito que ningún usuario utilice el sistema la momento de ejecutar la actualización. 

16.1.1 Acceso al escenario

[image: image559.png]Elija

Uiterios

el




[image: image560.png]1§ Actualizacién de Base de Datos =)

Actualizacion de Base de Datos

Este asistente e ayuda actuslzar su base de datos
Con este asistente pocké:

* Indicar ol nombre de a base de detos destin

* Geneterd una copia de seguidad oon o nombre de a base de.
datos concatenados por fa fecha y hora de su maguin.

* Actuaizars todos lo regisios de su base de datos actualala
nueva planilla de base de datos (Model$10]

Haga click en Siguiente para continuar

Elija esta opci6n

T

- | [[Sgienies | conceer

Ayuda





[image: image561.png]1§ Actuaizacion de Base e Daios [==5)

Indicar la base de datos destino
& Cusl s el nambre de fa Base de Datos destino donde se actuaizard ?

La actualizacicn de Ia base de datos actual pueds realarss d dos formas

Sielge el mismo nambre se generaré Una copia del mismo nombre cancatenada
[ conlefese "_OLD'. ademés de s opia de sequtdad espectiva;

En esta celda permite carmbiar el nombre de 1a | se de datos sctuslzads con el nombre
nueva base de datos, en caso de usar el botén |omacion de s base de datos actual

SIGUIENTE, actualizard la base de datos con
el mistno nombre dor en uso

Nombre Base de Datos destino:

[

)

Anda <anss Sigierte> | Concela |





[image: image562.png]1§ Actualizacién de Base de Datos.

Actualizacion

Resumen

Usuario - sa

Completando el Asistente de

Ha sspeciicads la nformacién necesaria para la
actualzacién de la base de dalos. Fevisar el resumen anes
haga sick en ACTUALIZAR para efecutarla

[Base de Datos oiigen : pruebas
IBase de Dalos destino . pruebas

I

Ayuda

| Actusizar |

Cancelar





El proceso demora varios minutos
[image: image563.png]Sistema 10 - Almacenes ===]

) El proceso de Actualizacion terminé conrectamente

Elija |—s| _Aceptar





16.2 Mantenimiento de base de datos

Contiene opciones para el mantenimiento de la base de datos, disponible para el usuario que tiene la categoría de administrador del sistema (sa).

16.2.1 Acceso al escenario

[image: image564.png]Elja





[image: image565.png]7 Mantenimiento de base de dalos

Mantenimiento de Base de Datos

Este asistente e ayuda reaiza manteritientos a su base de datos
Con este asisterte pocké
* Crear oopia de seguidad de base de datos

* Restaurar base de datos

* Compactar y eliminar base de datos
Haga click en Siauiente para continuar

ids | Siguierte> | Cancelar





16.2.2 Opciones para el mantenimiento e datos

[image: image566.png]73 Mantenimiento de base de datos

Elegir el proceso de mantenimiento de base de datos
Seleccionat la opcién que desea ulizar.

Copis de seguidad de base de detos (@)
Festaurar base de dalos.

Crear base de dalos 510

Eliminar base de datos

Rcaupeor boo de s STA(E)
0

Compactar base de dalos:

|

Siguiente > Cancelar





Llamadas de la ventana Mantenimiento de base de datos

Llamada a:
Permite sacar copia de seguridad de la base de datos que el usuario indique, por defecto muestra el nombre de la base de datos en uso y el usuario puede ponerle un nombre diferente. Para ubicar la copia ingrese a C:\210200\backup.

Llamada b:
Cuando en la carpeta C:\210200\backup existen copias de seguridad de base de datos, esta opción la restaura con la finalidad de ser utilizada por el programa. Se recomienda que al restaurar una base de datos registre con un nombre diferente al que existe como base de datos, caso contrario lo reemplazará y perderá la base de datos anterior.

Llamada c:
Crea una base de datos vacía, permite al usuario registrarle un nombre.

Llamada d:
Elimina la base de datos elegida por el usuario, está restringida para la base de datos en uso.

Llamada e:
Es un utilitario que permite recuperar cuando los datos se encuentran como archivo y no como una base de datos

Llamada f:
Este utilitario que elimina los archivos temporales.

17   Almacén de Activos
Es el encargado de administrar los activos dentro del proyecto.

Dentro de los activos se encuentran:

Herramientas: Picos, palas, carretillas, combas, mangueras, desarmadores, alicates, etc., los movimientos de estos activos es nivel de préstamo y devolución (sin costo). 

[image: image567.png]


 
Para el manejo de los activos dentro del proyecto, se utiliza el tipo de movimiento “EGRESO A PERSONA” luego de usar el activo la persona devuelve al almacén y se utiliza el tipo de movimiento “INGRESO POR REINGRESO”.

17.1 Egreso a Persona
Estos son los datos que se utilizarán para los egresos

[image: image568.png]Proyecto  Puente en carretera

Almacén  Activos
Fecha 14/06/2005

Solicitante  Bolafios, René
Egreso a Persona

Le persona que solicita
puede seruna sola
(el capataz o encargado)

Descripeién Recurso Unidad Cantidad  Obrero

Uave debocade ' u 100 Gomez, Visrte

Descripeion Recurso Unidad Cantidad Obrero
Uave de boca de 34" u 100 Amado, Jorge —|

El activo que se egresa debe
ser asignado a un obrero, quien

tiene la obligacién de
devalverlo despugs de usarlo

Dese Recurso Unidad Cantidad Obrero
Mezsladora de concretofipo pza 100 Bolafios, René

tamborde 11 p3 18HP equipo 1





Acceso al escenario 
[image: image569.png]Elija el proyecto, luega

el almacén de activos Elija el ipo EGRESO A PERSONA

= Bescions
S |-,

] Egresoa Persana [EPS]

. De Meferi ff Movimiento:
- &, cweas2 || et ous | Fecs [Destino /Solotarte
alescensiio | S Vivenda it Haga clic derecha

Boton de accesa| D Acthie: H

[ GiProyectos iecuas





[image: image570.png]% Egreso aPersona. [EPS] 02004-Puente en carretera

Registra  Andres - Andrade, Andres Utimo usueria

: Elja

o5 | Fwoowmon
Tha  03-DeACTIVOS Bt Edicion

Solterte [FIEEE| [polaios, René L] da| rechs [1anero0s - I

) —

corgo Recurso Uridea | Canidod | Parcial_[recio con LGV ar

Haga i derecha en este segmento |——»| IEEEEEIN)|





[image: image571.png]== Recursos en Stock . Todos los Registros

Opciones 2.
Y Z:X) b DG o RED
= S o o= Reee X [ Elija con doble dic NVEL: 3
- S ACTvOS Tcazo Bescripeibn | B
07070002000 Wexsldors el Tpotanbor e 1 g3 (o eeipoZ lpza |1
mn
T 2

11019010002000¢| Liave e boca e 314"

<l |

5150100020005 Lavedebomade 1™ 0275





[image: image572.png]% Egreso aPersona. [EPS] 02004-Puente en carretera

Registra  Andres - Andrade, Andres
Almacén  004- Activos
Tpo  03-De ACTIVOS

Soctart [G2100035 _[Faios Rend

watemo [ [Hagaclicderscho

Cérigo, Recurso

1019010002003 [Live de boca de 1*

Recwso  Llave deboca de 1"u

Persona
Ubicacién

Utino usuaria N° de Gu
Utima fecha 2| [ooooooooo001
Estado  Edicién
Fecha [iamenos <]
Uiced|_Cortidad | Parcil | resio con |GV e
Ju 100
adiionar N
Eiminar >
100
750

Asignar | Reasignr persona a TODOS los recursos





[image: image573.png]&

Opcones 2

LT HiRE o =]
[ | Emcondoblecic [T wveon

[ [ _Gédigo _[Dessripcibn [ T Abrovitura [Porsoma 5





[image: image574.png]Egreso aPersona. [EPS]| 02004-Puente en carretera

Registra  Andres - Andrade, Andres Utimo usueria
Amacén  004- Activos Utima fecha
Tpo  03-De ACTIVOS Estado  Edicion

8] recrn

Sobctart [i2100035 _[Faos Rend

) —

Cédigo, Recurso
1019100020003 [IE

Fecwso  Llave deboca de1"u

Persona

Usicscién Use este batén para grabar el egreso

Observacion[

somin_|

amzs =]

Unided | Cartidact
u 100

cancelar

ﬂ 000000000001

Parcil

Stock
Parcil
Total

N de Gu

recia con 16V arc

]
100
750





Reporte

[image: image575.png]sto

S10S.A. Pagina: 1

Proyecto  Puente en carretera
Almacén 004 Activos

Egreso aPersona [E PS](POR GUIA)

GuiaN® 000000000001 Fecha  14/06/2005

Solicitante  Bolafios, René

Cédigo Unidad Cantidad Precio Parcial Obrero

1019010002003 Liave de boca de 1" u 100 750 750 Gémez, Vicerte
Total GuiaN° 000000000001 S/ 750

GuiaN® 000000000002 Fecha  14/06/2005
Salicitante Bolafios, René

Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cantidad Precio Parcial Obrero
1019010002004 Llave de hoca de 314" u 100 600 600 Amado, Jorge
Total GuiaN° 000000000002 S/ 6.00

GuiaN® 000000000003 Fecha  14/06/2005

Solicitante  Bolafios, René
Cédigo Descripei6n Recurso Unidad Cantidad Precio Parcial Obrero

1007020000001 Wezoladora de concretotipp~ pza 100 423800 423800 Bolafios, René
tamborde 11 p3 18HP equipo 1

Total GuiaN° 000000000003 S/ 4,238.00

Total General s/. 4,251.50





17.2 Ingreso por reingreso

Las personas que tienen a su cargo activos, después de usarlo devuelven al almacén. 

Datos que se utilizarán para el ingreso por reingreso,

[image: image576.png]Proyecto  Puente en carretera
Almacén  Activos

Devuelve  Amado, Jorge
Fecha 1410612005

Ingreso por Reingreso

Descripcion Recurso  Und. Cantidad
Llave de boca de 34" u 1.00





[image: image577.png]Elija el proyecto, luega

el almecén de actvos Elja el ipo INGRESO POR REINGRESO
a5 Sesoono
=% = Bpuerts rfon 7o
e T2, Toorecopor rengeso_1r0 L
1 Yo .G echaJorgen
Boten de scceso - Dadvie—] [ [No.0: ez e
ol eaconan [ S Vivenda
g Proyectos decute pre—

s

- @l Archivo Certral





[image: image578.png]<" Ingreso por Reingreso [IR]  02004-Puente en carvetera

Regista  Andres - Andrade, Andres Utimo usueria
Almacén 004 Activos Utima fecha || [ooooo0000001|
Tio 03-0e ACTIVOS

Feche [1052005 =] oo, [

] s [

|

[cogo [Reouss [Uncaa | Caritsa_[personat [Descrioion deipers

B | T

Haga clic derecho en este segmenta





[image: image579.png]&

Opciones 2
L RA-X HERE 0 RE®
[ |[Bliecondeblecic | \wa.on
[ [csaen [eserincién T Crideal_A Devaver] _Freci] fbrero
1007020020061 _ Mezcladora de concret o tambor__pza 1.00_4236.00 f[osfos, René
1019010002000 Liave de bocade 1" u 100 750 fémez, Vicente

KT

1010100020004 Linve de hoca de 3H" u 1 & Amads, Jorge





[image: image580.png]<" Ingreso por Reingreso [IR]  02004-Puente en carvetera

Regista  Andres - Andrade, Andres
Almacén 004 Activos
Tio 03-0e ACTIVOS

Utimo usue

N de Gu

Elija & la persona que devuelve

ﬂ 000000000001

Fecha 14062005 v|  peto. [ |

0] oo |

I

Dewsive  [02100063 [Bmaco, Jorge
[céazo [Reouss [uroea] caina [porsonat [Descrioion deipers

1010100020004 [Leve e Foca de T u 750 2100068 o, drge
< I >
Recurso  Llave de boca de 3/4" u jCrivan] Calculado
arcial 600

Jhicacién Parcial
— 000
hservacion: 16v.

000

otor

—
e

Total





[image: image581.png]$10 Almacenes

Archivo Yer Catdlogos Herramientas 2

[ Movinientos |

| =2

Informes

Eecucién

Organizacibn

Utitarios

Proyectos.

Escrtorio
= Bruerte enca
. De Materi
. cuacra2
B sctvos
e B Vivienda uni
g Proyectos sfecute
&y Bandeja
@ ctivo cental
1&g Ponelera de Reci

(/02004 - Puente en carretera 004 - Act

Este es el registro concluido

Tio

areso por Rengreso (1% 5
moviniento: " L o IR
[Est]vo.cuia | recha_Jorgen
Eoneo00e000 TARBZ005. Amado, e
< >
[cbago [Reourss o
015010002008 Lave oe boca 3 77 u
< >





Reporte

[image: image582.png]Pagina: 1

10

S105A.

Proyecto 02004 Puente en carretera

Almacén 004 Activos Tipo  De ACTIVOS

Ingreso por Reingreso  [I R]

Fecha 1400672005  Guia N° 000000000001 Devuehve 02100069 Amado, Jorge

Documento N® - Moneda NUEVOS SOLES

Factura/Boleta

Cédi Descripcién Recurso  Und. Cantidad P.U.(S/) Parcial (S/) Parcial (U$)

10190100020004 Llave de boca de 3/4"  u 1.00 6.00 6.00 1.84
Total Guia N° 000000000001 6.00 1.84

Total General 6.00 184





[image: image583.png]



[image: image584.png]


[image: image585.png]


[image: image586.png]


[image: image587.png]


[image: image588.png]


[image: image589.png]









134

S10 Almacenes
133
S10 Almacenes

_1029310903

